АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2019                                                                                                                      № 130

ст.Дядьковская

О внесении изменений  в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 августа

2018 года № 113 « Об утверждении ведомственной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Дядьковского  сельского поселения Кореновского района от 10 апреля 2013 года № 60 «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Дядьковского  сельского поселения Кореновского района»  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района            п о с т а н о в л я е т:

1.	Внести в приложение  к постановлению администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 августа 2018 года  № 113 « Об утверждении ведомственной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год», следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019год»

| № п/п | Наименование мероприятия \срок реализации | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего, тыс. рублей | Муниципальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие - в 2019 году закупка материалов (Лампы энергосбререгающие 70 шт. на сумму 25,130 рублей, закупка провода СИП 2000м 2*16 - 1270,57 м на сумму 44,470 рублей.\срок январь - февраль 2019 года | Местный бюджет | 69,6 | Администрация Дядьковского с/п Кореновского района | - Глава Дядьковского - сельского поселения Кореновского района О.А. Ткачева |
| Всего |  |  | 69,6 |  |  |

Сроки реализации  Программы рассчитаны на 2019 год. При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2019 год для реализации программы составляет 69,6 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.»

2. Общему отделу администрации  Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.А. Ткачева