- АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019	                                                                                                                             № 86

ст. Дядьковская

О внесении изменений в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 27 ноября 2017 года № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018-2024 годы» (с изменениями от 26 февраля 2018 года №27, от 12 ноября 2018 года № 195, от 20 декабря 2018 № 245,

от 15 марта 2019 года № 29, от 15 апреля 2019 года № 42)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 06 февраля 2017 года № 31 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  Дядьковского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района    п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 27 ноября 2017 года № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018-2024 годы» (с изменениями от 26 февраля 2018 года № 27, от 12 ноября 2018 года № 195,от 20 декабря 2018 года № 245, от 15 марта 2019 года № 29, от 15 апреля 2019 года № 42)  изменения, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (О.Е. Надточий) обнародовать  настоящее постановление в установленных местах  и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от  06 августа 2019 года № 86

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 27 ноября  2017 года  № 198

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ

| Координатор муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края с учетом приоритетов территориального развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий; Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (при условии включения дворовых территорий в муниципальную программу); Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; Количество изготовленных и установленных информационных щитов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 года Этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы 23955,760 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета 20896,500 тысяч рублей; за счет средств краевого бюджета 870,700 тысяч рублей; за счет средств местного бюджета 2188,560 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования

Дядьковское сельское поселение расположено в Кореновском районе Краснодарского края. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта: ст. Дядьковская  (административный центр) и х. Северный.

Общая численность населения Дядьковского сельского поселения составляет 4 200 человек. Из них: в ст. Дядьковской – 4 185 чел.; в х. Северный – 15 чел.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями: сельскохозяйственного назначения, крестьянско-фермерских хозяйств, администрации муниципального образования и землями жилой и производственной застройки.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Дядьковского сельского поселения Кореновского района под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания, отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, приведение территории сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика, улучшение внешнего облика поселения, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Необходимо отметить ряд существующих проблем в Дядьковском сельском поселении Кореновского района: недостаточное финансирование на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию парковых зон, хотя ежегодно за счет средств местного бюджета, а также за счет средств инвесторов  могут выполняться работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов озеленения, а также по созданию новых цветников, отличающиеся оригинальным проектным решением и исполнительским мастерством.

По итогом инвентаризации дворовой территории, общественной территории, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения -  дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве не выявлено.

В ст. Дядьковской на сегодняшний день находится 2 парка один из которых срочно нуждается в благоустройстве и 2 общественных территории для отдыха также нуждающихся в благоустройстве.

Парк расположен неподалеку от административного центра ст. Дядьковской.

Место, где расположен парк, находится в пешеходной и транспортной доступности от центра ст. Дядьковской, что делает его популярным для жителей ст. Дядьковской.

На данный момент времени парк представляет собой площадь 33000 м2, имеющую зеленые насаждения (деревья), возраст которых около 50 лет. Данные зеленые насаждения для достижения должного эстетического вида требуют реконструкции (опиловка).

На территории парка имеющаяся дорожно-тропиночная сеть находится в неудовлетворительном состоянии, требует реконструкции и устройства новых пешеходных дорожек с твердым видом покрытия.

Малые архитектурные формы (далее – МАФ) на территории парка отсутствуют.

Благоустройство общественных территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода.

Необходимо создать проект благоустройства общественной территории, так как при отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения Программы;

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий;

обсуждение и (или) разработка с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу;

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий утверждается согласно приложению 1 к постановлению Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Включение общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения.

Для обеспечения благоустройства парка целесообразно проведение следующих мероприятий по реконструкции и устройству зеленых насаждений, устройству:

тротуарной сети;

МАФ;

спортивной площадки с ограждением;

площадки для воркаута;

детских игровых площадок;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для обеспечений благоустройства 2 общественных территорий для отдыха целесообразно проведение мероприятий по установке лавочек, озеленению территорий с высадкой деревьев.

1.2 Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2018-2024 годы» (далее муниципальная программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий,  улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественным территориям Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

- ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Для достижения этой цели предлагается выполнить мероприятия по ремонту и благоустройству, создание комфортных условий в местах массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды на территории поселения, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских (спортивных) площадок);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности.

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района, формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- выполнение ремонта и благоустройства общественных территорий;

- приоритетное направление социально-экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

2.3. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие программы №1 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение повышения уровня благоустройства с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий | Шт. |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие программы №2 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение повышение уровня благоустройства с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие программы №3 «Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района с учетом приоритетов территориального развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие программы №4 «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского с учетом приоритетов территориального развития Дядьковского сельского поселения Кореновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие программы № 5 «Изготовление и установка информационных щитов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: информирование населения о проводимых работах по благоустройству объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: изготовить и установить информационные щиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий | Шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие программы№ 6 «Изготовление топосъемки территорий, проектно-сметной документации и проведение ее оценочной экспертизы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: изготовить топосъемку территорий, проектно-сметную документацию и провести ее оценочную экспертизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий | Шт. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных общественных территорий.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей сельского поселения и повысить привлекательность поселения.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство общественных территорий – 3.

2.7. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для поддержания общественных территорий  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа, которой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

минимального перечня работ:

установка скамеек;

установка беседок оборудованных скамейками и столом;

установка МАФ у входа в парк;

устройство покрытий детской и спортивной площадок, площадки для воркаута;

устройство тротуара по периметру парка;

устройство бетонного покрытия под беседки;

установка урн для мусора.

дополнительного перечня работ:

оборудование МАФ детских, спортивных площадок и площадок для воркаута;

озеленение территории;

устройство пешеходных дорожек;

монтаж тактильной плитки;

устройство спортивного ограждения спортивной площадки h=3м;

устройство ограждения ОГ-4 по периметру парка;

иные виды работ.

Работы из дополнительного перечня реализуются только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Для  приведения  общественных  территорий  к  современным  нормам комфортности  выявлена  необходимость  реализации  программы,  где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство общественных территорий.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на общественной территории (приложение 5 к Программе);

2.8. Срок реализации программы: 2018 - 2024 гг.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом необходимости решения проблем благоустройства территории сельского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) путем выполнения следующих мероприятий:

благоустройство дворовых территорий сельского поселения;

благоустройство общественных территорий сельского поселения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

3.2. Благоустройство территории сельского поселения направлено на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни, трудовой деятельности и досуга населения, включающее в себя:

1) благоустройство общественных территорий сельского поселения, в том числе:

ремонт  тротуаров;

обеспечение освещения общественных территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора;

озеленение общественных территорий;

иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) систем организации ливневых стоков и полива зелёных насаждений;

2) благоустройство дворовых территорий сельского поселения, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замена скамеек, урн для мусора;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство, оборудование парковочных мест;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев, газонов и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) системы организации ливневых стоков;

3) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

4) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в таблице 2.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложении      № 2  к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в приложении №  4 к настоящей муниципальной программе;

3.3. Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Также необходимо обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении  мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.4. Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета (бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района).

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ.

При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ;

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Трудовое участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы) и организовываются в форме субботников.

Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

3.5. Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

3.6. Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ осуществляется не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

3.7. Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  | Непосредственный ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Благоустройство общественных территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района (благоустройство парка (ст.Дядьковская, парк, расположенный на пересечении ул.Советская и ул.Первомайская) | всего | 0 | 23920,041 | - | - | - | - | 2-4 квартал | - | - | - | - | - | Установленные малые архитектурные формы (скамейки, лавки, беседки, вазоны, информационный стенд, урны); устроенный тротуар по периметру парка. устроенные покрытия детской и спортивной площадок, площадки для воркаута Иные мероприятия | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  | Федеральный бюджет | - | 20896,500 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | 870,700 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 2152,841 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации и проведение ее оценочной экспертизы | всего | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Изготовлены проекты благоустройства общественных территорий, разработана сметная документация по объектам |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественной территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района по улице Советская,42Б | всего | 0 | 30,719 | - | - | - | - | 2-4 квартал | - | - | - | - | - | проведение мероприятий по установке лавочек, озеленению территорий с высадкой деревьев | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 30,719 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство общественной территорий Дядьковского сельского поселения Кореновского района по улице Речная,2 | всего | 0 | 5,000 | - | - | - | - | 2-4 квартал | - | - | - | - | - | проведение мероприятий по озеленению территории с высадкой деревьев | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,000 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 23955,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

- 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1.Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 23955,760  тысяч рублей, в том числе:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2019 | 23955,760 | 20896,500 | 870,700 | 2188,560 | 0,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | 23955,760 | 20896,500 | 870,700 | 2188,560 | 0,0 |

4.2.Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

4.3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

- ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Для  оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  (далее  – степень  реализации)  муниципальной  программы  определяется  степень достижения  плановых  значений  каждого  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где:

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф –  значение  целевого  показателя,  характеризующего  цели  и  задачи муниципальной  программы,  фактически  достигнутое  на  конец  отчетного периода;

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень  реализации  муниципальной программы рассчитывается  по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М, где:

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М  –  число  целевых  показателей,  характеризующих  цели и  задачи муниципальной программы.

При  использовании  данной  формулы  в  случаях,  если  СДгппз>1,  значение Сдгппз принимается равным 1.

При  оценке  степени  реализации  муниципальной  программы ответственным  исполнителем  могут  определяться  коэффициенты  значимости отдельных  целевых  показателей.  При  использовании  коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М СРгп = ∑ СДгппз*ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

6.4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в  зависимости  от  значений  оценки  степени  реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных  целевых  программ,  основных  мероприятий)  по  следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5* СРгп+ 0,5*∑ЭРп/п*kj/ j, где:

Эргп – эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п –  эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомственной

целевой программы, основного мероприятия);

kj –  коэффициент  значимости  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы,  основного  мероприятия)  для  достижения  целей  муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы  ответственным  исполнителем.  По  умолчанию  kjо пределяется  по формуле:

kj= Фj/Ф, где:

Фj –  объем  фактических   расходов   из   местного бюджета  (кассового исполнения)  на  реализацию  j-той  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф  -  объем   фактических    расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j  –  количество  подпрограмм  (ведомственных  целевых  программ, основных мероприятий).

5.5. Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается   высокой в  случае,  если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее  0,80.

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается  удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

- 8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

7.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

7.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

а) администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

7.3. Исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

в) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

г) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

д) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

е) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

7.4. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

7.5. Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

7.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района и муниципальную программу.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018-2024 годы»*

| № п/п | Адрес общественной территории | Дата реализации проекта | Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *ст.Дядьковская, парк, расположенный на пересечении ул.Советская и ул.Первомайская | 2019 | 23920,041 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | **Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, улица Советская,42Б | 2019 | 30,719 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | **Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, улица Речная,2 | 2019 | 5,000 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  | ВСЕГО |  | 23955,760 |  |

<*> Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, согласно результатами проведённых общественных обсуждений.

<**> Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, без использования средств субсидии из краевого бюджета. Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета.

На адресный перечень не распространяется действие пп.3.2., 3.3., 3.6., 4.1., 7.5 муниципальной программы.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц*

| № п/п | Собственник (юридическое лицо(индивидуальный предприниматель)) | Адрес объекта, кадастровый номер земельного участка | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |

<*> Адресный перечень подлежит корректировке с учётом проведения инвентаризации.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»*

| N п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома с указанием населенного пункта | Перечень работ (минимальный/ дополнительный) | Дата поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

<*> Адресный перечень подлежит корректировке с включением  дворовых территорий, на которые были поданы соответствующие заявки от заинтересованных лиц, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, с заключением

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (собственниками

(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве

не позднее последнего года реализации федерального

проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 31 декабря 2023 года | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Минимальный перечень работ

по благоустройству территории парка ст. Дядьковской

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| 1. Установка скамеек |  |
|  | Скамья СК-9 900х560х1500 |
|  | Скамья СК-4 660х420х1500 |
|  | Скамья СК-8 920х680х1500 |
| 2. Установка беседок |  |
|  | Беседка "Бали" 1900х1800х1600 |
| 3. Установка вазонов |  |
|  | Вазон - 11003 650х650х510 |
| 4. Установка информационного стенда |  |
|  | Стенд уличный СУ-0101 1960х860 |
| 5. Устройство бортового камня |  |
|  | Бордюр аллейный Цвет серый |
| 6. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров |  |
| 7. Устройство покрытия детских площадок из отсевов осадочных горных пород |  |
| 8. Устройство асфальтобетонного покрытия спортивной площадки и площадки для воркаута |  |
| 9. Устройство бетонного покрытия под беседки |  |
| - 10. Установка урн |  |
|  | Урна УК13 635х400х400 |
|  | Урна УК-2К 970х340х270 |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

Дополнительный перечень работ

по благоустройству парка Дядьковского сельского поселения Кореновского района

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование МАФ детских и спортивной площадок, площадки для воркаута |
| 2 | Озеленение территории |
| 3 | Устройство пешеходных дорожек |
| 4 | Монтаж тактильной плитки |
| 5 | Устройство спортивного ограждения спортивной площадки h=3м |
| 6 | Устройство ограждения ОГ-4 по периметру парка |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2018 - 2024 год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу.

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки).

1.4. К заинтересованным лицам относятся: граждане и организации, направившие предложения о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу для рассмотрения на комиссии по отбору предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в Программу.

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн - проектов в отношении благоустройства общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе общий план благоустройства территории, перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, а также проектно-сметную документацию, схему размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы озеленения, и т.д.).

2.3. Разработка дизайн-проекта общественной территории осуществляется администраций Дядьковского сельского поселения Кореновского района в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола комиссии по проведению отбора предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в Программу.

3. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн - проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественной территории, Администрация уведомляет заинтересованных лиц о готовности дизайн-проекта.

3.2. Заинтересованные лица в течение 5 рабочих дней обеспечивают обсуждение дизайн-проекта, согласовывают или представляют письменные замечания и (или) предложения для доработки дизайн-проекта.

3.3. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект дорабатывается и повторно направляется заинтересованным лицам для согласования в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения доработанного дизайн-проекта.

4. Утверждение дизайн - проекта

4.1. Утверждение дизайн-проекта осуществляется распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района после согласования дизайн-проекта с заинтересованными лицами.

4.2. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченных лиц.

4.3. Утвержденные дизайн-проекты размещаются на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий Дядьковского сельского поселения   Кореновского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок трудового участия заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству общественных территорий Дядьковского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий в случае, если органом государственной власти Краснодарского края принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий в форме одного субботника.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий в случае, если органом государственной власти Краснодарского края принято решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий в размере, установленном органом государственной власти Краснодарского края.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия

заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания, оформленного соответствующим протоколом общего собрания  в объеме не менее установленного государственной программой Краснодарского края формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Краснодарского края.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания, оформленного соответствующим протоколом общего собрания, в объеме не менее установленного государственной программой Краснодарского края формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Краснодарского края.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется  в форме субботников.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей общественной территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если государственной программой Краснодарского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства общественной территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий, денежных средств заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрации Дядьковского сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация Дядьковского сельского поселения заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве общественных территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству общественной территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация Дядьковского сельского поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе общественных территорий, которые подлежат благоустройству.

3.5. Администрация Дядьковского сельского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Дядьковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе общественных территорий, которые подлежат благоустройству.

Администрация Дядьковского сельского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе общественных территорий, которые подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Дядьковского сельского поселения на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства общественных территорий (в случае, если государственной программой Краснодарского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства общественных территорий (в случае, если государственной программой Краснодарского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе общественных территорий, которые подлежат благоустройству.

3.7. Администрация Дядьковского сельского поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства общественных территорий, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Дядьковского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Дядьковского сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству общественной территории по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства общественной территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.».

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.Е. Надточий