АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                                                                        № 18

ст.Дядьковская

Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в

ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Дядьковского  сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года №  206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района»,                               администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,             п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в            ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 10 февраля  2020 года  №  18

Ведомственная целевая программа

«Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год

- Паспорт

ведомственной целевой программы

«Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района» на 2020 год

Наименование главного распорядителя: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Разработчик программы: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Исполнитель программы: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Основание для разработки ведомственной целевой программы: Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Департамента строительства Краснодарского края №293 от 01 ноября  2019 года «Об утверждении результатов отбора муниципальных образований Краснодарского края по предоставлению и распределению в 2020 -2022 годах субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по обеспечению в целях  жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных  семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности).

Цели ведомственной целевой программы: обеспечение жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных  семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности).

Задачи ведомственной целевой программы

Координация действий администрации муниципального образования Кореновский район и администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района при проведении мероприятий, направленных на обеспечение жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных  семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности).

Перечень  целевых показателей ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы:

Протяженность. распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района 5855,8м;

Шкафной газорегуляторный пункт типа Газовичек –А7466-1000 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК -1000 1 шт.;

Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей плановое значение показателя 16 единиц.

Объемы и источники финансирования: объем финансирования программы   4974,7 тысяч рублей, в том числе на 2020 год –    4974,7 тысяч рублей; Источник финансирования – 4725,9 тыс. рублей краевые средства, 248,8 тыс. рублей местный бюджет

Сроки реализации Программы - 2020 год

- Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы»

Разработка данной Программы обусловлена политикой нашего государства в данной сфере. На территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района имеются  участки, предназначенные для строительства жилищного  строительства, которые  органы местного самоуправления обязаны обеспечить коммунальной инженерной  инфраструктурой (газифицикация, водоснабжение, энергоснабжение).

.  Реализация ведомственной целевой программы  Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района позволит решить  данные вопросы.

Раздел 2. «Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации»

Основной целью Программы является обеспечение жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных  семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности).  Во многом достижение цели зависит от решения следующих задач:  Обеспечение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой  земельных участков  - плановое значение показателя 16 единиц.

Сроки реализации Программы - 2020 год

Раздел 3. Перечень  мероприятий ведомственной целевой программы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района | 2020 | 2,5 месяцев (после проведения закупки конкурентным способом) в 2020 году | 4974,7 | 0 | 4725,9 | 248,8 | 0 | Протяженность. распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района 5855,8м; Шкафной газорегуляторный пункт типа Газовичек –А7466-1000 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК -1000 1 шт.; Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей плановое значение показателя 16 единиц |

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Раздел 4 «Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы»

Для реализации запланированных мероприятий необходимы следующие ресурсы:

Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района.(Смета прилагается).

Раздел 5 «Механизм реализации ведомственной целевой программы»

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы, который:

обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с координатором соответствующей муниципальной программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой.

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разработчик ведомственной целевой программы готовит доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы, который утверждается постановлением администрации Дядьковского сельского поселения.

Доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственных целевых программ с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации ведомственной целевой программы плановым показателям, установленным ведомственной целевой программой;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ведомственной целевой программы проводится анализ факторов и в докладе (отчете) о ходе реализаций ведомственной целевой программы указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года № 206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района».

Раздел 6 «Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы»

Эффективность реализации Программы заключается в обеспечение жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных  семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности).

Целевые индикаторы:

Протяженность. распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской  Кореновского района 5855,8м;

Шкафной газорегуляторный пункт типа Газовичек –А7466-1000 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК -1000 1 шт.;

Количество обеспечиваемых инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей плановое значение показателя 16 единиц

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева