АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2020                                                                                                                          №  88

ст. Дядьковская

Об утверждении аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по объекту: «Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы   Дядьковской Кореновского района»

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме  на выполнение работ  по объекту: «Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы   Дядьковской Кореновского района» (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

_____________ О.А.Ткачева

«________» ______________2020 года

ЗАЯВКА №_______от «____»_____________201___ г.

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Прошу Вас организовать процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку указанной ниже продукции (товаров, работ, услуг).

| Наименование объекта закупки | «Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме |
| Контактная информация |  |
| Закупку осуществляет уполномоченное учреждение | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный заказ муниципального образования Кореновский район» 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, д.93. Тел 8(86142)4-50-53, e-mail: konkurs@korenovsk.ru |
| Информация о контрактной службе, контрактном управляющем заказчика | Контрактный управляющий назначен распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 19.05.2014 г. № 42-р Машинцева Наталья Анатольевна 88614266861 |
| Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278 глава Ткачева Ольга Анатольевна |
| Краткое изложение условий контракта |  |
| Описание объекта закупки | Описание объекта закупки приведено в приложении «Описание объекта закупки» |
| Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | РФ, Краснодарский край, Кореновский район, пешеходный переход (кладка) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района |
| Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1467377 (Один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч триста семьдесят семь) рублей 00 копеек. |
| Размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок (если предусмотрена выплата аванса) Включается в заявку с 01 октября 2019 года | Не предусмотрен |
| Условия (порядок, сроки) оплаты по безналичному расчету | Заказчик производит оплату работ в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ, но не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2020 г |
| Идентификационный код закупки | 203233506365523350100100060014299244 |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ) | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
| Финансовое обеспечение заявки и исполнения контракта |  |
| Требование к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе | Установлено |
| Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, руб. | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14673,77 ( четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 77 копеек |
| Требование к обеспечению исполнения контракта | Установлено |
| Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 10% от цены контракта, В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ. В случае заключения настоящего контракта с Подрядчиком по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий контракт. |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | Согласно Разделу 5 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
| Требование к предоставлению гарантийных обязательств | Установлено |
| Требование обеспечения гарантийных обязательств | Не установлено |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств, руб. | Не установлено |
| Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств | Не установлено |
| Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено |
| Преимущества и требования к участникам |  |
| Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ) | Не установлены |
| Единые требования к участникам (в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ) | Установлено |
| Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| Дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг, установленные в соответствии с частью 2.1 статьи 31 44-ФЗ | Не предусмотрены |
| Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлено |
| Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлены |
| Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, установленные в соответствии со статьей 14 44-ФЗ | Не установлены |
| Иные условия закупки |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если заказчиком для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличающаяся от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| Требование о предоставлении и перечень документов, предъявляемых участниками закупки в соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| Требование о предоставлении и перечень документов, предъявляемых участниками закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| Требование о предоставлении и перечень документов, предъявляемых участниками закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| Требование о предоставлении и перечень документов, предъявляемых учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы | Не установлены |
| Требование о предоставлении и перечень документов, предъявляемых организациями инвалидов | Не установлены |
| Требование о предоставлении и перечень документов, предъявляемых участниками закупки в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| Требование о предоставлении и перечень документов, предъявляемых участниками закупки в соответствии нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 44-ФЗ | Не установлены |
| Проект контракта | Согласно вложенному файлу «Проект контракта» |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от  05 августа  2020 года  № 88

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _____________ О.А.Ткачева «____» __________ 2020 г. М.П. |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(аукцион в электронной форме)

Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы   Дядьковской Кореновского района

ст. Дядьковская

2020 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _______________ О.А.Ткачева «______» _____________20_____ года М.П. |
| --- | --- |

Раздел 2 Описание объекта закупки

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района |
| 2 | Данные о проведении государственной экспертизы/ проверки сметной стоимости | Не предусмотрено |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Объемы работ выполнить в соответствии с локально сметным расчетом. Выполнение работ производится с использованием материала Подрядчика |
| 4 | Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий | Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов. Выполнение работ производится с использованием материала Подрядчика. Все используемые в процессе выполнения работ оборудование и материалы должны соответствовать обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, свод правил и иных актов технического регулирования. Работы выполнить с соблюдением охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, требований охраны окружающей среды. Выполнение работ должно соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан |
| 5 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на результат работ установлен продолжительностью – 5 лет, со дня подписания Акта приемки выполненных работ по объекту (итогового Акта приемки выполненных работ при наличии нескольких промежуточных). Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ -100%. В случае обнаружения дефектов после приемки работ – исправление дефектов производится за счет подрядчика. |
|  | ОКПД | 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки |

|  |  | РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стройка |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |
|  | Смета № | Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района ФЕР2020 |  |  |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |  |
| Трудозатраты |  |  |  |  |
| 1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 76,74 |
| 2 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 2,35 |
| 3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,02 |
| 4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 167,1 |
| 5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 64,52 |
| 6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 16,01 |
| 7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 2228,51 |
| 8 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 6,52 |
| 9 | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 2,46 |
| 10 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 39,9 |
| 11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66,18 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 12 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 1,05 |
| 13 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 10,42 |
| 14 | 91.05.14-024 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 10 т (прицепные) | маш.час | 0,03 |
| 15 | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 0,03 |
| 16 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,16 |
| 17 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 27,53 |
| 18 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,29 |
| 19 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.час | 3,38 |
| 20 | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 0,28 |
| 21 | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш.час | 0,03 |
| 22 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0,35 |
| 23 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,02 |
| 24 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,53 |
| 25 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 10,05 |
| 26 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 0,01 |
| 27 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 30,14 |
| 28 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 470,94 |
| 29 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0,17 |
| 30 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 14,46 |
| 31 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 48,23 |
| 32 | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 40,19 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 33 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 14,47 |
| 34 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3,215 |
| 35 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0989 |
| 36 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,02 |
| 37 | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0,0058 |
| 38 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ | кг | 0,024 |
| 39 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 1,35 |
| 40 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,32 |
| 41 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 4,536 |
| 42 | 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0,2878 |
| 43 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,2 |
| 44 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 45 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,0992 |
| 46 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0005 |
| 47 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,0018 |
| 48 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,162 |
| 49 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0588 |
| 50 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1,992 |
| 51 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,0588 |
| 52 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0098 |
| 53 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 9,148 |
| 54 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0,128 |
| 55 | 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0,001 |
| 56 | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0,0336 |
| 57 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,02 |
| 58 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 365,824 |
| 59 | ФССЦ-01.7.15.02-0039 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x60 мм | 100 шт | 0,2 |
| 60 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные | кг | 10 |
| 61 | ФССЦ-08.3.07.01-0072 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,008732 |
| 62 | ФССЦ-08.3.08.02-0044 | Уголок горячекатаный, марка стали 18пс, ширина полок 35-56 мм | т | 0,00192 |
| 63 | ФССЦ-08.3.12.04-0017 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 12,0285 |
| 64 | ФССЦ-20.3.04.05-0021 | Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов, напряжением 12-24 В, размером 129x116 мм, с кронштейнами | компл | 2 |
| 65 | ФССЦ-22.2.02.08-0042 | Кронштейны стальные для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах, масса 45 кг, длина 1300 мм | шт | 2 |
| 66 | ФССЦ-23.3.08.01-0110 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1,6632 |
| 67 | ФССЦ-23.3.08.02-0256 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1,91664 |
| 68 | ФССЦ-23.5.02.02-0035 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16 |
| Перевозка |  |  |  |  |
| 69 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 14,3056 |
| Погрузка/разгрузка |  |  |  |  |
| 70 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14,3056 |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
|  |  | Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района ФЕР2020. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Обоснование; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Раздел 1.. 1; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м; 3,96; ФЕРр57-3-1. 2; Разборка оснований покрытия полов: простильных полов; 100 м2; 2,97; ФЕРр57-1-3. 3; Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов; т; 16,0766; ФЕРм38-01-004-07. 4; Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм; т; 12,0285; ФССЦ-08.3.12.04-0017. 5; Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм; т; 1,6632; ФССЦ-23.3.08.01-0110. 6; Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм; т; 1,91664; ФССЦ-23.3.08.02-0256. 7; Резка стального профилированного настила; м реза; 165; ФЕР09-05-006-01. 8; Ремонт металлических ограждений: средний; м2; 15,12; ФЕРр68-23-2. 9; Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм; т; 0,008732; ФССЦ-08.3.07.01-0072. 10; Уголок горячекатаный, марка стали 18пс, ширина полок 35-56 мм; т; 0,00192; ФССЦ-08.3.08.02-0044. 11; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 14,3056; ФССЦпг-01-01-01-041. 12; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км; 1 т груза; 14,3056; ФССЦпг-03-21-01-005. 13; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 6,534; ФЕР13-03-002-04. 14; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 6,534; ФЕР13-03-004-26. 15; Уплотнение грунта: гравием; 100 м2; 0,3; ФЕР11-01-001-01. 16; Устройство фундаментных плит бетонных плоских; 100 м3; 0,045; ФЕР06-01-001-15. 17; Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т; т; 0,008; ФЕР33-01-016-01. 18; Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1; шт; 2; ФЕРм08-02-363-01. 19; Кронштейны стальные для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах, масса 45 кг, длина 1300 мм; шт; 2; ФССЦ-22.2.02.08-0042. 20; Хомуты стальные; кг; 10; ФССЦ-07.2.07.13-0221. 21; Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x60 мм; 100 шт; 0,2; ФССЦ-01.7.15.02-0039. 22; Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм; 100 м; 0,16; ФЕРм08-02-407-04. 23; Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм; м; 16; ФССЦ-23.5.02.02-0035. 24; Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными; шт; 2; ФЕРм08-02-369-03. 25; Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов, напряжением 12-24 В, размером 129x116 мм, с кронштейнами; компл; 2; ФССЦ-20.3.04.05-0021. |  |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава  Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

_______________ О.А.Ткачева

«______» _____________20___года

М.П.

РАЗДЕЛ 5. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №44-ФЗ

В Контракт заключается после предоставления одновременно с проектом контракта (без подписи заказчика) документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, победителем аукциона в электронной форме или иным его участником, с которым заключается контракт, для подписания контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В случае изменения срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечение исполнение контракта предоставляется с учетом положений обозначенной нормы.

Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

- Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта при применении антидемпинговых мер

1. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, победитель такой закупки предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 № Федерального закона 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

Если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены, антидемпинговые меры не применяются.

2. Обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1 части 1 настоящего раздела, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения.

3. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящего раздела, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

- Часть 2. Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенные в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (с учетом требований частей 1.3 – 1.6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ).

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель:

УФК по Краснодарскому краю

(Администрация Дядьковского сельского

поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

ОКТМО 03621407

КБК 99200000000000000150

Назначение платежа: Обеспечение контракта_____

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление № 1005);

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в случае, если условие было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке;

9) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

3. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

положение о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно                с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением        № 1005;

требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

- Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник закупки должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, или в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 2 части 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель:

УФК по Краснодарскому краю

(Администрация Дядьковского сельского

поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

ОКТМО 03621407

КБК 99200000000000000150

Назначение платежа: Обеспечение контракта

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Проектно-сметный метод

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

_______________ О.А.Ткачева

«______» _____________20_____ года

М.П.

Раздел 6 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту:  «Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы   Дядьковской Кореновского района «

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: «04.08.2020 года»

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный  метод

Обоснование выбранного метода обоснования начальной максимальной цены контракта: часть 9,1 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ

| Таблица. Расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании приложений №1 - №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование затрат |  | Стоимость согласно сметной документации (руб.) в текущих ценах по состоянию на 01.02.2020 г. |  |  |  |  |
| 1 | Строительные работы |  | 52486 |  |  |  |  |
| 2 | Монтажные работы |  | 1170328 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 122814 |  |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фонд оплаты труда в составе прямых затрат |  | 25062 |  |  |  |  |
| 2 | Стоимость эксплуатации машин и механизмов |  | 11749 |  |  |  |  |
| 3 | Материалы |  | 131253 |  |  |  |  |
| 4 | Накладные расходы |  | 17455 |  |  |  |  |
| 5 | Сметная прибыль |  | 2256 |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого без НДС |  | 1222814 |  |  |  |  |
| Раздел II. Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Значения |  |
| 10 | Итого без НДС |  |  |  | руб. | 1222814 |  |
| Раздел III. Расчет прогнозного роста стоимости на период производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Рост стоимости 2020 г. |  | руб |  |  |  |
|  |  | Рост стоимости 2021 г. |  | руб |  |  |  |
|  |  | Рост стоимости 2022 г. |  | руб |  |  |  |
|  |  | Рост стоимости 2023 г. |  | руб |  |  |  |
| Раздел IV. Начальная (максимальная) цена |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого стоимость работ с учетом срока производства работ на 2020 г. |  |  |  | руб. | 1222814 |  |
| 13 | НДС 20% |  |  |  | руб. | 244563 |  |
| 14 | Всего с НДС на 2020 г. |  |  |  | руб. | 1467377 |  |
|  | Итого стоимость работ с учетом срока производства работ на 2021 г. |  |  |  | руб. |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Всего с НДС на 2021г. |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Итого стоимость работ с учетом срока производства работ на 2022г. |  |  |  | руб. |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Всего с НДС на 2022г. |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Итого стоимость работ с учетом срока производства работ на 2023 г. |  |  |  | руб. |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Всего с НДС на 2023г. |  |  |  | руб. |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

| Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района ФЕР2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 3,96 | ФЕРр57-3-1 |  |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 2,97 | ФЕРр57-1-3 |  |
| 3 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 16,0766 | ФЕРм38-01-004-07 |  |
| 4 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 12,0285 | ФССЦ-08.3.12.04-0017 |  |
| 5 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1,6632 | ФССЦ-23.3.08.01-0110 |  |
| 6 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1,91664 | ФССЦ-23.3.08.02-0256 |  |
| 7 | Резка стального профилированного настила | м реза | 165 | ФЕР09-05-006-01 |  |
| 8 | Ремонт металлических ограждений: средний | м2 | 15,12 | ФЕРр68-23-2 |  |
| 9 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,008732 | ФССЦ-08.3.07.01-0072 |  |
| 10 | Уголок горячекатаный, марка стали 18пс, ширина полок 35-56 мм | т | 0,00192 | ФССЦ-08.3.08.02-0044 |  |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14,3056 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 14,3056 | ФССЦпг-03-21-01-005 |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 6,534 | ФЕР13-03-002-04 |  |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 6,534 | ФЕР13-03-004-26 |  |
| 15 | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 | 0,3 | ФЕР11-01-001-01 |  |
| 16 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0,045 | ФЕР06-01-001-15 |  |
| 17 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 0,008 | ФЕР33-01-016-01 |  |
| 18 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 2 | ФЕРм08-02-363-01 |  |
| 19 | Кронштейны стальные для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах, масса 45 кг, длина 1300 мм | шт | 2 | ФССЦ-22.2.02.08-0042 |  |
| 20 | Хомуты стальные | кг | 10 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 |  |
| 21 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x60 мм | 100 шт | 0,2 | ФССЦ-01.7.15.02-0039 |  |
| 22 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0,16 | ФЕРм08-02-407-04 |  |
| 23 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16 | ФССЦ-23.5.02.02-0035 |  |
| 24 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | шт | 2 | ФЕРм08-02-369-03 |  |
| 25 | Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов, напряжением 12-24 В, размером 129x116 мм, с кронштейнами | компл | 2 | ФССЦ-20.3.04.05-0021 |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УТВЕРЖДАЮ

Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района

______________________О.А.Ткачева

«_____» ____________ 2020 год

М.П.

- РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. По соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании распоряжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района и после предоставления подрядчиком  в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящим пунктом изменение влечет возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ при определении подрядчика.

3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| - Раздел 10. Проект контракта | - УТВЕРЖДАЮ: - Глава Дядьковского - сельского поселения Кореновского района _______________ О.А.Ткачева - «______» _____________20_____ года - М.П. |
| --- | --- |

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Идентификационный код закупки: 203233506365523350100100060014299244

ст. Дядьковская             				        	                      «___» _______2020 год

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  в лице главы Дядьковского сельского поселения Кореновского района Ткачевой Ольги Анатольевны действующей на основании Устава  Дядьковского сельского поселения Кореновского района, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной  стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола __________________________________ от ____________ 2020 года № ___, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы   Дядьковской Кореновского района» (далее - работы, Объект), по утвержденной технической документации в сроки, определенные настоящим Контрактом.

1.2. Виды, объем и содержание работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, определяются ведомостью объема работ (Приложение №1 к контракту).

1.3. Место выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Кореновский район, пешеходный переход (кладка) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы   Дядьковской Кореновского района.

1.4. Работы выполняются в рамках ведомственной  целевой программы «Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района  на 2020 год», утвержденной постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 18 июня 2020 года №61.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _________________ рублей _________ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке	 _____ (______) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу / или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

2.3. Финансирование работ по контракту производится за счет средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа о приемке - акта приемки выполненных работ, подписанного Муниципальным заказчиком (далее – Акт приемки выполненных работ), за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

Основанием для оплаты работ являются подписанные Сторонами акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт приемки выполненных работ, счет, счет-фактура (при наличии).

2.5. Оплата Контракта может осуществляться путем выплаты Подрядчику суммы за вычетом сумм неустойки (штрафа, пени), которая начислена Муниципальным заказчиком за нарушение Подрядчиком условий Контракта (в порядке, определенном п. 7.14. настоящего Контракта).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного Муниципальным заказчиком Контракта, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта.

3.3. Срок выполнения работ является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этого срока, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Муниципального заказчика:

- Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Муниципальным заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

- Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 7 настоящего Контракта.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Муниципальному заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Муниципального заказчика.

4.2.2. При исполнении Контракта Подрядчик, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, вправе выполнить работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.3. Обязанности Муниципального заказчика:

4.3.1. Осуществлять проверку выполнения работ по настоящему Контракту в присутствии представителя Подрядчика либо в его отсутствие при условии надлежащего уведомления, а также производить приёмку результата выполненных надлежащим образом Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3.2. В период срока действия настоящего Контракта обеспечивать беспрепятственный доступ Подрядчика и его работников, участвующих в выполнении работ, к месту их проведения.

4.3.3. Выделить для приемки выполненных работ, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя при выполнении подрядных работ на Объекте, который отдает указания и распоряжения от имени Муниципального Заказчика в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта.

4.3.4. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в срок, установленные настоящим Контрактом.

4.3.5. Надлежащим образом уведомить Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Подрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций. При этом Стороны соглашаются с тем, что надлежащим уведомлением Муниципальным заказчиком Подрядчика считается направление Муниципальным заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

4.4. Обязанности Подрядчика:

- Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы лично, в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом в строгом соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Контракту), требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Муниципального заказчика по условиям аукциона.

4.4.2. Обеспечить выполнение работ материалами в соответствии с ведомостью объема работ (Приложение №1). Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов до момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ.

4.4.3. Выполнить на территории Объекта (при необходимости) временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ по контракту. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для исполнения Контракта материалов и оборудования до окончания срока действия Контракта.

4.4.4. Самостоятельно направлять и определять количество специалистов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ, обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием.

4.4.5. В случае повреждения или уничтожения имущества Муниципального заказчика по вине работников Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему контракту возместить Муниципальному заказчику вред в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.6. Подрядчику запрещается применение материалов, выполнение объемов работ, не предусмотренных технической документацией, без письменного согласования с Муниципальным заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.7. Немедленно уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Муниципального заказчика).

4.4.8. Немедленно известить Муниципальный заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.9. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный сторонами.

4.4.10. Обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.4.11. Вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (далее - Общий журнал работ). Подрядчик обязан представить Общий журнал работ по первому требованию Муниципального заказчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Муниципальный заказчик регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

4.4.12. Если Муниципальный заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить своё обоснованное мнение в Общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока обязан исполнить указания Муниципального заказчика, и сделать отметку об исполнении в Общем журнале работ.

4.4.13. Обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет.

4.4.14. Обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.

4.4.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Муниципального заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.16 При необходимости внесения изменений в техническую документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Муниципальным заказчиком.

4.4.17. Перед началом выполнения работ передать Муниципальному заказчику локальный сметный расчет на выполняемые по Контракту работы для утверждения с учетом индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в количестве четырех экземпляров и согласовать с Муниципальным заказчиком образцы применяемых материалов.

4.4.18. Предоставить Муниципальному заказчику новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Муниципальный заказчик принимает результаты работ, выполненные Подрядчиком, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

5.1.1. Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом и (или) в виде электронных документов, сформированных в единой информационной системе (далее – ЕИС) в электронной форме и подписанных электронной подписью.

Электронные документы о приемке результата выполненных работ в рамках исполнения настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированные в ЕИС в электронной форме и подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями.

Подрядчик направляет в адрес Заказчика в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) приемку результата исполнения контракта, универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним, сформированных в ЕИС в электронной форме и подписанных электронной подписью либо направляет документ о приемке выполненных работ, счет-фактуру (при наличии), на бумажном носителе.

5.2. При сдаче результатов работ (или их части) Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить представителям Муниципального заказчика:

- акт о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2) в количестве 4 (четырех) экземпляров.  В случае привлечения Муниципальным заказчиком специализированных организаций или органов, осуществляющих функции строительного контроля (технического надзора) по настоящему Контракту, такой акт (форма КС-2) передается Муниципальному заказчику с отметкой о прохождении строительного контроля (технического надзора);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3) в количестве 4 (четырех) экземпляров;

- расшифровку непредвиденных затрат (при их наличии) в количестве 4 (четырех) экземпляров;

- счет на оплату;

- счет-фактуру (при наличии);

- исполнительную документацию за отчетный период (при ее наличии) в 3 экземплярах.

5.3. Результаты выполненных работ принимаются Муниципальным заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Контракта, с участием уполномоченного представителя Подрядчика. Муниципальный заказчик проверяет качество и соответствие выполненной работы, предоставленных Подрядчиком документов требованиям Контракта. При проверке предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям настоящего контракта Муниципальным заказчиком будет проведена экспертиза.

5.4. При приемке Заказчик обязан провести экспертизу, в части соответствия работ условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.5. В случае установления соответствия результата выполненных работ и представленных Подрядчиком документов требованиям контракта, при положительном решении составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается Муниципальным заказчиком.

5.6. В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям контракта Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

5.7. При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения, который подписывается Заказчиком и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая комиссионно  Муниципальным заказчиком. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

Подрядчик должен уведомить Муниципального заказчика в письменной форме об устранении выявленных недостатков.

5.8. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня представления Подрядчиком выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается Заказчиком и уполномоченным представителем Подрядчика.

5.9. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов комиссии Заказчика.

5.10. Результат приемки оформляется документом о приемке - Актом приемки выполненных работ, подписанным Муниципальным заказчиком, который подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Контракта.

5.11. После подписания Акта приемки выполненных работ Муниципальный заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в день такой приемки. Выполненная работа считается принятой с момента подписания Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.

5.12. Муниципальный заказчик передает Подрядчику один экземпляр акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 3-х рабочих дней со дня их подписания.

5.13. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

5.14. Муниципальный заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

5.15. Контроль качества, осуществляемый Муниципальным заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

5.16. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 2-х дневный срок после их обнаружения, а Подрядчик в тот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков

5.17. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1. Качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

6.2. На выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, и входящие в них материалы составляет 5 лет со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ - Акта приемки выполненных работ.

Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ -100%.  В случае обнаружения дефектов после приемки работ – исправление дефектов производится за счет подрядчика.

6.3. Муниципальный заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. При выявлении Муниципальным заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Муниципальным заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, что составляет _____ рублей ___ копеек (но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей) (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», далее – Постановление № 1042).

/За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет -___________ (_____________) рублей _______копеек;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ______ рублей __ копеек;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет ______ рублей __ копеек;

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет ______ рублей __ копеек.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Постановлением № 1042 в размере: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей) (в соответствии с Постановлением № 1042).

7.8. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.4.18 настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном п.7.3 настоящего Контракта.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств или устранения допущенных нарушений Контракта и (или) законодательства Российской Федерации и не учитывается при возмещении причиненных Муниципальному заказчику убытков.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Неустойка по Контракту выплачивается на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.12. Оплата неустойки производится Подрядчиком по реквизитам, указанным Муниципальным заказчиком в требовании, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен в требовании Муниципального заказчика.

7.13. Подрядчик несёт полную ответственность за своих работников и их действия перед Муниципальным заказчиком, третьими лицами и государственными органами. Муниципальный заказчик не несёт ответственности за работников, работодателем которых является Подрядчик.

7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки по пп. 7.11. и 7.12. Контракта Муниципальный заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки задолженность Подрядчика и осуществляет ее оплату за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных работ. При этом Подрядчик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в трехдневный срок до такого удержания. Настоящий пункт применяется Муниципальным заказчиком в случае невозможности применения пункта 10.12. настоящего Контракта.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17 В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно Акту порчи имущества, подписанного обеими сторонами.

7.18. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта, в том числе путем расторжения Контракта.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

8.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ;

9.2.2. Если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

9.3. При исполнении Контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями статьи 95 Закона.

9.5. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.9. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.10. По соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании распоряжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района и после предоставления подрядчиком  в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящим пунктом изменение влечет возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ при определении подрядчика.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Муниципальным заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ и срок действия обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44—ФЗ Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, установленный пунктом 3.2 настоящего контракта, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет _______________________  - 10% от цены по которой заключается контракт.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц работы снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц работы участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона. № 44-ФЗ.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

10.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта в следующих порядке и случаях:

если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов;

если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

10.4. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, Муниципальным заказчиком в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и, в том числе подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке выполненных работ, при условии отсутствия оснований для удержания сумм из средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.

10.5. В случае заключения настоящего контракта с Подрядчиком по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий контракт.

10.6. При изменении срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) по основаниям, указанным в пункте 12.8 настоящего контракта:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей частью цены контракта Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика;

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены контракта Муниципальный заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ определяется новый срок возврата Муниципальным заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

10.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения и исполнения Контракта Муниципальный заказчик, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки, вправе удержать из указанной суммы неустойку (штрафы, пени), рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом Подрядчик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в трехдневный срок до такого удержания.

10.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Муниципальным заказчиком производится возврат обеспечения исполнения Контракта в срок и на условиях, предусмотренных п. 10.4. настоящего Контракта.

10.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить  Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, письма на электронную почту и иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа по почтовому адресу получателя.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон. Настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.5. Подрядчик не вправе без письменного согласия Муниципального Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.

12.6. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу получателя, который указан в разделе Контракта «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

12.7. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Все приложения к настоящему Контракту, утвержденные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

13.2. К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

13.2.1. Приложение № 1 «Ведомость объемов работ».

13.2.4. Приложение № 2 «Расчет индивидуального договорного коэффициента».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района ИНН 2335063655 КПП 233501001 Место нахождения: 353165, Краснодарский край, ст. Дядьковская, ул. Советская 42 |  | ______________________________ ИНН ____________________ КПП ____________________ Место нахождения: ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты счета: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района л.с. 05183006680) Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ р/сч 40302810600003000150 БИК 040349001 ОКТМО 03621402 |  | Реквизиты счета: ______________ |
| Руководитель |  | (должность представителя) |
| ______________ |  | ______________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "__" _____________________ 2020 года |  | "__" _____________________ 2020 года |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от_____________ 2020 г.№ _____

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт пешеходного перехода (кладки) через реку Левый Бейсужек от улицы Кооперативной станицы Дядьковской Кореновского района ФЕР2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 3,96 |  | ФЕРр57-3-1 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 2,97 |  | ФЕРр57-1-3 |  |  |  |  |
| 3 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 16,0766 |  | ФЕРм38-01-004-07 |  |  |  |  |
| 4 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 12,0285 |  | ФССЦ-08.3.12.04-0017 |  |  |  |  |
| 5 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1,6632 |  | ФССЦ-23.3.08.01-0110 |  |  |  |  |
| 6 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1,91664 |  | ФССЦ-23.3.08.02-0256 |  |  |  |  |
| 7 | Резка стального профилированного настила | м реза | 165 |  | ФЕР09-05-006-01 |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт металлических ограждений: средний | м2 | 15,12 |  | ФЕРр68-23-2 |  |  |  |  |
| 9 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,008732 |  | ФССЦ-08.3.07.01-0072 |  |  |  |  |
| 10 | Уголок горячекатаный, марка стали 18пс, ширина полок 35-56 мм | т | 0,00192 |  | ФССЦ-08.3.08.02-0044 |  |  |  |  |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14,3056 |  | ФССЦпг-01-01-01-041 |  |  |  |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 14,3056 |  | ФССЦпг-03-21-01-005 |  |  |  |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 6,534 |  | ФЕР13-03-002-04 |  |  |  |  |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 6,534 |  | ФЕР13-03-004-26 |  |  |  |  |
| 15 | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 | 0,3 |  | ФЕР11-01-001-01 |  |  |  |  |
| 16 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0,045 |  | ФЕР06-01-001-15 |  |  |  |  |
| 17 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 0,008 |  | ФЕР33-01-016-01 |  |  |  |  |
| 18 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 2 |  | ФЕРм08-02-363-01 |  |  |  |  |
| 19 | Кронштейны стальные для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах, масса 45 кг, длина 1300 мм | шт | 2 |  | ФССЦ-22.2.02.08-0042 |  |  |  |  |
| 20 | Хомуты стальные | кг | 10 |  | ФССЦ-07.2.07.13-0221 |  |  |  |  |
| 21 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x60 мм | 100 шт | 0,2 |  | ФССЦ-01.7.15.02-0039 |  |  |  |  |
| 22 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0,16 |  | ФЕРм08-02-407-04 |  |  |  |  |
| 23 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16 |  | ФССЦ-23.5.02.02-0035 |  |  |  |  |
| 24 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | шт | 2 |  | ФЕРм08-02-369-03 |  |  |  |  |
| 25 | Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов, напряжением 12-24 В, размером 129x116 мм, с кронштейнами | компл | 2 |  | ФССЦ-20.3.04.05-0021 |  |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района ИНН 2335063655 КПП 233501001 Место нахождения: 353165, Краснодарский край, ст. Дядьковская, ул. Советская 42 |  | ______________________________ ИНН ____________________ КПП ____________________ Место нахождения: ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты счета: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района л.с. 05183006680) Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ р/сч 40302810600003000150 БИК 040349001 ОКТМО 03621402 |  | Реквизиты счета: ______________ |
| Руководитель |  | (должность представителя) |
| ______________ |  | ______________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "__" _____________________ 2020 года |  | "__" _____________________ 2020 года |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________2020 г. № ______

| РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Наименование объектов | Номер смет | СМР по ЛСР (Б) | Твердая договорная цена на СМР по результатам аукциона (С) | Коэффициент твердой договорной цены на СМР (С/Б) |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | НДС ___ % (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Всего по расчету: |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Должность _______________________ Ф.И.О М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |