АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021                                                                                                                          №  11

ст. Дядьковская

Об утверждении документации совместного открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по объекту: «Ремонт автомобильных дорог»

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить документацию совместного открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по объекту: «Ремонт автомобильных дорог» (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от  15 февраля 2021 года  № 11

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _____________ О.А.Ткачева «____» __________ 2021 г. М.П. |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- по совместному открытому конкурсу в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по объекту: «Ремонт автомобильных дорог» (совместный конкурс в электронной форме)

ст. Дядьковская

2021 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  | «УТВЕРЖДАЮ: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _______________ О.А. Ткачева _______________________2021 М.П. |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Ремонт автомобильных дорог |
| 2 | Данные о проведении государственной экспертизы/ проверки сметной стоимости | Не предусмотрено |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не предусмотрено |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Объемы работ выполнить в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Приложение) |
| 5 | Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий | Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов. Выполнение работ производится с исполнением материала Подрядчика. Все используемые в процессе выполнения работ оборудование и материалы должны соответствовать обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, свод правил и иных актов технического регулирования. Работы выполнить с соблюдением охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, требований охраны окружающей среды. Выполнение работ должно соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов составляет – 6 лет с момента подписания актов выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ -100%. В случае обнаружения дефектов после приемки работ – исправление дефектов производится за счет подрядчика. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество |
| 7 | Код по ОКПД 2/КТРУ | 42.11.20.000 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  | «УТВЕРЖДАЮ: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _______________ О.А. Ткачева _______________________2021 М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _______________ О.А. Ткачева _______________2021 М.П. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 5. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №44-ФЗ

(для открытого конкурса в электронной форме)

Контракт заключается после предоставления одновременно с проектом контракта (без подписи заказчика) документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, победителем открытого конкурса в электронной форме (далее – закупка) или иным его участником, с которым заключается контракт, для подписания контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В случае изменения срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечение исполнение контракта предоставляется с учетом положений обозначенной нормы.

Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

- Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта при применении антидемпинговых мер

1. В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, победитель такой закупки предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

Если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены, антидемпинговые меры не применяются.

2. Обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1 части 1 настоящего раздела, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения.

3. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящего раздела, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

- Часть 2. Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенные в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (с учетом требований частей 1.3 – 1.6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ).

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА (АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА, лицевой счет: 05183006680)

Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ г Краснодар , БИК: 010349101, расчетный счет: 03232643036214071800

ИНН/КПП: 2335063655/233501001ОГРН: 1052319707131

ОКТМО: 03621407101

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление № 1005);

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в случае, если условие было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке;

9) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

3. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

положение о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно                с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением        № 1005;

требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

- Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник закупки должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, или в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 2 части 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА (АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА, лицевой счет: 05183006680)

Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ г Краснодар , БИК: 010349101, расчетный счет: 03232643036214071800

ИНН/КПП: 2335063655/233501001ОГРН: 1052319707131

ОКТМО: 03621407101

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  | «УТВЕРЖДАЮ: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _______________ О.А. Ткачева _______________________2021 М.П. |
| --- | --- |

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта по объекту:  «Ремонт автомобильных дорог»

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Расчет начальной максимальной цены контракта:

| № п/п | Наименование работ | единица изм. | Кол-во | Цена за единицу измерения товара, работы, услуги согласно источникам ценовой информации, руб |  |  | Начальная (максимальная) цена по позиции, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вх. №236\1\1 от 10 февраля 2021 года | Вх. №237\1\2 от 10 февраля 2021 года | Вх.№ 241\1\3 от 10 февраля 2021 года |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог Дядьковского сельского поселения Кореновского района, В том числе: Ремонт ул.Захарченко от ул.Энгельса до ул.Пролетарской в ст-це Дядьковской; Ремонт ул.Пролетарской от ул.Захарченко до ул.Садовой ст-це Дядьковской | усл.ед. | 1 | 6062120,4 4112270,4 1949850,0 | 6201549,17 4206852,62 1994696,55 | 6286418,85 4264242,40 2021994,45 | 6183362,81 4194515,81 1988847,00 | в целях эффективного использования бюджетных средств начальная (максимальная) цена контракта определяется по наименьшему значению |

В соответствии с положениями бюджетного законодательства цена заключаемого контракта ограничивается пределами лимитов бюджетных обязательств.

В целях эффективного использования бюджетных средств начальная (максимальная) цена контракта определяется по наименьшему значению.  Письмо МЭР от 19.11.2015 № Д28и-3133.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился путем:

- Расчет по формуле (среднее арифметическое) x=(a+b+c)/3

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УТВЕРЖДАЮ

Глава Дядьковского  сельского поселения Кореновского района

___________________ О.А. Ткачева

«_____» ____________ 2021 год

М.П.

- РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| - Раздел 12. Проект контракта | УТВЕРЖДАЮ: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _______________ О.А. Ткачева _______________2021 М.П. |
| --- | --- |

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № МК-__

на выполнение работ для муниципальных нужд

Идентификационный код закупки: 213233506365523350100100050014211244

ст. Дядьковская					                             «___» _______2021 год

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  в лице главы Дядьковского сельского поселения Кореновского района Ткачевой Ольги Анатольевны, действующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной  стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола __________________________________ от ____________ 2021 года № ___, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего Контракта Подрядчик по заданию Муниципального заказчика выполняет работы по ремонту автомобильных дорог  Дядьковского сельского поселения Кореновского района (далее – работы, Объект) (Приложение №6 к муниципальному контракту), в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №7 к муниципальному контракту), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, с использованием своих материалов, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Приложение № 5).

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, улично-дорожная сеть Дядьковского сельского поселения Кореновского района:

1) Ремонт ул.Захарченко от ул.Энгельса до ул.Пролетарской в ст-це Дядьковской;

2) Ремонт ул.Пролетарской от ул.Захарченко до ул.Садовой ст-це Дядьковской.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта (цена работ) составляет _________(__________________) рублей____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Цена определяется на основании утвержденной сметной документации муниципального заказчика с учетом протокола согласования (ведомости) договорной цены (Приложение № 2 к контракту).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Контракта может быть изменена в случаях, если такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

2.3. Цена контракта является суммарной стоимостью всех поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту работ и затрат. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу / или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

2.5. Финансирование работ по Контракту производится за счет средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района на условиях софинансирования (в рамках ведомственной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год).

Коды бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которым осуществляется финансирование работ по Контракту:

КБК 992040948100S2440244

КБК 99204094810002440244

2.6. Аванс не предусмотрен. Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в срок не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

2.7. Оплата Контракта может осуществляться путем выплаты Подрядчику суммы за вычетом сумм неустойки (штрафа, пени), которая начислена Муниципальным заказчиком за нарушение Подрядчиком условий Контракта (в порядке, определенном п. 7.15. настоящего Контракта).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного Муниципальным заказчиком Контракта, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту.

3.2. Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней со дня заключения Контракта.

3.3. Срок выполнения работ является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этого срока, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Муниципального заказчика:

4.1.1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Муниципальным заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.3. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику согласно Разделу 7.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Муниципальному заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Муниципального заказчика.

4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением Муниципального заказчика письменно в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения договора по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту. Невыполнение Субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

4.2.3. При исполнении Контракта Подрядчик, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, вправе выполнить работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.3. Обязанности Муниципального заказчика:

4.3.1. Выделить для приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя, который отдает указания и распоряжения от имени Муниципального Заказчика в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта.

4.3.2. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в срок, установленные настоящим Контрактом.

4.3.3. Регистрировать и хранить письменные Обращения Подрядчика. Давать указания и разъяснения в 10-тидневный срок с момента получения письменного Обращения Подрядчика.

4.3.4. Надлежащим образом уведомить Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Подрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций. При этом Стороны соглашаются с тем, что надлежащим уведомлением Муниципальным заказчиком Подрядчика считается направление Муниципальным заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

4.3.5. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных Контрактом, и в срок не более чем в течение тридцати календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

4.4. Обязанности Подрядчика:

4.4.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом, в строгом соответствии с технической и сметной документацией, требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Муниципального заказчика по условиям аукциона.

4.4.2. Обеспечить выполнение работ материалами в соответствии с технической и сметной документацией. Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для реализации Контракта материалов и оборудования до момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненных работ.

4.4.3. Самостоятельно направлять и определять количество специалистов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием.

4.4.4. В случае повреждения или уничтожения имущества Муниципального заказчика по вине работников Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Контракту возместить Муниципальному заказчику вред в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.5. До начала работ предъявить Муниципальному заказчику (уполномоченному представителю) сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, согласовать с Муниципальным заказчиком образцы применяемых материалов.

4.4.6. До начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, организовать лабораторные посты на Объекте и операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

Лаборатории должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.

4.4.7. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ.

4.4.8. Подрядчику запрещается применение материалов, выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных технической и сметной документацией, без письменного согласования с Муниципальным заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.9. Немедленно уведомить Муниципального заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Муниципального заказчика).

4.4.10. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.11. Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Сторонами.

4.4.12. Обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.4.13. Обеспечить отчет представителю Муниципального заказчика об объеме и качестве выполненных работ. Вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (далее - Общий журнал работ). Подрядчик обязан представить Общий журнал работ по первому требованию Муниципального заказчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Муниципальный заказчик регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

4.4.14. Обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет.

4.4.15. Обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, разработанной Подрядчиком и согласованной ГИБДД.

4.4.16. Обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.

4.4.17. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Муниципального заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.18. При необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Муниципальным заказчиком.

4.4.19. Подготовить исполнительную документацию и направить Муниципальному заказчику до приемки работ.

4.4.20. По окончанию работ на Объекте предоставить Муниципальному заказчику расшифровку непредвиденных затрат при их наличии.

4.4.21. Перед началом выполнения работ передать Муниципальному заказчику локальный сметный расчет на выполняемые по Контракту работы для утверждения с учетом индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 4 к настоящему Контракту) в количестве четырех экземпляров.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Муниципальный заказчик принимает результаты работ, выполненные Подрядчиком, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

Муниципальный заказчик принимает результаты работ, выполненные Подрядчиком в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135.

5.2. При сдаче результатов работ (или их части) Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить представителям Муниципального заказчика:

- акт о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2) в количестве 4 (четырех) экземпляров.  В случае привлечения Муниципальным заказчиком специализированных организаций или органов, осуществляющих функции строительного контроля (технического надзора) по настоящему Контракту, такой акт (форма КС-2) передается Муниципальному заказчику с отметкой о прохождении строительного контроля (технического надзора);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3) в количестве 4 (четырех) экземпляров;

- расшифровку непредвиденных затрат (при их наличии) в количестве 4 (четырех) экземпляров;

- счет на оплату;

- счет-фактуру (при наличии);

- исполнительную документацию за отчетный период (при ее наличии) в 3 экземплярах.

5.3. Результаты выполненных работ принимаются приемочной комиссией Муниципального заказчика. Приемочная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Контракта, с участием уполномоченного представителя Подрядчика проводит проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

При проверке предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям настоящего Контракта Муниципальным заказчиком будет проведена экспертиза.

5.4. При приемке Заказчик обязан провести экспертизу, в части соответствия работ условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.5. В случае установления соответствия результата выполненных работ и представленных Подрядчиком документов требованиям контракта, при положительном решении приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.

5.6. В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям контракта приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

5.7. При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

Подрядчик должен уведомить Муниципального заказчика в письменной форме об устранении выявленных недостатков.

5.8. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Подрядчиком выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика.

5.9. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

5.10. Результат приемки оформляется документом о приемке – Актом приемки выполненных работ, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Контракта.

После подписания Акта приемки выполненных работ Муниципальный заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в день такой приемки. Выполненная работа считается принятой с момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.

5.11. Оформление указанного в пункте 5.10 контракта документа о приемке выполненных работ (или крайнего документа о приемке при наличии нескольких промежуточных) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, которое предоставляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта.

5.12. Муниципальный заказчик передает Подрядчику один экземпляр акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 3-х рабочих дней со дня их подписания.

5.13. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения закрытия работ, уведомляет представителя Муниципального заказчика о необходимости приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию. Если представитель Муниципального заказчика не является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

5.14. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.15. Муниципальный заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

5.16. Контроль качества, осуществляемый Муниципальным заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

5.17. Порядок приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

5.18. Муниципальный заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 2-х дневный срок после их обнаружения, а Подрядчик в тот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков

5.19. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1. Качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока.

6.2. На выполненные работы и все конструктивные элементы Подрядчик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, и входящие в них материалы составляет 6 лет со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ - Акта приемки выполненных работ (или крайнего Акта приемки выполненных работ при наличии нескольких промежуточных).

6.3. Муниципальный заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. При выявлении Муниципальным заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на котором Подрядчиком выполнялись работы, предусмотренные настоящим контрактом, не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Муниципальным заказчиком недостатков, возникших по вине Подрядчика.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. 6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом) взыскивается штраф в размере ___________ (указать конкретный процент и(или) сумму) от цены контракта (этапа), определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

/За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Постановлением № 1042 в размере: в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек (в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) /ИЛИ/ в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей)

7.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек (в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) /ИЛИ/ в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей) (в соответствии с Постановлением № 1042).

7.8. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.10.9 настоящего контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном п.7.3 настоящего контракта.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств или устранения допущенных нарушений Контракта и (или) законодательства Российской Федерации и не учитывается при возмещении причиненных Муниципальному заказчику убытков.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Неустойка по Контракту выплачивается на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.12. Оплата неустойки производится Подрядчиком по реквизитам, указанным Муниципальным заказчиком в требовании, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен в требовании Муниципального заказчика.

7.13. Подрядчик несёт полную ответственность за своих работников и их действия перед Муниципальным заказчиком, третьими лицами и государственными органами. Муниципальный заказчик не несёт ответственности за работников, работодателем которых является Подрядчик.

7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки по пп. 7.11. и 7.12. Контракта Муниципальный заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки задолженность Подрядчика и осуществляет ее оплату за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных работ. При этом Подрядчик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в трехдневный срок до такого удержания. Настоящий пункт применяется Муниципальным заказчиком в случае невозможности применения пункта 10.10. настоящего Контракта.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17 В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

7.18. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

7.19. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны извещают друг друга не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта, в том числе путем расторжения Контракта.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.

8.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Не допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

9.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ;

9.2.2. Если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

9.3. При исполнении Контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями статьи 95 Закона.

9.5. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.9. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта.

10.2. Контракт заключается только после предоставления участником с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

10.3. Исполнение контракта может обеспечиваться:

10.3.1. Банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, установленный пунктом 3.2 настоящего контракта, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.3.2. Денежными средствами, которые Подрядчик вносит на соответствующий счет Муниципального заказчика.

10.4. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

10.5. Подрядчик обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере в размере 10 % от начальной максимальной цены Контракта, что составляет   606 212 рублей 04 копейки (шестьсот шесть тысяч двести двенадцать ) рублей 04 копейки.

10.6. В случае если цена, предложенная в заявке участника закупки, снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.7. В случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, указанные денежные средства, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 10.8 настоящего Контракта, возвращаются Поставщику на основании письменного обращения Поставщика в адрес Муниципального заказчика или Муниципальным заказчиком по своей инициативе в течение 30 дней со дня исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренным настоящим Контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных Законом и Контрактом.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

10.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить Муниципальному заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п.10.8. настоящего Контракта.

10.10. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения и исполнения Контракта Муниципальный заказчик, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по уплате неустойки, вправе удержать из указанной суммы неустойку (штрафы, пени), рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом Подрядчик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в трехдневный срок до такого удержания.

10.11. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Заказчиком производится возврат обеспечения исполнения Контракта в срок и на условиях, предусмотренных п. 10.7. настоящего Контракта.

10.12. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить  Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, письма на электронную почту и иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа по почтовому адресу получателя.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Муниципальный заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. Письмо Стороны об изменении таких реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон. Настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.5. Подрядчик не вправе без письменного согласия Муниципального Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.

12.6. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу получателя, который указан в разделе Контракта «Адреса, реквизиты, подписи сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

12.7. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. Все приложения к настоящему Контракту, утвержденные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

13.2. К настоящему Контракту прилагаются:

13.2.1. Приложение № 1 «Расчет индивидуального договорного коэффициента».

13.2.2. Приложение № 2 «Протокол согласования (ведомость) договорной цены».

13.2.3. Приложение № 3 «Сведения о субподрядных организациях».

13.2.4. Приложение № 4 «Требования к условиям выполнения работ на объектах автомобильных дорог».

13.2.5. Приложение № 5 «Локальные ресурсные ведомости, сметные расчеты».

13.2.6. Приложение №6 Спецификация контракта

13.2.7 Приложение №7 График выполнения строительно-монтажных работ

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 Кореновский р-н ст.Дядьковская, ул.Советская,42 ОКАТО 03221807000 , ОКГУ 32200 , ОКФС 14 , ОКОПФ 81 ИНН 2335063655 КПП 233501001 ОГРН1052319707131 УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района) р/сч 03231643036214071800 Южное ГУ Банка России г. Краснодар ОКПО 04088279 ОКОНХ -97700 ОКТМО 03621407101 БИК 040349001 тел.( 86142)66-2-69 факс 66-2-08 8-861-4266269 dyadkovsk@inbox.ru Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района __________ Ткачева О.А. | ПОДРЯДЧИК Должность ____________________Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ ______ от ___________2021 г.

| РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Наименование объектов | Номер смет | СМР по ЛСР (Б) | Твердая договорная цена на СМР по результатам аукциона (С) | Коэффициент твердой договорной цены на СМР (С/Б) |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | НДС ___ % (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Всего по расчету: |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ________________ О.А. Ткачева | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________2021 г. № ______

| ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ |  | оборудования, мебели и инвентаря |  | прочих затрат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ________________ О.А. Ткачева | Подрядчик: |
| --- | --- |

- Приложение №3

к муниципальному контракту

от __________2021 № МК-

СВЕДЕНИЯ

о субподрядных организациях

| № | Наименование субподрядной организации, юридический адрес, реквизиты | Вид работ | Объем работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ________________ О.А. Ткачева | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

        - Приложение №4

к муниципальному контракту

от __________2021 № МК-

| Требования к условиям выполнения работ на объектах автомобильных дорог Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование категории | Требование по категории |
| 1 | 2 | 3 |
| Инженерное обеспечение дорожных работ |  |  |
| 1 | Контроль качества дорожных работ | Контроль качества работ, метрологическое обеспечение работ - подрядчик обеспечивает проведение входного, операционного и выходного контроля, лабораторного контроля материалов, при этом лаборатория должна быть аттестована, оборудование поверено по согласованному графику поверки средств измерений территориальным органом Госстандарта. В случае осуществления подрядчиком контроля качества работ путем заключения договоров на лабораторные исследования соответствующие организации должны быть аккредитованы. |
| 2 | Контроль фактически выполненных объемов работ при устройстве слоев основания и покрытий, а также выравнивающих слоев | Контроль фактически выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с требованием ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», а также путем проведения геодезической съемки как до проведения работ по устройству покрытий, слоев основания и выравнивающих слоев, так и после выполненных работ с обязательным оформлением исполнительных схем и ведомостей промеров. |
| 3 | Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей | Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей, не реже чем через 100 метров, и дополнительно производить в местах поперечного сопряжения (т.е. в местах стыковки между сменной укладки покрытия и выравнивающих слоев). |
|  | Примечание: | Действие настоящих требований распространяется на технологии, а также условия выполнения работ, предусмотренные проектной, сметной или технической документацией по объекту. В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий |

| Муниципальный заказчик: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ________________ О.А. Ткачева М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

        - Приложение №6

к муниципальному контракту

от __________2021 № МК-

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРАКТА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование объекта | Единица изменения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог Дядьковского сельского поселения Кореновского района: (Ремонт ул.Захарченко от ул.Энгельса до ул.Пролетарской в ст-це Дядьковской; Ремонт ул.Пролетарской от ул.Захарченко до ул.Садовой ст-це Дядьковской) | Условная единица | 1 |
| ИТОГО |  |  | 1 |

| Муниципальный заказчик: Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ________________ О.А. Ткачева М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 7

к МК____ от__________

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

| Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Ремонт ул.Захарченко от ул.Энгельса до ул.Пролетарской в ст-це Дядьковской |  |
| Ремонт ул.Пролетарской от ул.Захарченко до ул.Садовой ст-це Дядьковской |  |

Глава  Дядьковского сельского

поселения Кореновского     района

________________ О.А. Ткачева         Директор

____________________________

м.п.	м.п.