АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021                                                                                                                             № 116

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы от 03 февраля 2021 года  № 7 « Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год (с изменениями от 07 июля 2021 года №108)

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год ( с изменениями от 07 июля 2021 года №108) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                               Н.П. Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 июля 2021 года № 116 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

Целевая  программа «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 03 февраля 2021 года  № 7, с изменениями  от 07 июля 2021 года №108.

Период реализации программы  - 2021 год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Ремонт ул. Пролетарской от ул. Захарченко до ул. Садовой в станице Дядьковской, на сумму 1949,8     тыс. рублей,  в том числе средства краевого бюджета 1 772, 25689 рублей

Ремонт ул. Захарченко от ул. Энгельса до ул. Пролетарской в станице Дядьковской, на сумму 4112,2     тыс. рублей,  в том числе средства краевого бюджета 3 737, 74311 рублей.

Реализация программных мероприятий дала дополнительные эффекты в виде:

Проведение  качественного ремонта дорог, доведения их до современных стандартов;

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорожной сети в границах Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2021 год выполнены в полном объеме.

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка эффективности по критерию "Выполнение мероприятий программы"100%. Оценка эффективности по критерию " Исполнение целевых показателей ведомственной целевой программы "100%. Оценка эффективности по критерию "Финансирование программы", отражает степень финансирования программы 100%

2

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2021 году, 100%. Финансирование проводилось на сумму – 6062052,36рублей.

Целевые индикаторы и показатели за 2021 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2021 год: в  ходе реализации «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год,  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - открытый конкурс (совместный), в результате получена экономия в размере 68,04 рублей ( Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «РегионДорСтрой»

юридический, фактический и почтовый адрес:

353181, Краснодарский край, Кореновский район

г. Кореновск ул. Тимашевская, 28

Тел: 8 - (861-42) 3-60-89, факс 3-73-91

ИНН 2335013238 КПП 233501001 ОКПО 57530835

ОГРН 1022304009947

р/с 40702810000220000344

к/с 30101810200000000722

БИК 040349722

КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г. Краснодар

Электронный адрес: rds@regiondorstroy.net,  контракт № № МК-1-213233506365523350100100050014211244 на выполнение работ для муниципальных нужд от 02 апреля  2021 года).

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год,  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2021 году 100,00%.Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2021 году 100%.

3

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Захарченко до ул. Садовой в станице Дядьковской | Местный бюджет | 177,593 | 177,593 | 177,593 | 177,593 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 772, 256 | 1 772, 256 | 1 772, 256 | 1 772, 256 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 2 | Ремонт ул. Захарченко от ул. Энгельса до ул. Пролетарской в станице Дядьковской | Местный бюджет | 374 ,459 | 374 ,459 | 374 ,459 | 374 ,459 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 737, 743 | 3 737, 743 | 3 737, 743 | 3 737, 743 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 6062,052 | 6062,052 | 6062,052 | 6062,052 |  |
|  |  | Местный бюджет | 552,052 | 552,052 | 552,052 | 552,052 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5 510,0 | 5 510,0 | 5 510,0 | 5 510,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт ул. Пролетарской от ул. Захарченко до ул. Садовой в станице Дядьковской | Мероприятия шт/ протяженность м | 1\ 280 м | 1\ 280 м |  |
| Ремонт ул. Захарченко от ул. Энгельса до ул. Пролетарской в станице Дядьковской | Мероприятия шт/ протяженность м | 1\623м | 1\623м |  |

ОЦЕНКА

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой  программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Текущий ремонт улично-дорожной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района : Ремонт ул. Пролетарской от ул. Захарченко до ул. Садовой в станице Дядьковской \ Ремонт ул. Захарченко от ул. Энгельса до ул. Пролетарской в станице Дядьковской ( сумма\/ количество мероприятий, протяженность,м ) | 6062,052тыс. рублей\1 усл. Единица (2 мероприятия )/ 903м | 6062,052тыс. рублей\1 усл. Единица (2 мероприятия )/ 903м | 1,0 |

Исполняющий обязанности  главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             Н.П. Пегина