АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021                                                                                                                             № 117

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации целевой программы «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                               Н.П. Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 июля 2021 года № 117 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год

Целевая  программа «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 11 марта  2021 года № 24. Изменения в Программу не вносились.

Период реализации программы  - 2021 год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Устройство основания гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко   в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27, на сумму 594,9     тыс. рублей;

Устройство гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко, в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27, на сумму 599,9     тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий дала дополнительные эффекты в виде:

Проведение  праздничного мероприятия, посвященного открытию памятного монумента.

Выступление Государственного академического казачьего хора целью сохранения нематериального культурного наследия Кубани, выступление народного вокального ансамбля «Дядьковчаночка.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2021 год выполнены в полном объеме.

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка эффективности по критерию "Выполнение мероприятий программы"100%. Оценка эффективности по критерию " Исполнение целевых показателей ведомственной целевой программы "100%. Оценка эффективности по критерию "Финансирование программы", отражает степень финансирования программы 100%

2

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2021 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 1194,8 тыс.рублей.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2021 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2021 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2021 год: в  ходе реализации «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год,  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2021 году проводилось из средств местного бюджета. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - по п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИП Лысинский Сергей Викторович. 353180    Краснодарский край,  Коренов-ский район,  г. Кореновск,  пер. Красно-дарский, д. 35  Тел 8-918-4440302 sergei_lysinskii@mail.ru,  контракт № 47/1  от 26 марта 2021 года – Работы по устройству основания гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко   в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27, в рамках реализации  ведомственной целевой программы «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год», платежное поручение № 636463 от 13.04.2021 на сумму 594,9 тыс. рублей,  контракт № 53  от 06 апреля 2021 года – Работы по устройству  гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко   в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27, в рамках реализации  ведомственной целевой программы «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год», платежное поручение № 777917 от 15.04.2021) на сумму  599,9 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год,  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2021 году 100,00%.Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2021 году 100%.

3

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство основания гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27 | Местный бюджет | 594,9 | 594,9 | 594,9 | 594,9 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко, в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27 | Местный бюджет | 599,9 | 599,9 | 599,9 | 599,9 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 1194,8 | 1194,8 | 1194,8 | 1194,8 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1194,8 | 1194,8 | 1194,8 | 1194,8 |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  |  |  |  |

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство основания гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27 | шт | 1 | 1 |  |
| Устройство гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко, в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27 | шт | 1 | 1 |  |

ОЦЕНКА

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой  программы «Увековечивание памяти выдающегося гражданина России В.Г.Захарченко, внесшего огромный вклад в развитие и историю казачьей культуры» на 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устройство основания гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27\ Устройство гранитного постамента под бюст выдающегося общественного деятеля, композитора, дирижера В.Г.Захарченко, в парке, расположенном по адресу : ст.Дядьковская, ул.Советская. 27( сумма\/ количество мероприятий) | 1194,8тыс. рублей\1 усл. Единица (2 мероприятия ) | 1194,8тыс. рублей\1 усл. Единица (2 мероприятия ) | 1,0 |

Исполняющий обязанности  главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             Н.П. Пегина