АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2021                                                                                                                        № 167

ст.Дядьковская

Об утверждении ведомственной целевой программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Развитие культуры»

на 2022 год

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края, Государственной программой Краснодарского края «Развитие культуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986, постановлением администрации Дядьковского  сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года №  206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Развитие культуры» на 2022 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 10 ноября 2021 года № 167

Ведомственная целевая программа

Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Развитие культуры» на 2022 год

- Паспорт

ведомственной целевой программы

Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Развитие культуры» на 2022 год

| Наименование главного распорядителя | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнитель программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края, Государственной программой Краснодарского края «Развитие культуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986, Приказ министерства финансов Краснодарского края от 26 августа 2020 года № 291 «Об утверждении предельных уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| Цели ведомственной целевой программы | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения на территории поселения, улучшение эстетического состояния объекта благоустройства и его бесперебойного функционирования на территории поселения. |
| Задачи ведомственной целевой программы | Капитальный ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44 |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | - ремонт кровли здания «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44 - снижение жалоб населения на протекание крыши здания СДК ( в 2020 году 3 жалобы). |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование программы общий объем в сумме 5 156,87 тысяч рублей на 2022 год, в том числе: Краевой бюджет - 4899,02 тыс. рублей; Местный бюджет – 257,85 тыс. рублей; Внебюджет – 0,00 тыс. рублей |
| Сроки реализации Программы | 3 квартал 2022 год |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы

Здание Дядьковского сельского Дома культуры построено и введено в эксплуатацию в 1970 году, и расположено в центральной части станицы Дядьковской, в нем расположена и библиотека Дядьковского сельского поселения.

Широк и спектр форм мероприятий: торжественные и тематические концерты (выступления казачьего хора, под руководством выдающегося земляка В.Г. Захарченко, выступления ансамбля «Дядьковчаночка» театрализованные представления и игровые тематические программы, викторины, спортивные эстафеты, танцевальные вечера и т.д. Помимо этого, здание культуры является местом встреч представителей власти с жителями поселения, здесь расположен избирательный участок № 18-33, проводятся массовые мероприятия для различных возрастных и социальных групп населения Дядьковского сельского поселения.

Но к сожалению крыша здания пришла в негодность, время, погодные условия (особенно потоки дождевых и талых вод), скрытые дефекты (трещины, намокание и деформация деревянных и металлических конструкций и т.д.) – за этот период безжалостно «вышли на поверхность» и требуют не легких косметических вмешательств, а серьезных решений и финансов.  Отсюда исходит актуальность нашего проекта по капитальному ремонту кровли здания, что обеспечит создание комфортных условий для посетителей - разные возрастных слоев населения.

В настоящее время бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района дотационный, и своими силами решить данную проблему не возможно, поэтому вступление в Программу софинансирования с привлечением средств из бюджетов других уровней поможет справиться со сложившейся «бедой».

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы является - Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения на территории поселения, улучшение эстетического состояния объекта благоустройства и его бесперебойного функционирования на территории поселения.

Задачи: Капитальный ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44

Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы:

- Капитальный ремонт кровли здания «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44.

- снижение жалоб населения на протекание крыши здания СДК (в 2020 году 3 жалобы).

Сроки реализации Программы – 3 квартал 2022 год

Раздел 3. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

Дядьковского сельского поселения Кореновского района

«Развитие культуры» на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| Капитальный ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК», расположенного по адресу: Краснодарский край Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли здания | 2022 | июль - сентябрь 2022 года | 5156,87 | 4899,02 | 257,85 | 0,0 | Отремонтированная кровля |
| Итого |  |  |  | 5156,87 | 4899,02 | 257,85 | 0,0 |  |

О

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы

Финансирование программы планируется в сумме 5156,87 тысяч рублей, в том числе на 2022 год –  5156,87 тысяч рублей. В соответствии с Приказом министерства финансов Краснодарского края от 26 августа 2020 г. № 291 "Об утверждении предельных уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в том числе 95% от общей суммы финансирования программы – в сумме 4899,02 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Остальные 5% от общей суммы финансирования -  в сумме 257,85 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Раздел 5. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района, поступление краевых средств будет подтверждено после вступления в государственную программу.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года № 206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района».

Раздел 6. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Развитие культуры» на 2022 год, осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, и целевого характера бюджетных средств. При достижении не менее 95% - высокий уровень эффективности реализации Программы.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева