АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021                                                                                                                             № 62

ст.Дядьковская

Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696 «Об утверждении  государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Государственной программы Краснодарского края Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 944, подпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий», постановлением администрации Дядьковского  сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года №  206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского» на 2022 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 17 мая  2021 года  №  62

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

- Паспорт

ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| Наименование главного распорядителя | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнитель программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Государственная программа Краснодарского края Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года №944, подпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий», Приказ министерства финансов Краснодарского края от 26 августа 2020 года № 291 «Об утверждении предельных уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| Цели ведомственной целевой программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района и улучшение инфраструктурного обустройства Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Задачи ведомственной целевой программы | Повышение уровня благоустройства культурно-административного центра Дядьковского сельского поселения Кореновского района, улучшение инженерной инфраструктуры в поселении |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | В результате реализации Программы ожидается: Отремонтированное полотно улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей площадью покрытия 442,5 м2, Целевые индикаторы: Восстановление дорожной одежды в местах разрушения и асфальтобетонное покрытие средней толщиной 5 см, площадью покрытия 442,5 м2. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование программы общий объем в сумме 780,01 тысяч рублей на 2022 год, в том числе: Федеральный бюджет – 524,17 тыс. рублей; Краевой бюджет – 21,84 тыс. рублей; Местный бюджет – 226,17 тыс. рублей; Внебюджет – 7,83 тыс. рублей |
| Сроки реализации Программы | 2022 год |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы

Разработка данной программы продиктована тем, что в здании администрации поселения помимо администрации, расположено муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица», где производится оплата за коммунальные услуги жителями поселения, расположено удаленное рабочее место государственного автономного учреждения Краснодарского края «МФЦ Краснодарского края», которое оказывает предоставление муниципальных услуг населению. Все это обуславливает высокую пропускную способность транспортных средств и населения. Здание администрации поселения расположено в центре станицы Дядьковской, непосредственно к улично-дорожной сети и дворовым проездам возле здания примыкает территория, на которой расположен памятник - Обелиск Славы, здание Дядьковского сельского дома культуры, детская площадка, станичный стадион. Данное дорожное покрытие не ремонтировалось более 10 лет, площадь покрытия имеет неудовлетворительное состояние: сетка трещин, ямочность, просадки, требуется восстановление дорожного покрытия.

Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год позволит создать комфортные условия жизнедеятельности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района, благоустроить культурно-административный центр станицы Дядьковской.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы является - Создание комфортных условий жизнедеятельности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района и улучшение инфраструктурного обустройства Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Задачи: Повышение уровня благоустройства культурно-административного центра Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  улучшение инженерной инфраструктуры в поселении

Перечень  целевых показателей ведомственной целевой программы:

Отремонтированное полотно улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей площадью покрытия 442,5 м2,

Целевые индикаторы:

Восстановление дорожной одежды в местах разрушения и асфальтобетонное покрытие средней толщиной 5 см, площадью покрытия 442,5 м2.

Сроки реализации Программы - 2022 год

Раздел 3. Перечень  мероприятий ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации | 2022 | Июнь - сентябрь 2022 года | 780,01 | 524,17 | 21,84 | 226,17 | 7,83 | Отремонтированное полотно улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей площадью покрытия 442,5 м2 (восстановление дорожной одежды в местах разрушения и асфальтобетонное покрытие средней толщиной 5 см, площадью покрытия 442,5 м2). |
| Итого |  |  |  | 780,01 | 524,17 | 21,84 | 226,17 | 7,83 |  |

О

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы

Финансирование программы  планируется в сумме 780,01 тысяч рублей, в том числе на 2022 год –  780,01 тысяч рублей. В соответствии с Приказом министерства финансов Краснодарского края от 26 августа 2020 года № 291 «Об утверждении предельных уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в том числе 70% от общей суммы финансирования программы – в сумме 546,01 тыс. рублей  из средств других бюджетов (краевой 4%, или 21,84 тыс. рублей и федеральный 96%, или  524,17 тыс. рублей). Остальные 30% от общей суммы финансирования -  в сумме 234,0 тыс. рублей из средств местного бюджета и  внебюджета, где местный бюджет в сумме 226,17 тыс. рублей, остальные  внебюджет  - 7,83 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  поступление краевых и федеральных средств будет подтверждено после вступления в  государственную программу,  а внебюджетные средства  будут подтверждены по мере поступления.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года № 206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района».

Раздел 6. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год, осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, и целевого характера бюджетных средств. При  достижении не менее  95% - высокий уровень эффективности реализации Программы.

Глава

Дядьковского  сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.А. Ткачева