АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022                                                                                                                             № 82

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации целевой программы «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                               Н.П. Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 12 июля 2022 года № 82 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

Целевая  программа «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17 мая  2022 года № 62. Изменения  от 08 февраля 2022 года № 5

Период реализации программы  - 2022 год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации

Реализация программных мероприятий дала дополнительные эффекты в виде:

Общая характеристика выполнения мероприятий:

Все мероприятия выполнены в полном объеме.     Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год позволило создать комфортные условия жизнедеятельности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района, благоустроить культурно-административный центр станицы Дядьковской. Были созданы  комфортные условия жизнедеятельности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района и улучшено инфраструктурное обустройство Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Оценка эффективности по критерию "Выполнение мероприятий программы"100%. Оценка эффективности по критерию " Исполнение целевых показателей ведомственной целевой программы "100%( Отремонтированно полотно улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей площадью покрытия 442,5 м2,). Оценка эффективности по критерию "Финансирование программы", отражает степень финансирования программы 100% - КБК 992.0409.49100S2720.244 в сумме 574 700,00 рублей

КБК 992.0409.4910002720.244  в сумме 197 500,00 рублей и внебюджет 7800,00

2

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2022 году, 100%. Финансирование программы общий объем  в сумме 780,0 тысяч рублей  на 2022 год, в том числе:

Краевой бюджет – 546,0  тыс. рублей; Местный бюджет – 226,2 тыс. рублей; Внебюджет – 7,8 тыс. рублей

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2022 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2022 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2021 год: в  ходе реализации «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год,  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия. Отремонтированное полотно улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей площадью покрытия 442,5 м2,

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - электронные котировки  в соответсвии с Федеральным Законом  № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Индивидуальный предприниматель

КАТАСОНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Адрес в пределах места нахождения/место жительства: Российская Федерация  353223, Край Краснодарский, Район Динской, Село Красносельское, пер. Школьный , 4

ИНН 233000841765 ОГРНИП 318237500419108

Адрес электронной почты i-katasonov@bk.ru

Номер контактного телефона 7-918-4440037

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК  г.Краснодар

Рс 40802810730000047107Кс 30101810100000000602 БИК 040349602,

контракт № МК-0818300021522000066 на выполнение работ для муниципальных нужд .

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год,  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2022году 100,00%.Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2022 году 100%.

3

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Благоустройство территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации | Местный бюджет | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 226,2 | 226,2 | 226,2 | 226,2 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |

Целевые показатели  программы

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтированное полотно улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей площадью покрытия 442,5 м2 (восстановление дорожной одежды в местах разрушения и асфальтобетонное покрытие средней толщиной 5 см, площадью покрытия 442,5 м2). | М2 | 442,5 | 442,5 |  |

ОЦЕНКА

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой  программы

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонтно-восстановительные работы дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации/ Отремонтированное полотно улично-дорожной сети и дворовых проездов возле здания администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района общей площадью покрытия 442,5 м2 | 780,0тыс. рублей\1 усл. Единица (1 мероприятие )/ общая площадь покрытия 442,5 м2 | 780,0тыс. рублей\1 усл. Единица (1 мероприятие )/ общая площадь покрытия 442,5 м2) | 1,0 |

Исполняющий обязанности  главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             Н.П. Пегина