## АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2011							                               № 20

ст.Дядьковская

Об  утверждении плана реализации генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района

на 2011-2013 годы

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17  декабря 2010 года № 87 «Об утверждении генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района» , уставом Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011-2013 годы (приложение).

2.  Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу со дня  его официального опубликования.

### Глава Дядьковского

### сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

|  | ### ПРИЛОЖЕНИЕ ### УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 16.03.2011 № 20 |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011 – 2013 годы

1. Общие положения

Этапы реализации генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района (далее – Генплан) и их сроки определяются органом местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, финансовых возможностей местного бюджета, приоритетных национальных проектов, сроков и этапов реализации соответствующих краевых и местных целевых программ в части, затрагивающей территорию Дядьковского сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется в границах поселения на основании плана реализации Генплана, утверждаемого главой Дядьковского сельского поселения в течении трех месяцев со дня утверждения Генплана поселения, разработанного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

План реализации генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района (далее — План) не устанавливает расходные обязательства сельского поселения, а определяет перечень, приоритетность, последовательность и укрупненную стоимость реализации мероприятий по размещению и строительству объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры поселенческого значения в течении трех лет. Объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, определяются в программных документах социально-экономического развития Дядьковского сельского поселения.

План реализации Генплана представляет собой предварительное финансово-экономическое обоснование разработки проектной документации и строительства объектов, а также подготовки программного обеспечения градостроительной деятельности.

Основаниями для включения мероприятий в План являются решения генерального плана Дядьковского сельского поселения.

Одной из главных задач реализации генерального плана Дядьковского сельского поселения в качестве правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на

2

территории сельского  поселения является разработка правил землепользования и застройки. Данный документ градостроительного зонирования, устанавливая территориальные зоны и градостроительные регламенты, обеспечивает стабильность землепользования и гарантированность прав субъектов земельно-имущественных отношений, создает благоприятные инвестиционные условия для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала.

Очередность и сроки подготовки документации по планировке территорий определяются исходя из приоритетов освоения территорий и строительства объектов на земельных участках, где такая документация отсутствует, а также для освоения новых территорий.

2. План мероприятий по реализации генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Ориентировочные объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правила землепользования и застройки |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта муниципального правового акта «Правила землепользования и застройки на территории Дядьковского сельского поселения» | Администрация Дядьковского сельского поселения | 3 кварта 2011 года | Местный бюджет | 0,400 (окончательная по результатам торгов) |
| 1.2 | Разработка порядка применения Правил землепользования и застройки на территории Дядьковского сельского поселения | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки на территории Дядьковского сельского поселения | 4 квартал 2011 года |  |  |
| 1.3 | Разработка карты градостроительного зонирования | по результатам торгов | 2 -3 квартал 2011 года | Местный бюджет |  |
| 1.4 | Разработка градостроитель-ных регламентов для территориальных зон с указанием: видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | По результатам торгов | 2-3 квартал 2011 года | Местный бюджет |  |
| 1.5 | Опубликование проекта Правил в установленном порядке | Администрация Дядьковского сельского поселения | 4квартал 2011 год | Местный бюджет | 0,15 |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства под ИЖС- инвестиционная площадка в ст. Дядьковской | Администрация Дядьковского сельского поселения | 2013 год | Бюджет поселения | По результатам торгов |
| 3. | Подготовка проектной документации и строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция капитальный ремонт и текущий ремонт улично-дорожной сети Дядьковского поселения | Администрация Дядьковского сельского поселения | 2012-2013 годы | Бюджет поселения Краевой бюджет | 0,1 0,9 |
| 3.2 | Инженерная | инфраструктура |  |  |  |
|  | Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство водозаборной скважины по ул.Восточной | Администрация Дядьковского сельского поселения | 2013 год | Бюджет поселения Краевой бюджет | 0,15 1,35 |
| 3.2.2 | Строительство водопровода по ул.Восточная | Администрация Дядьковского сельского поселения | 2012-2013 годы | Бюджет поселения, Краевой бюджет | 0,15 1,35 |
| 3.2.3 | Строительство водопровода по ул.Короткая | Администрация Дядьковского сельского поселения | 2012-2013 годы | Бюджет поселения, Краевой бюджет | 0,04 0,36 |
| 3.3 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реконструкция и благоустройство детской игровой площадки угол улиц Кооперативной и Первомайской | Администрация Дядьковского сельского поселения | 2011 | Средства инвесторов | 0,05 |
| 3.3.2 | Строительство магазина смешанных товаров | Матюхина Людмила Васильевна | 2011 | Средства физических лиц | 4,0 |
| 3.3.3 | Строительство магазина | Семенова Татьяна Петровна | 2011-2012 | Средства физических лиц | 2,5 |
| 3.3.4 | Строительство магазина смешанных товаров | Козлов Дмитрий Валентинович | 2011-2012 | Средства физических лиц | 3,3 |
| 3.3.5 | Строительство магазина промышленных товаров | Романова Татьяна Викторовна | 2011-2012 | Средства физических лиц | 2,6 |
| 3.3.6 | Строительство автомобильной мойки, сауны | Петренко Вадим Вячеславович | 2011-2013 | Средства физических лиц | 2,5 |

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                   Т.Т.Коваленко