АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2013                                                                                                              № 12

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой

программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения

Кореновского района на 2010-2012 годы»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 02 июля  2012 года      № 87  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы» (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы» (приложение № 2).

3. Обнародовать постановление в установленных местах и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 30.01.2013 № 12 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной  целевой  программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»

Муниципальная  целевая  программа «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 06 августа 2010 года  № 96 «Об утверждении целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»,  постановлениями администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 30 сентября 2011 года  № 108, от 28 августа  2012 года № 111, от 22 ноября 2012 года № 189 были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на создание единого информационного пространства Дядьковского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства   Кубани,   условий   для   повышения эффективности     местного    самоуправления     на территории поселения за счет внедрения информационных и  коммуникационных технологий (далее   ИКТ)   расширение   возможности   доступа населения и организаций поселения к информации   и   муниципальным   услугам   за  счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни  населения, формирования конкурентоспособной экономики    Дядьковского сельского поселения Кореновского района, совершенствование   и   развитие   информационной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на    свободное    получение,    распространение    и использование информации, создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района Совершенствование деятельности исполнительных и представительных органов местного самоуправления на   основе   использования   ИКТ,   формирование информационной     культуры     и     потребностей, соответствующих информационному обществу, создание   сети пунктов коллективного  доступа   к   информации   органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Итоговый отчет о выполнении муниципальной целевой программы          «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Разработка и эксплуатация сайта соответствующего требованиям ФЗ от9 февраля 2009 года | Всего | План | 77,3 | 77,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | План | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | План | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2012 | План | 28,3 | 28,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 28,3 | 28,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 2 | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности | всего |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | План\исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по защите информации и персональных данных | всего | План\исполнение | 42,7/42,7 | 42,7/42,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План \исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  | 42,7/42,7 | 42,7/42,7 |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 4 | Подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии | всего | План/ исполнение | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2010 | План\исполнение | 3,0\3,0 | 3,0/3,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 123,0 | 123,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 123,0 | 123,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | в том числе по годам | 2010 | План | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  | 2011 | План | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2012 | План | 71,0 | 71,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 71,0 | 71,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  муниципальной целевой Программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»

Реализация Программы произведена в полном объеме. Период реализации Программных мероприятий  -2010-2012 годы.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме, как за 2012 год , так и в целом по Программе. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации муниципальной программы ««Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»   удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2012 году 71,0 тыс. рублей, в целом по Программе 123,0 тыс. рублей,  т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - закупки малого объема.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2012 году 100%, в целом по Программе -100%.

Результативность Программы в 2012 году 100%, в целом по Программе -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2012 году 100%, в целом по Программе -100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2012 году 100%, в целом по Программе -100%.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 30.01.2013 № 12 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе составил всего 123,0 тысячи  рублей, в том числе 71,0 тысяч рублей в 2012 году.

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»  приведен в таблице № 1.

Муниципальная целевая  программа «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы» содержит мероприятия  по двум  направлениям:

- «Организационные мероприятия»;

- «Профилактические мероприятия».

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

разработка и эксплуатация  сайта;

мероприятия по повышению компьютерной грамотности;

мероприятия по защите информации и персональных данных;

доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению;

подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии.

Анализ показателей результативности муниципальной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012 год» приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  | За 2012 год\ в целом по программе | За 2012 год\ в целом по программе | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и эксплуатация сайта | местный бюджет | 28,3\77,3 | 28,3\77,3 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности (постоянно) | Без финансирования |  |  |  |  | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Мероприятия по защите информации и персональных данных. Доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению | местный бюджет | 42,7\42,7 | 42,7\42,7 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии | местный бюджет | 0\3,0 | 0\3,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | местный бюджет | 71,0\123,0 | 71,0\123,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 71,0\123,0 | 71,0\123,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2012 год/в целом по программе | Фактическое значение за 2012 год/в целом по программе | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Разработка и эксплуатация сайта | Ед. | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности (постоянно) |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Мероприятия по защите информации и персональных данных (доработка сайта) | Ед. | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии | Ед. | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации муниципальной программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»  удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы,  как за 2012 год , так и в целом по программе. выполнены все  запланированные мероприятия

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2010-2012 годы»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | разработка и эксплуатация сайта; мероприятия по повышению компьютерной грамотности; мероприятия по защите информации и персональных данных; доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению; подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии. | 2010 год -20,0 | 2010 год -20,0 | 2010 год -1,0 |
|  |  | 2011 год - 32,0 | 2011 год - 32,0 | 2011 год – 1,0 |
|  |  | 2012 год -71,0 | 2012 год -71,0 | 2012 год -1,0 |
|  |  | По Программе всего -123,0 | По Программе всего -123,0 | По Программе всего -1,0 |

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              Т.Т.Коваленко