АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2014                                                                                                                         № 234

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации  ведомственной целевой

программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения

Кореновского района на 2014 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 02 августа  2013 года    № 123  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,    п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» (приложение № 2).

3. Обнародовать постановление в установленных местах и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 26.12.2014 № 234 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

Ведомственная целевая  программа «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 11 декабря 2013 года  № 235 «Об утверждении целевой программы «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 годы»,  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17 декабря 2014  года  № 214, были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на создание единого информационного пространства Дядьковского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства   Кубани,   условий   для   повышения эффективности     местного    самоуправления     на территории поселения за счет внедрения информационных и  коммуникационных технологий (далее   ИКТ)   расширение   возможности   доступа населения и организаций поселения к информации   и   муниципальным   услугам   за  счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни  населения, формирования конкурентоспособной экономики    Дядьковского сельского поселения Кореновского района, совершенствование   и   развитие   информационной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на    свободное    получение,    распространение    и использование информации, создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Закупка компьютеров (системных блоков) и комплектующих для обеспечения функционирования локальных информационных сетей и накопителей флэш-юсби\ в течение 2014 года | Всего | План | 22,35 | 22,35 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 22,35 | 22,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 22,35 | 22,35 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 22,35 | 22,35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 ( в течение 2014 года) | всего | План | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи ( в течение 2014 года) | всего | План\исполнение | 37,0/37,0 | 37,0/37,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2014 | План\исполнение | 37,0/37,0 | 37,0/37,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 4 | Создание информационных систем, установка и обслуживание программного обеспечения, ЕИАС, ГИС ГМП ( в течение 2014 года | всего | План/ исполнение | 14,0\14,00 | 14,0\14,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2014 | План\исполнение | 14,0\14,00 | 14,0\14,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по антивирусной защите ( в течение 2014 года) | Всего | План | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 89,35 | 89,35 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 89,35 | 89,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2014 | План | 89,35 | 89,35 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 89,35 | 89,35 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

Реализация Программы в 2014 году произведена в полном объеме. Период реализации Программных мероприятий  2014 год.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме за 2014 год. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»   удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2014 году 89,35 тыс. рублей – 100% от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - закупки до 100 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 годы» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2014 году 100%.

Результативность Программы в 2014 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2014 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2014 году 100%.

Глава  Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 26.12.2015 № 234 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 годы»

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе 89,35 тысяч рублей в 2014 году.

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

разработка и эксплуатация  сайта;

мероприятия по повышению компьютерной грамотности;

мероприятия по защите информации и персональных данных;

доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению;

подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии.

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы ««Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 годы» приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  | За 2014 год | За 2014 год | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка компьютеров (системных блоков) и комплектующих для обеспечения функционирования локальных информационных сетей и накопителей флэш-юсби\ в течение 2014 года | местный бюджет | 22,35 | 22,35 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта daydkovskay.ru в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 ( в течение 2014 года) | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи ( в течение 2014 года) | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Создание информационных систем, установка и обслуживание программного обеспечения, ЕИАС, ГИС ГМП ( в течение 2014 года | местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Мероприятия по антивирусной защите ( в течение 2014 года) | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | местный бюджет | 89,35 | 89,35 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 89,35 | 89,35 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2014 год | Фактическое значение за 2014 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Разработка и эксплуатация сайта | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности (постоянно) |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Мероприятия по защите информации и персональных данных (доработка сайта, программное обеспечение)) | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной целевой программы  «Информатизация Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | разработка и эксплуатация сайта; мероприятия по повышению компьютерной грамотности; мероприятия по защите информации и персональных данных; доработка сайта с учетом особых потребностей инвалидов по зрению; подключение локальной сети администрации поселения к сети Интернет посредством АДСЛ-технологии. | 89,35 | 89,35 | 1,0 |

Глава  Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                 О.А.Ткачева