АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2017                                                                                                                              № 112

ст. Дядьковская

Об утверждении конкурсной документации открытого конкурса на право заключения контракта на  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района»

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района     п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить конкурсную  документацию открытого конкурса  на право заключения контракта на  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района» (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А.Ткачева

Администрация Дядьковского сельского поселения  Кореновского района

УТВЕРЖДАЮ:

Глава

Дядьковского сельского  поселения

Кореновского района

_____________О.А.Ткачева

"_______"_______________2017 год

М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района»

ст. Дядьковская, 2017 год

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Информационная карта |
| Раздел 2 | Описание объекта закупки |
| Раздел 3 | Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе |
| Раздел 4 | Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе |
| Раздел 5 | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |
| Раздел 6 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Раздел 7 | Изменение условий контракта |
| Раздел 8 | Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки |
| Раздел 9 | Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе |
| Раздел 10 | Критерии оценки заявок участников открытого конкурса, показатели таких критериев и величины их значимостей |
| Раздел 11 | Требования к содержанию, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе |
| Раздел 12 | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе |
| Раздел 13 | Проект контракта |
| Раздел 14 | Рекомендованные формы документов |

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 11 «Требования к содержанию, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе» имеют единую нумерацию.

| № позиции | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278 Машинцева Наталья Анатольевна |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района» |
| 3 | Описание объекта закупки | В соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» |
| 4 | Информация о количестве товара, объеме работ, услуг | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст.Дядьковской Кореновского района» в соответствии с заданием на проектирование (Приложение к Разделу 2 «Описание объекта закупки») |
| 5 | Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Работы проводятся на объекте и по адресу исполнителя. Место предоставления результата работ - Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Советская,42 |
| 6 | Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | В течение трех месяцев с момента заключения контракта |
| 7 | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 600 000,00 рублей |
| 8 | Источник финансирования. Порядок оплаты | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2017 год. Оплата выполненных работ в полном объёме производится после получения и предоставления заказчику положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Авансовый платёж не предусмотрен. |
| 9 | Идентификационный код закупки | 173233506365523350100100100330017112244 |
| 10 | Ограничение участия в определении поставщика, подрядчика, исполнителя | Не предусмотрено |
| 11 | Способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя | Открытый конкурс |
| 12 | Срок подачи заявок участников открытого конкурса | Начало подачи: 27.07.2017г 10:00. Окончание срока подачи (дата и время): 22.08. 2017 г. 10-00 ч. |
|  | Место подачи заявок участников открытого конкурса | 353165, Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 |
|  | Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе | Согласно Разделу 3 «Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе» |
| 13 | Размер обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, руб. | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 26000,0 рублей |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого конкурса | Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района л.с. 05183006680) ИНН 2335063655, КПП 233501001 Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ р/сч 40302810600003000150 БИК 040349001 Назначение платежа: Обеспечение заявки |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе | Согласно Разделу 4 «Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе» |
|  | Условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, срок ее действия |  |
| 14 | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 260000,0 рублей. В случае, если предложенная в заявке участника открытого конкурса цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ. |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, условия обеспечения исполнения контракта | Согласно Разделу 5 «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Не установлена |
| 15 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Обязательное наличие в свидетельстве: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, вправе выполнять указанные работы при условии, если стоимость подготовки проектной документации по одному договору не превышает планируемую стоимость подготовки проектной документации, исходя из размера которой членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации |
| 16 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, а также требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 44-ФЗ | Установлено |
| 17 | Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация размещена в единой информационной системе zakupki.gov.ru в открытом доступе. На основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставляется после даты размещения извещения о проведении открытого конкурса в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления на электронный адрес, указанный в заявлении, без взимания платы, а также на электронный носитель заявителя по адресу фактического нахождения администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 (понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, исключая выходные и праздничные дни) |
| 18 | Плата, взимаемая за предоставление документации | Не предусмотрена |
| 19 | Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация | Русский |
| 20 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов этим заявкам | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 22.08.2017 г. 10:00 ч. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в форме электронных документов не предусмотрена |
| 21 | Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе | 30.08.2017 г. |
| 22 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предусмотрены |
| 23 | Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. | Не предусмотрены |
| 24 | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства | Предусмотрены |
| 25 | Преимущества, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 26 | Требование к поставщику, подрядчику, исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 27 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 28 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 29 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| 30 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если поз.29 для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличающаяся от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 31 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 32 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в заявки | Согласно Разделу 8 «Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки» |
| 33 | Порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации | В течение двух рабочих дней с даты поступления направленного участником открытого конкурса в адрес заказчика в письменной форме запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации, уполномоченное учреждение направляет в письменной форме или в форме электронного документа такому участнику разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации | 28.07..2017 |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации | 18.08.2017 г. (если указанный запрос поступил к заказчику в письменной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе) |
| 34 | Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины их значимости | Согласно Разделу 10 «Критерии оценки заявок участников открытого конкурса, показатели таких критериев и величины их значимостей» |
|  | Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе | Согласно Разделу 9 «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе» |
| 35 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий назначен распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 19.05.2014 г. № 42-р Машинцева Наталья Анатольевна 89282323168 |
|  | Срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт | В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе |
|  | Условия признания победителя открытого конкурса или иного участника, с которым заключается контракт, уклонившимся от заключения контракта | В случае непредоставления победителем или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации с учетом требований порядка, предусмотренного Разделом 5 «Порядок предоставления обеспечения контракта», и в срок, установленный в настоящей позиции для подписания контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |
| 36 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 37 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 38 | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт | Не установлено |
| 39 | Изображение товара, которому должен соответствовать товар, поставляемый исполнителем контракта | Не предусмотрено |
| 40 | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт | Не установлено |
| 41 | Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками открытого конкурса образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт | Не предусмотрена |
| 42 | Право заказчика на заключение контракта с несколькими участниками открытого конкурса. | Не предусмотрено |
| 43 | Требования к участникам открытого конкурса в соответствии с пунктами 3-5,7,7.1,9,10 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Установлены. (соответствие требованиям пунктам 3-5,7,7.1,9,10 части 1 статьи 31 44-ФЗ подтверждается декларированием о соответствии установленным требованиям) |

РАЗДЕЛ 11   ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, К ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

| № позиции | ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ |  |
| --- | --- | --- |
| 44 | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, оформленное в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», или копия этого платежного поручения, либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 44-ФЗ) |  |
| 45 | Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса |  |
| 46 | Выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса |  |
| 47 | Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 48 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица) в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) |  |
| 49 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) |  |
| 50 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
| 51 | Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц) |  |
| 52 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| Условие предоставления документа |  | Наименование документа |
| 53 | Если установлено позицией 15 | Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Обязательное наличие в свидетельстве: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| 54 | Если позицией 22 установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предусмотрено |
| 55 | Если позицией 23 установлены преимущества, предоставляемые организациям инвалидов | Не предусмотрено |
| 56 | Если позицией 27 установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 57 | Если установлено позицией 37 и такие документы не передаются вместе с товаром | Не предусмотрено |
| 58 | Если одним из критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе является квалификация участника | Документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса. Перечень таких документов установлен в Разделе 10 «Критерии оценки заявок участников открытого конкурса, показатели таких критериев и величины их значимостей». Документы предоставляются в целях оценки заявки участника по данному критерию. Отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 44-ФЗ |
| 59 | Если предметом контракта, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в соответствии с ч. 9 ст.37 44-ФЗ и участник открытого конкурса, предлагает цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование цены контракта: гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара; документы, подтверждающие наличие товара у участника открытого конкурса; иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника открытого конкурса осуществить поставку товара по предлагаемой цене |

| № позиции | ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ ЗАЯВКИ |  |
| --- | --- | --- |
| 60 | Информация об участнике открытого конкурса | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона |
| 61 | Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки | В соответствии с требованиями, установленными в настоящем разделе к форме заявки на участие в конкурсе (в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара) |
| 62 | О непроведении ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация в заявке на участие в открытом конкурсе о соответствии данным требованиям, в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 44-ФЗ |
| 63 | О неприостановлении деятельности участника открытого конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе |  |
| 64 | Об отсутствии у участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |  |
| 65 | Об отсутствии у участника открытого конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Участник открытого конкурса - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 66 | Об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |  |
| 67 | Об обладании участником открытого конкурса исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма |  |
| 68 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства в случае наличия в позиции 24 информации о предоставлении преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Декларация в заявке на участие в открытом конкурсе о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |
| 69 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае наличия в позиции 25 информации о предоставлении преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Не установлено |
| 70 | Участником может быть предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность на дату подачи заявки, если при проведении открытого конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее, и участником открытого конкурса предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. Данная информация предоставляется в целях определения добросовестности участника и права (при условии признания его победителем открытого конкурса или участником, с которым надлежит заключить контракт) на внесение обеспечения исполнения контракта при его заключения в установленном в извещении и конкурсной документации размере в денежном выражении | Информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником открытого конкурса предложено заключить контракт. Предоставляемая информация должна идентифицировать контракты и требуемые сведения в реестре контрактов, в том числе в реестре контрактов, ведение которого осуществлялось до дня вступления в силу 44-ФЗ |

Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть подана по нижеприведенной форме:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

по извещению № ________________________

на право заключения с заказчиком ______________________________________________________________________________________________

контракта, предметом которого является  ________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка включает в себя  документы и информацию согласно описи:

| № п/п | Наименование документа, информации | Номер листа в прошитом комплекте документов заявки (томе заявки) |
| --- | --- | --- |

Изучив конкурсную документацию,

| Наименование участника открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование участника закупки (при наличии) |  |
| Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса (при наличии) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Паспортные данные (для физического лица) |  |
| Место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона |  |

подтверждаем(-ю) соответствие требованиям:

о непроведении ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

о неприостановлении деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

об отсутствии у участника открытого конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма

Гарантируем(-ю) достоверность документов и информации, содержащихся в заявке.

ТАБЛИЦА 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта |  |
| 2 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий |  |
| 3 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий |  |

ТАБЛИЦА 2

| № п/п | Условия исполнения контракта, являющиеся критерием оценки заявок | Предложение Участника в отношении условий исполнения контракта, являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта, руб. | _______________________________________ В предлагаемой цене контракта нами учтены все затраты, необходимые для исполнения контракта в соответствии с объемами, условиями конкурсной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. |  |  |
| 2 | «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» |  |  |  |
| 2.1. | Квалификация трудовых ресурсов (руководителя и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ | Наименование | Кол-во | Документы, подтверждающие квалификацию участника |
|  |  | Оценивается средний стаж работы в области инженерно-технического проектирования сотрудников, состоящих в штате участника конкурса, имеющих законченное высшее образование с квалификацией «Инженер», «Инженер-строитель» (Указывается в соответствии с заполненной формой 2 Раздела 14 «Рекомендованные формы документов») | ___ лет | Подтверждается выпиской из штатного расписания с приложением копий дипломов о высшем профессиональном образовании, копий трудовых книжек, заверенных руководителем организации. Выписка из штатного расписания должна содержать наименование должностей и Ф.И.О. специалистов, замещающих указанные должности. Участник имеет право приложить копии иных документов, подтверждающих квалификацию специалистов (заверенных руководителем организации Документы содержатся с _______ по _________ лист согласно Описи документов |
| 2.2. | Деловая репутация участника открытого конкурса | Оценивается деловая репутация участника, прошедшего сертификацию в соответствии с требованиям ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование» применительно к виду экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред.2): 71.12.1 | ___ баллов | Копия сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование» должен быть выдан органом по сертификации, аккредитованным в установленном законом порядке Федеральной службой по аккредитации или допущенным к проведению работ по сертификации в Системе добровольной сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в установленном законом порядке. |
| 2.3 | Опыт участника по выполнению работ сопоставимого характера и объема (наличие опыта по разработке проектно-сметной документации)) | Количество контрактов, шт | ____ шт. | Копии заключенных контрактов с приложением к ним копий актов приемки выполненных работ, подписанных обеими сторонами, подтверждающих выполнение работ по предоставленным копиям контрактов за 2013-2017 г. При оценке заявок учитываются только контракты, по которым участник закупки выступает в качестве исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) на выполнение работ. Контракты, по которым участник закупки выступает в качестве субподрядчика, не учитываются, вне зависимости, указано ли это в контракте прямо, посредством упоминания участника как субподрядчика, или вытекает из его содержания. Документы содержатся с _______ по _________ лист согласно Описи документов |

Прошу Вас вернуть перечисленное обеспечение заявки на счет:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Раздел 2. Описание объекта закупки

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района»

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района» |
| 2 | Данные о прохождении вневедомственной экспертизы | Результаты инженерных изысканий и разработки проектной документации подлежат государственной экспертизе в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ. |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | ____ |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | В соответствии с заданием на проектирование (Приложение к описанию объекта закупки) |
| 5 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий | Проектную документацию разработать в соответствии со СНиП 42-01-2002, «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и другими нормативно-правовыми документами. Графические, текстовые материалы должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" Состав и содержание разделов проектно-сметной документации разработать с учетом требований Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с положением о составе проектной документации, требованием к их содержанию, утвержденным постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в объеме достаточном для прохождения и получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки достоверности сметной стоимости. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение. Рабочую документацию выполнить в полном объеме, необходимом для проведения работ по реализации технических и технологических решений в процессе строительства. В рабочей документации разработать технологические узлы и детали, как по общестроительным, так и по специальным направлениям, спецификации оборудования и изделий. |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной и рабочей документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в проектной и рабочей документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или настоящим контрактом не установлено иное. |
| 7 | Сведения о формах отчетности выполняемых работ | Заказчик осуществляет контроль и приемку выполненных работ |
| 8 | Код по ОКПД2 | 71.12.19.000 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Задание на проектирование

разработка проектно-сметной документации по объекту:

«Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района

»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  | Месторасположение объекта | Россия, Краснодарский край, Кореновский район, Дядьковское сельское поселение, |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Сроки проектирования | В течение 3-х месяцев с момента заключения контракта. |
|  | Вид цены и порядок оплаты | Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (ч.2 ст. 34 ФЗ-44), изменения в соответствии с разделом 7 документации открытого конкурса. Оплата выполненных работ в полном объёме производится после получения и предоставления заказчику положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Авансовый платёж не предусмотрен. |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация. Рабочая документация |
|  | Основные технико-экономические показатели | Ориентировочная протяженность распределительных газопроводов низкого давления по улицам: Партизанская, Герцена, Короткая, Некрасова, Школьная, Выгонная, Северная и Зелёно-Луговая (км) – 4,8 км Ориентировочная протяженность распределительных газопроводов высокого давления от Кирпичного завода до улицы Школьная и по улице Северная (км) – 1,1 км ГРП – 2 шт. Диаметры и протяженность проектируемых газопроводов принять согласно определению условий подключения Основные технико-экономические показатели уточняются проектом. Стоимость строительно-монтажных работ определяется проектом в базовых и текущих ценах. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технологию, оборудование, строительные решения, организацию строительства и эксплуатации объекта предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ. |
|  | Объем выполняемых работ | Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Способ прокладки трубопроводов – подземный, надземный (определить при проектировании, для газопроводов преимущественно подземным способом); Материал труб – полиэтилен, сталь (определить при проектировании) |
|  | Требования по вариантной разработке | Не требуется |
|  | Выделение очередей | Проектирование выполняется в один этап |
|  | Требования по охране окружающей среды | Разработать разделы проекта «Охрана окружающей среды» в соответствии с законодательством РФ, стандартами РФ, действующими нормативными документами, регулирующими природоохранную и хозяйственную деятельность. |
|  | Требования по разработке мероприятий по охране труда | В соответствии с действующими нормативными документами |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по пожарной безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами |
|  | Требования по разработке и подготовке исходно-разрешительной документации и указания о необходимости выполнения инженерных изысканий | 1.Заказчик совместно с Исполнителем получает технические условия на присоединение к сетям газоснабжения. 2. Заказчик предоставляет Исполнителю проект планировки и проект межевания для размещения сетей газоснабжения (в течение 45 дней с момента предоставления Подрядчиком результатов инженерных изысканий, плановых проектных решений). 3. На основании вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей и технической сложности необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий, в соответствие с техническим предписанием на производство инженерных изысканий: инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания (при необходимости). В соответствии с требованиями статьи 47 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) необходимо выполнить инженерные изыскания, с целью получения: материалов о природных условиях территории, на которой расположен объект; материалов необходимых для обоснования принятия конструктивных решений в отношении частей объекта, проектирования инженерной защиты объекта, проекта организации работ на объекте; материалов, необходимых для проведения расчётов конструктивных элементов объекта, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании и утверждении. На основании требований статьи 47 пункта 4.1 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий указанной территории применительно к объекту при строительстве объекта и после его завершения. |
|  | Условия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | Подготовить графические материалы для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения. Выполнить обследование и необходимые обмерочные работы для подключаемой жилой застройки. Подготовить графические материалы для оформления градостроительного плана. |
|  | Указания о необходимости согласования проектной документации | Основные проектные решения, принимаемые в процессе проектирования, должны согласовываться с Заказчиком до прохождения государственной экспертизы. Подрядчику необходимо: 1. Осуществить сбор всех необходимых согласований и заключений для начала выполнения работ на объекте, документации в объеме необходимом для дальнейшего получения положительного заключения государственной экспертизы; 2. Без дополнительной оплаты осуществлять техническое сопровождение проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) до получения положительного заключения в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» |
|  | Требования к качеству проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии со СНиП 42-01-2002, «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и другими нормативно-правовыми документами. Графические, текстовые материалы должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" Состав и содержание разделов проектно-сметной документации разработать с учетом требований Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с положением о составе проектной документации, требованием к их содержанию, утвержденным постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в объеме достаточном для прохождения и получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки достоверности сметной стоимости. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение. Рабочую документацию выполнить в полном объеме, необходимом для проведения работ по реализации технических и технологических решений в процессе строительства. В рабочей документации разработать технологические узлы и детали, как по общестроительным, так и по специальным направлениям, спецификации оборудования и изделий. Состав сметной документации: Составить сметную документацию базисно-индэксным методом в соответствии с МДС 81-35.2004 в уровне цен 2001 г. и в текущих ценах на дату выдачи проектной документации заказчику. Проектная документация передаётся «Муниципальному заказчику» в 4-ёх экземплярах и один экземпляр на электронном носителе. Рабочая документация в 3-ёх экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. Сметная документация передается «Муниципальному заказчику» в 4-х экземплярах и один экземпляр сметы на электронном носителе в формате пдф (Akrobat Reader) и гранд-смете. Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» в 4-ёх экземплярах. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- РАЗДЕЛ 3  ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

- Заявки на участие в открытом конкурсе представляются в месте и в срок, установленные для подачи заявок на участие в конкурсе в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

Прием заявок осуществляется по адресу: 353165, Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, (понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, исключая выходные и праздничные дни), исключая последний день подачи заявок. В последний день подачи заявок подача заявок производится на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием по адресу: 353165, Краснодарский край353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42.

- Заявка на участие в открытом конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, в срок, установленный для срока подачи заявок. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками.

- Перечень документов и информации, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса в составе заявки, установлен в Разделе 11 конкурсной документации.

- Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

- Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется уполномоченным учреждением.

Конверт с заявкой должен содержать информацию, позволяющую определить объект закупки, в отношении которого проводится открытый конкурс (номер извещения о проведении открытого конкурса, размещенного в единой информационной системе).

Допускается отсутствие на конверте информации о подавшем его лице.

В целях обеспечения в дальнейшем реализации возможности изменения или отзыва заявки на участие в открытом конкурсе рекомендуется подавать заявку на участие в открытом конкурсе в конверте, содержащем информацию об участнике закупки, поскольку изменение и отзыв заявки в соответствии с требованиями ст. 43 44-ФЗ допускаются до истечения срока подачи заявок – до фактического вскрытия конвертов с заявками участников конкурса.

Заявке присваивается идентификационный номер, лицу, подавшему заявку, при необходимости выдается расписка с указанием такого номера, за исключением случая, когда заявка подается непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета контракта открытого конкурса (лота).

В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом контракта, совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в открытом конкурсе и считаются одним участником открытого конкурса.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками открытого конкурса, участник открытого конкурса вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. Заявка на участие в конкурсе, поданная одновременно в отношении двух и более указанных работ, не рассматривается.

В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

Участник открытого конкурса вправе подать заявку непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе после объявления конкурсной комиссией участникам открытого конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может предоставляться участником открытого конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется участником открытого конкурса.

Часть 1. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе

Участник открытого конкурса, заключая при необходимости договор обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (необходимость заключения договора обеспечения заявки определяется участником открытого конкурса самостоятельно), должен внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере и на банковский счет Уполномоченного учреждения, указанные в извещении о проведении открытого конкурса и Разделе 1 «Информационная карта» конкурсной документации.

Сведения в платежном поручении о назначении платежа должны позволять идентифицировать объект закупки, в отношении которого проводится открытый конкурс (номер извещения (лота)о проведении открытого конкурса, размещенного в единой информационной системе).

В случае отсутствия в платежном поручении информации, позволяющей идентифицировать назначение платежа, денежные средства возвращаются Уполномоченным учреждением на счет, указанный в заявке участника, а при его отсутствии на счет организации-плательщика, и обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе считается непредставленным.

В отношении каждого лота предоставляется отдельное платежное поручение.

Факт внесения участником открытого конкурса денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе подтверждается платежным поручением, оформленным в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», с отметкой банка или заверенной банком копии этого платежного поручения.

Обеспечение заявки вносится в срок, позволяющий участнику вложить в заявку на участие в открытом конкурсе платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или заверенную банком копию такого платежного поручения.

В случае, если участником открытого конкурса в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на указанный в извещении и документации счет, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

Часть 2. Условия банковской гарантии

1. В качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе уполномоченным органом принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия, предоставляемая участником открытого конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 №44-ФЗ в случаях:

уклонение или отказ участника открытого конкурса заключить контракт;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, указанный в извещении и Разделе 1 «Информационная карта» документации открытого конкурса.

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки (должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок);

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов (постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в установленных частью 13 статьи 44 44-ФЗ случаях:

уклонение или отказ участника открытого конкурса заключить контракт;

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

8) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

9) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

3. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах должно иметь место обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

4. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- требование о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Часть 3. Возврат/удержание обеспечения заявки на участие в конкурсе

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются на счет участника открытого конкурса при проведении конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников открытого конкурса, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена открытого конкурса;

3) отклонение заявки участника открытого конкурса;

4) отзыв заявки участником открытого конкурса до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника открытого конкурса от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 44-ФЗ.

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае, если в заявке участника конкурса не указан счет для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства возвращаются на счет, с которого был осуществлен платеж.

Возврат банковской гарантии предоставившему ее лицу или гаранту в случаях, определенных пунктами 1 – 7 части 3 настоящего порядка не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника открытого конкурса заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Контракт заключается после предоставления одновременно с контрактом (без подписи заказчика) документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, не позднее срока, установленного в конкурсной документации для победителя конкурса или иного его участника, с которым заключается контракт, для подписания контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации.

В случае неисполнения указанных выше требований победитель конкурса, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта в ином размере, нежели это указано в извещении и конкурсной документации

1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 44-ФЗ.

3. Обеспечение в размере, указанном в пункте 1 или пункте 2 (если  информация, подтверждающая добросовестность участника на дату подачи заявки не предоставляется) настоящей части, предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, до его заключения.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. В случае, если участником конкурса, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Часть 2.  Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия, предоставляемая участником конкурса в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района  л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта  (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки);

9) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

3. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах должно иметь место обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

4. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положение о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник конкурса должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, или в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 2 части 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района  л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с не предоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района»

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района» |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Выбранный метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта является приоритетным для определения и обоснования НМЦК. |
| Расчет НМЦК | Для установления НМЦК потенциальным Исполнителям были направлены запросы о предоставлении ценовой информации. Полученные ответы по запросам содержали следующую ценовую информацию о стоимости выполнения работ: Результаты изучения рынка: Цена предложения участника исследования, руб.. 1; 2; 3. 2600000,0; 2540000,0; 2660000,0. Расчет НМЦК: где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. НМЦК =1/3 (2600000,0 + 2540000,0+ 2660000,0) = 7800000,0/3 = 2600000,0 В результате проведенного расчета НМЦК устанавливается в размере 2600000,0 рублей.. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 17.07.2017 |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения администрации Кореновского городского поселения;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК,

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ

Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата отозванных до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе

Участник открытого конкурса вправе отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае участник открытого конкурса не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Уведомление об отзыве заявки является действительным, если оно получено до истечения срока подачи заявок.

Уведомление об отзыве заявки направляется участником открытого конкурса в письменном виде способом, позволяющим документально зафиксировать время поступления уведомления в уполномоченное учреждение, по адресу и в срок, установленные в извещении и настоящей конкурсной документации для приема заявок.

В уведомлении об отзыве заявки в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование участника открытого конкурса, подавшего отзываемую заявку,

– номер извещения (лота) о проведении открытого конкурса, размещенного в единой информационной системе,

– адрес, по которому должна быть возвращена заявка.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть заверено оригинальной подписью руководителя или лица, уполномоченного на то должным образом, и скреплено печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). Такое уведомление должен сопровождать документ, надлежащим образом подтверждающий полномочия лица, подписавшего отзыв заявки.

Если конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданный участником, отзывающим заявку, помимо обязательных реквизитов содержал наименование участника открытого конкурса, заявка такого участника не вскрывается и возвращается по адресу, содержащемуся в уведомлении не позднее 5 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Если конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданный участником, отзывающим заявку, не содержал наименование участника открытого конкурса, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе зачитывается уведомление об отзыве такой заявки, и при вскрытии конвертов с заявками  все заявки участников по такому лоту вскрываются, отзываемая заявка не озвучивается и возвращается по адресу, содержащемуся в уведомлении, в заявке не позднее 5 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Участник открытого конкурса вправе отозвать свою заявку непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе после объявления конкурсной комиссией участникам открытого конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. В этом случае комиссии предоставляется уведомление об отзыве заявки с указанными выше реквизитами и документы, подтверждающие полномочия лица на отзыв заявки, озвучивается факт отзыва такой заявки с указанием участника, отзывающего заявку. При соответствии документов, подтверждающих полномочия лица на отзыв заявки и наличии необходимых реквизитов на конверте с заявкой, такая заявка возвращается под роспись уполномоченного лица участника открытого конкурса. Если конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданный участником, отзывающим заявку, не содержал наименование участника открытого конкурса, при вскрытии конвертов с заявками все заявки участников по такому лоту вскрываются, отзываемая заявка не озвучивается и возвращается.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются на счет участника открытого конкурса в течение не более 5 рабочих дней при условии, что отзыв заявки произведен участником открытого конкурса до окончания срока подачи заявок.

Заявка, изменение заявки, отзыв заявки, полученные по истечении срока, предусмотренного для их подачи. Порядок их возврата

При поступлении конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, конверта с изменением заявки на участие в открытом конкурсе, уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, полученных после окончания установленного в извещении и конкурсной документации срока подачи заявок, на таком конверте, уведомлении должностным лицом уполномоченного учреждения фиксируется время его поступления.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, полученный после окончания срока подачи заявок, не вскрывается. Если на конверте с заявкой указана информация о подавшем ее лице и его почтовом адресе, такой конверт возвращается лицу, его подавшему, не позднее 5 рабочих дней со дня их получения. Если конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, полученный после окончания срока подачи заявок, не содержит наименование и адрес участника его подавшего, конверт не вскрывается и не подлежит возврату.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения такой заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются на счет участника открытого конкурса в течение не более 5 рабочих дней.

Если отзыв заявки на участие в открытом конкурсе/конверт с изменением заявки на участие в открытом конкурсе получен после окончания срока подачи заявок, а заявка такого участника вскрыта на процедуре вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе, в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе вносятся сведения о поступлении изменения/отзыва заявки, о сроке поступления такого отзыва, изменения заявки. Обеспечение заявки такого участника удерживается.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе, поданная одновременно в отношении двух и более указанных работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику открытого конкурса не позднее 5 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Возврат двух и более заявок, поданных участником открытого конкурса в отношении одного лота

В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику не позднее 5 рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Порядок внесения изменений в заявки

Участник открытого конкурса вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок, установленного в извещении и настоящей конкурсной документации. В этом случае участник открытого конкурса не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.

Участник открытого конкурса вправе изменить свою заявку после объявления конкурсной комиссией участникам открытого конкурса, присутствующим на вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.

Изменения, внесенные в заявку, заменяют в соответствующей части ранее поданные документы и сведения и считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

Изменения в заявку на участие в конкурсе вносятся в порядке, предусмотренном для подачи заявок на участие в конкурсе.

Конверт с изменением заявки должен содержать:

– текст «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе»;

– номер извещения (лота) о проведении открытого конкурса, размещенного в единой информационной системе.

Конверту с изменением заявки присваивается идентификационный номер; лицу, подавшему заявку, выдается расписка с указание такого номера, за исключением случая, когда изменение заявки подается на комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Рассмотрение заявок, единственной заявки на участие в открытом конкурсе производится в срок, установленный в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, начиная с момента окончания вскрытия конвертов с заявками и заканчивая датой, предусмотренной в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации как дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе направляется соответствующее уведомление, а также указанное уведомление размещается в единой информационной системе.

Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, а участник открытого конкурса, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого конкурса и указаны в конкурсной документации.

Единая комиссия отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если участник открытого конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику открытого конкурса, установленным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником открытого конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

В случае если участником открытого конкурса в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в Разделе 1 «Информационная карта» конкурсной документации, и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

Победителем открытого конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе, размещается в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов. К этим протоколам прилагаются предложения участников открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, и в составе заявки предоставлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки (перечень такой информации установлен в Разделе 11 документации открытого конкурса), комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении данной заявки фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе с указанием причин отклонения указанной заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе.

Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо) и участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не представил в составе заявки на участие в конкурсе обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене, или комиссией по осуществлению закупок предложенная цена контракта признана необоснованной, заявка такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе.

Отстранение участника закупки от участия в конкурсе осуществляется в любой момент его проведения, если конкурсная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации и ч.1, ч.2 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Оценка заявок на участие в конкурсе производится на основании критериев оценки заявок участников закупки, показателей таких критериев и величины их значимостей, установленных в Разделе 10 конкурсной документации, в соответствии с Порядком оценки, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Раздел 10. Критерии оценки заявок участников открытого конкурса, показатели таких критериев и величины их значимости

Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки, происходит в соответствии с утвержденными Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В целях выявления победителя конкурса (лучших условий исполнения контракта) комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников закупки по указанным ниже критериям:

- Критерий «Цена контракта» (значимость критерия _60%).

Оценка заявок по стоимостным критериям оценки.

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта" определяется по формуле:

а) в случае если ,

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

- Критерий «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (значимость критерия 40%).

- Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки

В рамках критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» оценивается квалификация участника закупки  по следующим показателям:

| Наименование показателя критерия | Значение | Величина значимости показателя критерия оценки в процентах | Шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения | Документы, подтверждающие квалификацию участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация трудовых ресурсов (руководителя и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ | Оценивается средний стаж работы в области инженерно-технического проектирования сотрудников, состоящих в штате участника конкурса, имеющих законченное высшее образование с квалификацией «Инженер», «Инженер-строитель» | 40 | 1) при отсутствии информации по данному показателю или отсутствие указанных руководителей и специалистов- 0 баллов; 2) при среднем стаже указанных руководителей и специалистов до 5 лет включительно- 10 баллов; 3) при среднем стаже указанных руководителей и специалистов от 5 до 10 лет включительно- 20 баллов; 4) при среднем стаже указанных руководителей и специалистов от 10 до 20 лет включительно- 30 баллов; 5) при среднем стаже указанных руководителей и специалистов от 20 до 30 лет включительно- 50 баллов; 6) при среднем стаже указанных руководителей и специалистов свыше 30 лет - 100 баллов | Подтверждается выпиской из штатного расписания с приложением копий дипломов о высшем профессиональном образовании, копий трудовых книжек, заверенных руководителем организации. Выписка из штатного расписания должна содержать наименование должностей и Ф.И.О. специалистов, замещающих указанные должности. Участник имеет право приложить копии иных документов, подтверждающих квалификацию специалистов (заверенных руководителем организации) |
| Деловая репутация участника открытого конкурса | Оценивается деловая репутация участника, прошедшего сертификацию в соответствии с требованиям ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование» применительно к виду экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред.2): 71.12.1 | 40 | 1) при отсутствии информации по данному показателю или величине индекса деловой репутации до 75 баллов - 0 баллов; 2) при величине индекса деловой репутации от 75 баллов включительно до 85 баллов - 20 баллов; 3) при величине индекса деловой репутации от 85 баллов включительно до 95 баллов – 40 баллов; 4) при величине индекса деловой репутации свыше 95 баллов - 100 баллов; | Копия сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование» должен быть выдан органом по сертификации, аккредитованным в установленном законом порядке Федеральной службой по аккредитации или допущенным к проведению работ по сертификации в Системе добровольной сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в установленном законом порядке. |
| Опыт участника по выполнению работ сопоставимого характера и объема (наличие опыта по разработке проектно-сметной документации) | Количество контрактов, шт | 20 | 1) отсутствие информации или отсутствие контрактов или предоставление недостоверных сведений- 0 баллов; 2) от 1 до 20 шт. включительно – 10 баллов; 3) от 21 до 50 шт. включительно – 20 баллов; 4) от 51 до 90 шт. включительно – 30 баллов; 5) от 91 до 140 шт. включительно – 40 баллов; 6) от 141 шт. и выше контрактов – 100 баллов | Копии заключенных контрактов с приложением к ним копий актов приемки выполненных работ, подписанных обеими сторонами, подтверждающих выполнение работ по предоставленным копиям контрактов за 2013-2017 г. При оценке заявок учитываются только контракты, по которым участник закупки выступает в качестве исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) на выполнение работ. Контракты, по которым участник закупки выступает в качестве субподрядчика, не учитываются, вне зависимости, указано ли это в контракте прямо, посредством упоминания участника как субподрядчика, или вытекает из его содержания. |
| Итого |  | 100 |  |  |

По каждой заявке комиссия оценивает квалификацию участника конкурса на основе представленной информации в заявке участника закупки.

Для  оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»  каждой заявке выставляется значение от 0  до  100 баллов.

Количество баллов по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» определяется путем сложения количества баллов, рассчитанных по каждому показателю, раскрывающему критерий оценки, скорректированного с учетом коэффициента значимости. Дробное значение округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением участника закупки.

Отсутствие в заявке участника закупки документов, подтверждающих квалификацию участника закупки по показателю, оценивается в 0 баллов.

Для получения рейтинга по данному критерию, количество баллов, присуждаемое этой заявке по критерию умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о закупке, умноженных на их значимость.

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

Последующие номера присваиваются заявкам участников закупки по мере уменьшения суммарного количества баллов.

При равных количествах баллов нескольких заявок меньший номер присваивается заявке участника закупки, которая была получена Заказчиком раньше.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085.

Оценка заявок осуществляется комиссией по критериям, представленным в таблице:

| № п/п | Наименование критерия оценки | Значимость критерия оценки | Коэффициент значимости критерия оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта | 60% | 0,6 |
| 2 | Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации | 40% | 0,4 |
| Совокупная значимость критериев |  | 100% | 1 |

Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1085.

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. В случае если две и более заявок на участие в конкурсе получили одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

Для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значимости соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Для расчета рейтинга, присуждаемого предложению участника закупки, заявка которого оценивается по показателям, количество баллов, присуждаемых предложению участника закупки, заявка которого оценивается, по каждому показателю умножается на соответствующий показателю коэффициент значимости.

- Любой участник закупки, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик представляет в письменной форме или в форме электронного документа участнику закупки соответствующие разъяснения.

- Оценка заявок по критерию «Цена контракта»

Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле:

а) в случае если Цmin> 0,

ЦБi = Цmin / Цi * 100

б) в случае если Цmin< 0,

ЦБi = (Цmax- Цi) / Цmax * 100

где:

ЦБi - количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по критерию «Цена контракта»;

Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки;

Цmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки;

Цi– предложение i-го участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.

Для расчета рейтинга, присуждаемого предложению участника закупки, заявка которого оценивается, по критерию «Цена контракта», количество баллов, присуждаемых предложению участника закупки, заявка которого оценивается, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости:

Rai = ЦБi * 0,6;

где:

Rai– рейтинг i-ой заявки по критерию оценки «Цена контракта».

- Оценка заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»

В целях оценки и сопоставления предложений участников закупки, по данному критерию установлены следующие показатели:

      - деловая репутация участника.

Оценка заявок по показателю «деловая репутация участника» осуществляется на основе представленной и подтвержденной участником информации в заявке на участие в открытом конкурсе. В отношении неподтвержденной согласно требованиям настоящей конкурсной документации в заявке информации баллы участнику не начисляются. Частичное представление информации и/или частичное представление документа или непредставление информации (документа) по данному показателю оценки ведет к соответствующему не начислению баллов участнику. В качестве документов, подтверждающих квалификацию участника закупки по данному показателю, участник представляет в составе заявки на участие в конкурсе: копию действующего сертификата в соответствии ГОСТ Р 66.1.01-2015  «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование». При оценке по показателю «деловая репутация участника» учитывается значение индекса деловой репутации, указанное в сертификате. Сертификат должен быть выдан в результате оценки деловой репутации участника по следующему виду работ в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред.2): 71.12.1. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование» должен быть выдан органом по сертификации, аккредитованным в установленном законом порядке Федеральной службой по аккредитации или допущенным к проведению работ по сертификации в Системе добровольной сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в установленном законом порядке. Область аккредитации органа по сертификации, аккредитованного в установленном законом порядке, должна включать оценку соответствия требованиям ГОСТ Р 66.1.01-2015  «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование». Область распространения (объекты сертификации) Системы добровольной сертификации, зарегистрированной в установленном законом порядке, должна включать оценку соответствия по требованиям ГОСТ Р 66.1.01-2015  «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование».

Максимальное значение данного показателя без учета коэффициента значимости показателя составляет 100 баллов, с учетом коэффициента значимости показателя – 100 баллов, расчет осуществляется по формуле:

НЦБ1i = КЗ1 х 100 х (Ki / Kmax), где:

КЗ1 - коэффициент значимости показателя = 1.

Ki – значение индекса деловой репутации, сведения о котором содержатся в заявке i-го участника, принятой комиссией для оценки заявки;

Kmax – значение индекса деловой репутации, сведения о котором содержатся в заявке участника, представившего сведения о максимальном значении индекса деловой репутации среди участников закупки, принятых комиссией.

Рейтинг i-ой заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» определяется по формуле:

Rbi = НЦБ1i * 0,4

где:

Rbi– рейтинг i-ой заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»; НЦБ1i – количество баллов, присуждаемых i-ой заявке по показателю «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

Итоговый рейтинг каждого участника определяется путем суммирования итоговых рейтингов участника закупки по каждому критерию:

Ri= Rai + Rbi

где:

Ri– итоговый рейтинг i-го участника закупки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Участник открытого конкурса подает заявку в письменном виде. Заявка должна включать в себя документы и информацию, установленные в Разделе 11 «Требования к содержанию, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе».

Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

В зависимости от того, является участник конкурса юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (физическим лицом), в форму заявки на участие в открытом конкурсе вносится информация в последовательности требуемых к заполнению сведений.

В форме заявки предусмотрен весь перечень сведений, подлежащих в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» декларированию соответствия установленным требованиям к участникам закупок, в том числе декларирование, о соответствии которым предусмотрено требованиями, установленными в извещении и в Разделе 1 «Информационная карта» конкурсной документации. Участнику необходимо задекларировать лишь те позиции, которым соответствует участник и требование о соответствии которым предъявляется к участникам данного конкурса. Лишнее удалить.

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать, в том числе, предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, которое должно быть оформлено по форме, установленной в Разделе11 «Требования к содержанию, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе».

В предложении участника в отношении объекта закупки (таблица 1 Раздела 11 «Требования к содержанию, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе») указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, если такие требования предъявляются в Разделе 2 «Описание объекта закупки» конкурсной документации (техническое задание, задание на проектирование). Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки должно соответствовать установленным заказчиком требованиям.

В случае оценки квалификации участника, если такой критерий оценки предусмотрен конкурсной документацией, в таблице 2 заявки должны содержаться ссылки на номера листов, содержащих документы, предоставляемые в подтверждение квалификации участника в прошитом комплекте документов заявки по оцениваемому показателю. При этом нумерация листов содержащих информацию и документы, предоставленные в подтверждение квалификации, равно как и нумерация иных документов и информации, входящих в состав заявки, должна соответствовать нумерации листов по описи в прошитом комплекте документов заявки (томе заявки).

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Раздел 13.Проект контракта

УТВЕРЖДАЮ

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

_____________ О.А.Ткачева

«___»____________2017 г.

М.П.

КОНТРАКТ № ___

на выполнение проектных и изыскательских работ

ст. Дядьковская					                      «      » ________2017 года

Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района, в лице главы Ткачевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем по тексту – «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем по тексту - «Исполнитель»,  с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола ________________№ __________________________от ________________года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района» (идентификационный код закупки по плану-графику 173233506365523350100100100330017112244), обеспечить техническое сопровождение проектной документации в экспертных организациях до получения положительного заключения экспертизы, и согласовать документацию в соответствующих инстанциях, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и Краснодарского края в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства, а также утвержденному Заданию на проектирование (Приложение №1 к Контракту).

1.3. В состав проектной документации, выдаваемой Муниципальному заказчику входят расчеты строительных конструкций, а также расчеты объемов                           строительно-монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах.

1.4. Исполнитель вправе для выполнения работ привлекать соисполнителей, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика, по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

1.5. Результатом выполненных работ по настоящему контракту являются разработанная проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ по Контракту определен Сторонами и составляет 3 (три) месяца с момента заключения контракта:

Начало работ: «___» ___________ 2017 (дата заключения контракта).

Окончание работ: «___» ________ 2017 года.

2.2.На момент подписания настоящего контракта дата завершения работ, является исходной для определения штрафных санкций имущественного характера или расторжения настоящего контракта в одностороннем порядке в случаях нарушения сроков выполнения работ.

2.3. Изменение сроков работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Муниципальный заказчик обязуется:

3.1.1. Произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ согласно разделу 4 Контракта.

3.1.2. Предоставить Исполнителю исходные данные, необходимые для разработки проектной документации согласно Заданию на проектирование (Приложение №1 к Контракту) и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

3.1.3. Обеспечить конфиденциальность информации представленной Исполнителем.

3.2. Муниципальный заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта и нормативными документами, регламентирующими качество проектно-изыскательских работ.

3.3.2. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Муниципального заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.3.3. Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Заданием на проектирование (Приложение №1).

3.3.4. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Заданием на проектирование (Приложение № 1).

3.3.5. Обеспечить получение исходных данных и согласований, необходимых для разработки проектной документации согласно Заданию на проектирование (Приложение №1) и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

3.3.6. Представить, одновременно с направлением настоящего Контракта на согласование к Муниципальному заказчику, выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.3.7. В процессе исполнения Контракта своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов без дополнительной оплаты.

3.3.8. Представить Муниципальному заказчику проектную документацию в срок и в объеме, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.9. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Краснодарского края.

3.3.10. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Муниципальным заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки проектирования и строительства.

3.3.11. Информировать Муниципального заказчика по его конкретному запросу о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

3.3.12. В срок, установленный Сторонами в акте, и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную документацию при получении от Муниципального заказчика, компетентных государственных органов, мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Контракта.

3.3.13. Безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки.

3.3.14. Выполнить техническое сопровождение проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) в государственных экспертных организациях до получения положительного заключения. В случае проведения повторной экспертизы по вине Исполнителя, оплата производится последним.

Срок направления Исполнителем проектно-сметной документации и (или) результатов инженерных изысканий, откорректированных по замечаниям, изложенным в отрицательном заключении государственной экспертизы, и оплата проведения повторной государственной экспертизы не может превышать 30 календарных дней с момента получения отрицательного заключения.

3.3.15. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Соисполнителями». В течение одного дня с момента заключения договора между Исполнителем и Соисполнителем, предоставлять Муниципальному заказчику информацию о всех «Соисполнителях», заключивших договор или договоры с Исполнителем, при заключении договоров субподряда, цена которого или общая цена которых составляет более чем на 10% цены контракта, а также внести соответствующее изменение в Сведения о соисполнителях (приложение № 3).

3.3.16. Своевременно предоставлять Муниципальному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, либо препятствующих исполнению Контракта в срок.

3.3.17. Предоставить Муниципальному заказчику к установленному Контрактом сроку, результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом.

3.3.18. Организовать и координировать работы по подготовке проектной документации, нести ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

3.3.19. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Муниципального заказчика немедленно.

3.3.20. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Муниципальным заказчиком уведомления о приостановлении работ.

3.3.21. В случае достижения между Сторонами соглашения о нецелесообразности дальнейшего выполнения работ по Контракту и необходимости досрочного прекращения работ, Муниципальный заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени её готовности на момент прекращения работ и оплатить её стоимость за вычетом уже оплаченных работ по Контракту.

3.3.22. До начала выполнения работ составить и утвердить у Муниципального заказчика сметный расчет на выполняемые по Контракту работы, который становится неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №4).

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена работ, выполняемых по Контракту, определяется на основании протокола __________________№ ________________от _______, составляет __________________ (________________) рублей, и финансируется Муниципальным заказчиком в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденного на соответствующий финансовый год.

Цена Контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.2. Цена Контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Исполнитель может понести при исполнении обязательств по Контракту. Указанная сумма является твердой фиксированной ценой, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

4.3. Цена Контракта может быть изменена по предложению Муниципального заказчика при увеличении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работ.

4.4. Изменение цены и объема работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

- В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

4.5. Оплата работ производится Муниципальным заказчиком с учетом исполнения доходной части бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

4.6. Аванс не предусмотрен. Оплата работ производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы после предоставления подписанных сторонами акта выполненных работ, счета (счета-фактуры), оформленных на основании подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы и получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в течение 10 дней.

5. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

5.1. Муниципальный заказчик обязан принять результаты работ, выполненные Исполнителем за определенный Сторонами период времени, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

5.2. Результаты выполненных Исполнителем работ принимаются приемочной комиссией Муниципального заказчика, которая в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ обязана с участием уполномоченного представителя Исполнителя проверить качество и соответствие выполненной работы требованиям Контракта. При проверке предоставленных Исполнителем результатов работ в части их соответствия условиям настоящего контракта Муниципальным заказчиком будет проведена экспертиза.

5.3. Исполнитель передает Муниципальному заказчику проектную документацию, включая сметную документацию, и результаты инженерных изысканий, разработанные в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.4. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.

5.5 При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Исполнителя. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.6. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Исполнителя в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Исполнителем выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Исполнителя.

5.7. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

5.8. При сдаче результатов работ Исполнитель обязан подготовить по установленной форме акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ в количестве трех экземпляров. После подписания приемочной комиссией Акта приемки выполненной работы Муниципальный заказчик обязан подписать один экземпляр акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ и передать Исполнителю в течение трех рабочих дней со дня его получения.

5.9. Выполненная работа считается принятой с момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.

5.10. При досрочном выполнении Исполнителем проектно-изыскательских работ Муниципальный заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Контракта.

5.11. С момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненной работы Муниципальный заказчик приобретает исключительное право на результат проектно-изыскательских работ (проектно-сметную документацию), право внесения изменений в проектную документацию не затрагивающих объекты авторского права, а также право передачи проектной документации третьим лицам для целей, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-смотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»,

т.е 2,5 % цены контракта ___________________ рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», т.е 10 % цены контракта ___________________ рублей.

6.5. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Исполнителя последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

6.6. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при проведении государственной экспертизы, при её реализации (строительстве), а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации (ст. 761 ГК РФ).

6.7. Все затраты на проведение повторных государственных экспертиз разработанной документации осуществляются за счет средств Исполнителя.

6.8. При оплате штрафа, пени Исполнитель в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Муниципального заказчика копию платежного поручения с отметкой банка.

6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. Стороны пришли  к соглашению, что на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Гражданский кодекс), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем по контракту своих обязательств по уплате неустойки, Заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки задолженность Исполнителя и осуществляет ее оплату за Исполнителя из средств, подлежащих выплате Исполнителю в связи с приемкой выполненных работ.

6.10. Исполнитель несёт ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Соисполнителями».

7. Гарантии

7.1. Исполнитель гарантирует:

- соответствие разработанной проектно-сметной документации описанию ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и Краснодарского края, условиям настоящего Контракта;

- своевременное устранение за свой счет недостатков в проектной документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась данная проектно-сметная документация.

7.2. Гарантийные обязательства по проектной документации устанавливаются Сторонами на весь период строительства и эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта.

7.3. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя объекту, для которого разрабатывалась данная проектная документация, вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, в период Гарантийного срока, возмещается за счет Исполнителя.

8. Обеспечение исполнения обязательств

8.1. Исполнитель обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере ___________ (____________) рублей. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

8.2. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта муниципальным заказчиком в адрес Исполнителя направляется претензия. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму подлежащих оплате неустоек из суммы обеспечения исполнения Контракта при ее возврате Подрядчику.

8.4. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту по письменному требованию Исполнителя.

8.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, заказчиком производится возврат обеспечения исполнения контракта.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

9.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение Контрактных обязательств не применяются.

10. Срок действия Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2017 года.

11. Прекращение договорных отношений

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 11.2 Контракта.

11.4. Порядок одностороннего расторжения Контракта Стороной производится в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Особые условия

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

12.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, нарочно или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, уведомление считается данным в день получения телексного (факсимильного) сообщения, вручения уведомления представителю под роспись или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте.

12.3. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Краснодарского края.

12.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

12.5. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

12.6. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12.7. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом и не противоречащие законодательству Российской Федерации, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой Стороны.

12.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

12.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Протокол согласования твердой договорной цены;

Приложение № 3 - Смета на выполнение проектно-изыскательских работ.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, Кореновского района Краснодарского края ИНН 2335063655 КПП 233501001 р/с 40204810600000000167 в Южном ГУ Банка России БИК 040349001 Тел. (86142) 66-2-69 Тел. (86142) 66-2-99 dyadkovsk@inbox.ru |  |
| Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ______________________ О.А.Ткачева |  |

Приложение №1

к контракту на выполнение

проектный и изыскательских работ

от__________№_____

Задание на проектирование

разработка проектно-сметной документации по объекту:

«Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
|  | Месторасположение объекта | Россия, Краснодарский край, Кореновский район, Дядьковское сельское поселение, |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Сроки проектирования | В течение 3-х месяцев с момента заключения контракта. |
|  | Вид цены и порядок оплаты | Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (ч.2 ст. 34 ФЗ-44), изменения в соответствии с разделом 7 документации открытого конкурса. Оплата выполненных работ в полном объёме производится после получения и предоставления заказчику положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Авансовый платёж не предусмотрен. |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация. Рабочая документация |
|  | Основные технико-экономические показатели | Ориентировочная протяженность распределительных газопроводов низкого давления по улицам: Партизанская, Герцена, Короткая, Некрасова, Школьная, Выгонная, Северная и Зелёно-Луговая (км) – 4,8 км Ориентировочная протяженность распределительных газопроводов высокого давления от Кирпичного завода до улицы Школьная и по улице Северная (км) – 1,1 км ГРП – 2 шт. Диаметры и протяженность проектируемых газопроводов принять согласно определению условий подключения Основные технико-экономические показатели уточняются проектом. Стоимость строительно-монтажных работ определяется проектом в базовых и текущих ценах. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технологию, оборудование, строительные решения, организацию строительства и эксплуатации объекта предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ. |
|  | Объем выполняемых работ | Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Способ прокладки трубопроводов – подземный, надземный (определить при проектировании, для газопроводов преимущественно подземным способом); Материал труб – полиэтилен, сталь (определить при проектировании) |
|  | Требования по вариантной разработке | Не требуется |
|  | Выделение очередей | Проектирование выполняется в один этап |
|  | Требования по охране окружающей среды | Разработать разделы проекта «Охрана окружающей среды» в соответствии с законодательством РФ, стандартами РФ, действующими нормативными документами, регулирующими природоохранную и хозяйственную деятельность. |
|  | Требования по разработке мероприятий по охране труда | В соответствии с действующими нормативными документами |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по пожарной безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами |
|  | Требования по разработке и подготовке исходно-разрешительной документации и указания о необходимости выполнения инженерных изысканий | 1.Заказчик совместно с Исполнителем получает технические условия на присоединение к сетям газоснабжения. 2. Заказчик предоставляет Исполнителю проект планировки и проект межевания для размещения сетей газоснабжения (в течение 45 дней с момента предоставления Подрядчиком результатов инженерных изысканий, плановых проектных решений). 3. На основании вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей и технической сложности необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий, в соответствие с техническим предписанием на производство инженерных изысканий: инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания (при необходимости). В соответствии с требованиями статьи 47 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) необходимо выполнить инженерные изыскания, с целью получения: материалов о природных условиях территории, на которой расположен объект; материалов необходимых для обоснования принятия конструктивных решений в отношении частей объекта, проектирования инженерной защиты объекта, проекта организации работ на объекте; материалов, необходимых для проведения расчётов конструктивных элементов объекта, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании и утверждении. На основании требований статьи 47 пункта 4.1 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий указанной территории применительно к объекту при строительстве объекта и после его завершения. |
|  | Условия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | Подготовить графические материалы для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения. Выполнить обследование и необходимые обмерочные работы для подключаемой жилой застройки. Подготовить графические материалы для оформления градостроительного плана. |
|  | Указания о необходимости согласования проектной документации | Основные проектные решения, принимаемые в процессе проектирования, должны согласовываться с Заказчиком до прохождения государственной экспертизы. Подрядчику необходимо: 1. Осуществить сбор всех необходимых согласований и заключений для начала выполнения работ на объекте, документации в объеме необходимом для дальнейшего получения положительного заключения государственной экспертизы; 2. Без дополнительной оплаты осуществлять техническое сопровождение проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) до получения положительного заключения в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» |
|  | Требования к качеству проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии со СНиП 42-01-2002, «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и другими нормативно-правовыми документами. Графические, текстовые материалы должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" Состав и содержание разделов проектно-сметной документации разработать с учетом требований Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с положением о составе проектной документации, требованием к их содержанию, утвержденным постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в объеме достаточном для прохождения и получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки достоверности сметной стоимости. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение. Рабочую документацию выполнить в полном объеме, необходимом для проведения работ по реализации технических и технологических решений в процессе строительства. В рабочей документации разработать технологические узлы и детали, как по общестроительным, так и по специальным направлениям, спецификации оборудования и изделий. Состав сметной документации: Составить сметную документацию базисно-индэксным методом в соответствии с МДС 81-35.2004 в уровне цен 2001 г. и в текущих ценах на дату выдачи проектной документации заказчику. Проектная документация передаётся «Муниципальному заказчику» в 4-ёх экземплярах и один экземпляр на электронном носителе. Рабочая документация в 3-ёх экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. Сметная документация передается «Муниципальному заказчику» в 4-х экземплярах и один экземпляр сметы на электронном носителе в формате пдф (Akrobat Reader) и гранд-смете. Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» в 4-ёх экземплярах. |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |
| Глава ______________________ О.А.Ткачева |  |
| М.П. |  |

Приложение №2

к контракту на выполнение

проектный и изыскательских работ

от__________№_____

ПРОТОКОЛ

согласования твердой договорной цены на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района»

ст. Дядьковская						           «___» ____________2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Муниципального заказчика» - ______________________, действующий на основании _________, и от лица «Исполнителя» - ______________________________, действующ___ на основании Устава, далее вместе именуемые «Стороны» удостоверяем, что на основании протокола ______________ от ___________ № ____ по лоту ______, Сторонами достигнуто соглашение о величине стоимости работ по проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района», которая является твердой договорной ценой, составляет _____________________ (сумма прописью) рублей, в, и финансируется «Заказчиком» в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденного на соответствующий финансовый год.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |
| Глава __________________ О.А.Ткачева |  |
| М.П. |  |

Приложение №3

к контракту на выполнение

проектный и изыскательских работ

от__________№_____

СВЕДЕНИЯ

о соисполнителях,

привлеченных для разработки проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и ГРП в ст. Дядьковской Кореновского района»

| № | Наименование, адрес, свидетельство СРО, реквизиты соисполнителей | Вид работ | Объем работ | Сроки | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |  |
| Глава ______________________ О.А.Ткачева |  |
| М.П. |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 14 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА 1

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ______________________   		                                        "_____"________________ 201_ г.

Настоящей доверенностью________________________________________,

(наименование участника закупки)

в лице ________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________,

(устав, положение, проч.)

уполномочивает ________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия, № ___________, выданный ___________________________

_______________________________________________________________,

(дата выдачи, кем выдан)

представлять в полной мере интересы доверителя и осуществлять от его имени действия, связанные с участием в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по извещению №_________________________________

в соответствии с конкурсной документацией и действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

| (Должность лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки) |  | Подпись |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (Подпись доверителя) |  | (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней третьим лицам.

Настоящая доверенность выдана сроком до _________________ 201__ г.

ФОРМА 2

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ), ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ *

(наименование участника закупки)

| № п/п | Ф.И.О. специалиста | Должность | Образование, квалификация | Стаж работы в области инженерно-технического проектирования, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Итого средний стаж указанных руководителей и специалистов_______ лет.

Руководитель                                         ______________

М.П.

* Данные сведения учитываются при оценке  заявок по показателю «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг» в рамках критерия «Квалификация участника закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»