АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017                                                                                                                         № 231

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации  ведомственной целевой

программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 10 апреля  2013 года    № 60  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения  и реализации   ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,   администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»  (приложение № 1).

2. Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                          О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 231 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год »

Ведомственная целевая  программа «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год» (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 октября 2016 года  № 199 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»,   с изменениями от 28 августа 2017 года  № 127,  от 03 ноября 2017 года № 175.

Мероприятия программы  были направлены на достижение следующих целей:

Снижение уровня аварийности и травматизма на дорожно-уличной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района, повышение уровня безопасности дорожного движения;

Координация действий администрации муниципального образования Кореновский район и администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района при проведении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения;

Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Поставка и установка светофорного объекта консольного типа Т7,1 (мигающий) в близи общеобразовательного учреждения СОШ 7 на перекрестке ул Советская и ул. Школьная в ст. Дядьковская Кореновского района | Всего | План | 71,4 | 71,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 71,4 | 71,4 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 2017 | План | 71,4 | 71,4 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 71,4 | 71,4 |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления ( пешеходные переходы) в желтом и белом исполнении 151.2 м2 | всего | План | 43,5 | 43,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 43,5 | 43,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2017 | План | 43,5 | 43,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 43,5 | 43,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 3 | Услуги по изготовлению сметной документации объекта: Ремонт тротуара в ст. Дядьковской по ул. Школьной 390 м от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Захарченко; Ремонт тротуара 300м по ул. Школьная от пересечения с ул. Захарченко до пересечения с ул. К.Маркса в ст. Дядьковской | всего | План | 31,9 | 31,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 31,9 | 31,9 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2017 | План | 31,9 | 31,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 31,9 | 31,9 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | Итого | 2017 | План | 146,8 | 146,8 |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 146,8 | 146,8 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой программы    «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»

Реализация Программы в 2017 году произведена в полном объеме. Период реализации Программных мероприятий  2017 год.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы    «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного и краевого бюджетов на основе софинансирования. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2017 году 146,8 тыс. рублей – 100% от запланированных..

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - у единственного поставщика , подрядчика, исполнителя (до 100 тыс. рублей) –контракты с ООО «Мэджик Трэнд»: №204 от 31 июля 2017 года, №219 от 28.08.2017, №226-17 от 01.09.2017 года) .

При оценке  эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2017 году 100,0%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2017 году 100% (мероприятия выполнены в полном объеме).

Эффективность реализации ведомственной программы  в 2017 году 100%.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 231 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного  бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов 146,8 тыс. рублей – 100% от запланированных.

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год» приведен в таблице  № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

снижение роста  уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района (2016 год – 1ед, в 2017 году -0 ед.);

снижение уровня  числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (2016 год – 1ед, в 2017 году -0 ед.);;

Транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта, в 2017 году  0).

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2016 год» приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поставка и установка светофорного объекта консольного типа Т7,1 (мигающий) в близи общеобразовательного учреждения СОШ 7 на перекрестке ул Советская и ул. Школьная в ст. Дядьковская Кореновского района | местный бюджет\ краевой бюджет | 71,4\0 | 71,4\ 0 | 00 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления ( пешеходные переходы) в желтом и белом исполнении 151.2 м2 | местный бюджет | 43,5 | 43,5 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Услуги по изготовлению сметной документации объекта: Ремонт тротуара в ст. Дядьковской по ул. Школьной 390 м от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Захарченко; Ремонт тротуара 300м по ул. Школьная от пересечения с ул. Захарченко до пересечения с ул. К.Маркса в ст. Дядьковской | местный бюджет | 31,9 | 31,9 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | местный бюджет\ краевой бюджет | 146,8/0 | 146,8/0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 146,8 | 146,8 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2016 год | Фактическое значение за 2016 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Поставка и установка светофорного объекта консольного типа Т7,1 (мигающий) в близи общеобразовательного учреждения СОШ 7 на перекрестке ул Советская и ул. Школьная в ст. Дядьковская Кореновского района | Усл. ед. Тыс. рублей | 1 71,4 | 1 71,4 | 0 | 0 | 100 100 |
| 2. | Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления ( пешеходные переходы) в желтом и белом исполнении 151.2 м2 | Усл. ед. Тыс. рублей | 1 43,5 | 1 43,5 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
| 3 | Услуги по изготовлению сметной документации объекта: Ремонт тротуара в ст. Дядьковской по ул. Школьной 390 м от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Захарченко; Ремонт тротуара 300м по ул. Школьная от пересечения с ул. Захарченко до пересечения с ул. К.Маркса в ст. Дядьковской | Усл. ед. Тыс. рублей | 1 31,9 | 1 31,9 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2016 год»  по всем мероприятиям удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы (кроме  финансирования).

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной целевой программы  «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2017 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Поставка и установка светофорного объекта консольного типа Т7,1 (мигающий) в близи общеобразовательного учреждения СОШ 7 на перекрестке ул Советская и ул. Школьная в ст. Дядьковская Кореновского района | 71,4тыс. рублей\1 усл. ед | 71,4тыс. рублей \1 усл. ед | 100,0 |
|  | Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления ( пешеходные переходы) в желтом и белом исполнении 151.2 м2 | 43,5тыс. рублей\1 усл. ед | 43,5тыс. рублей\1 усл. ед | 100,0 |
|  | Услуги по изготовлению сметной документации объекта: Ремонт тротуара в ст. Дядьковской по ул. Школьной 390 м от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Захарченко; Ремонт тротуара 300м по ул. Школьная от пересечения с ул. Захарченко до пересечения с ул. К.Маркса в ст. Дядьковской/ | 31,9 тыс. рублей\1 усл. ед | 31,9 тыс. рублей\1 усл. ед | 100,0 |
|  | Всего | 146,8тыс. рублей\3 усл. ед | 146,8тыс. рублей\3 усл. ед | 100,0 |
|  | снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (2017 год -1 ед.) | 0ед | 0 ед | 100,0 |
|  | Транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта, в 2017 году 0) | 0 | 0 | 100,0 |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                 О.А. Ткачева