АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018                                                                                                                              № 142

ст.Дядьковская

О внесении изменений  в постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 18 мая 2018 года № 66  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Дядьковского  сельского поселения Кореновского района от 10 апреля 2013 года № 60 «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Дядьковского  сельского поселения Кореновского района»  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района            п о с т а н о в л я е т:

1.	Внести в приложение  к постановлению администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 18 мая 2018 года № 66  Об утверждении ведомственной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год, следующие изменения:

1.1.   Паспорт ведомственной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год,  в позиции «Объёмы и источники финансирования» слова и цифры «  1249,3 тыс. рублей, в том числе источники финансирования:  из бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сумме 62,5 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета 1186,8 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «1243,02 тыс. рублей, в том числе источники финансирования:  из бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сумме 62,15 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета 1180,87 тыс. рублей».

1.2.	Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

- Перечень  и описание программных мероприятий, необходимые ресурсы, сроки реализации программных мероприятий

Мероприятия ведомственной целевой программы ««Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Наименование Мероприятия/Срок реализации мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | Муниципальный заказчик | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы, направленные на повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней шириной: ПК 0+00 – ПК 4+00 – 5 м)/ июль - сентябрь 2018года | Средства местного бюджета (по софинансированию) | 62,15 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Глава Дядьковского сельского поселения О.А.Ткачева |
|  |  | Средства краевого бюджета(по софинансированию) | 1180,87 |  |  |
|  |  | Всего | 1243,02 |  |  |

Финансирование  программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с объемом финансирования, установленным в бюджете на соответствующий год.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

1.3. Раздел 5. «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

« 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Для реализации запланированных мероприятий первоначально в соответсвии со сметой было запланировано финансирование в сумме 1249271,00 рублей на мероприятие - Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней шириной: ПК 0+00 – ПК 4+00 – 5 м)/ июль - сентябрь 2018года. В связи с проведением закупки конкурентным способом – электронный аукцион, был заключен с обществом с ограниченной ответственностью фирма «Регион» 352700,  город Тимашевск, ул. Зорге 10, Тимашевского района,  Краснодарского края, ИНН2369002957 КПП236901001 ОГРН 1142369000597 р\с40702810600370000299 к\с30101810500000000516 БИК040349516 ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар ОКТМО 03621101,  контракт от 23.07.2018 года № МК  0318300001818000008-0058942-01  на сумму 1243024,00 рублей, который выполнен в полном объеме:  акт приема-сдачи услуг/товарная накладная    - справка о стоимости выполненных работ КС 2 от 23.08.2018 на сумму1243024,00 рублей, акт  КС 3 от 23.08.2018 на сумму1243024,00 рублей, в связи с чем  корректируется данная целевая Программа по фактическому расходу денежных средств».

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.            	3. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.А. Ткачева