АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018                                                                                                                         № 216

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» за 2018 год

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года  № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района            п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации целевой программы ««Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» за 2018 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2018 года № 216 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» за 2018 год

Целевая  программа «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 21 июня 2018 года     № 89 «Об утверждении целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»,  изменения  в Программу вносились от 21 июня 2018 года № 89, от 08 октября 2018 года №168, от 23 ноября 2018 года № 203.

Период реализации программы  - 2018год.

Реализация программных мероприятий позволило достигнуть соответствия  питьевой воды, поставляемой потребителям, установленным СанПиН, гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2018 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2018 году, 100%. Финансирование проводилось из следующих источников: бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сумме 119151,36 рублей,  средства краевого бюджета 2263875,84 рублей

Итоговый отчет о выполнении целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» за 2018 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водозабора из скважины (6501) (скважины «Амбары» по ул. Степная , ст. Дядьковской Кореновского района» на 2018 год | Всего | План | 1661787,09 | 83089,35 |  | 1578697,74 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 1661787,09 | 83089,35 |  | 1578697,74 |  |  |
|  |  | 2018 | План | 1661787,09 | 83089,35 |  | 1578697,74 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1661787,09 | 83089,35 |  | 1578697,74 |  | 100,00 |
| 2 2 | Замена водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района: ул. Горная (от перекрестка с ул. Комсомольская, до дома №16);, | Всего | План | 507537,56 | 25476,88 |  | 482060,68 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 507537,56 | 25476,88 |  | 482060,68 |  |  |
|  |  | 2018 | План | 507537,56 | 25476,88 |  | 482060,68 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 507537,56 | 25476,88 |  | 482060,68 |  |  |
| 3 3 | Замена водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района: ул. Жестовского | Всего | План | 146271,00 | 7313,55 |  | 138957,45 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 146271,00 | 7313,55 |  | 138957,45 |  |  |
|  |  | 2018 | План | 146271,00 | 7313,55 |  | 138957,45 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 146271,00 | 7313,55 |  | 138957,45 |  |  |
| 4 | Замена водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района: по улице Горная | Всего | План | 67431,55 | 3371,58 |  | 64059,97 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 67431,55 | 3371,58 |  | 64059,97 |  |  |
|  |  | 2018 | План | 67431,55 | 3371,58 |  | 64059,97 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 67431,55 | 3371,58 |  | 64059,97 |  |  |
|  | Всего по Программе, | 2018 | план | 2383027,20 | 119151,36 |  | 2263875,84 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 2383027,20 | 119151,36 |  | 2263875,84 |  | 100,00 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  целевой Программы   «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» за 2018 год  »

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2018год выполнены и в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2018 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2018 год: в  ходе реализации «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» за 2018 год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2018 году проводилось из средств : бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сумме 119151,36 рублей,  средства краевого бюджета 2263875,84 рублей. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - до 100 тыс. рублей и  конкурентным способом

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы ««Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» за 2018 год  » проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2018 году 100,00%.

Результативность Программы в  2018 году 100%. Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2018 году 100%. Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2018 году 100%.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2018 года № 216 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

Целевые индикаторы:

сохранение имущества от разрушения;

снижение количества  жалоб граждан, проживающих  на данном участке  улицы, на несоответствие гигиеническим  требованиям, поставляемой питьевой  воды (по факту 2014 год -2 жалобы, 2015 год -2 жалобы, 2016 год - 2 жалобы, 2017 год - поднимался  вопрос на сходе граждан практически всеми проживающими на данном участке).

Улучшено экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние водозабора, и водопроводных сетей .

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2018 год 100,0% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице   № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» | УСЛ.Ед | 1 | 1 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 2383027,20 | 2383027,20 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 2263875,84 | 2263875,84 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 119151,36 | 119151,36 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Количество жалоб граждан, проживающих на данном участке улицы, на несоответствие гигиеническим требованиям, поставляемой питьевой воды (по факту 2014 год -2 жалобы, 2015 год -2 жалобы, 2016 год - 2 жалобы, 2017 год - поднимался вопрос на сходе граждан практически всеми проживающими на данном участке; . | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Ремонт водопроводной сети Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год»/Объем финансирования тыс. рублей,/Количество жалоб населения | 2383,02720 \0 | 2383,02720 \0 | 1,0 |

Глава

Дядьковского  сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             О.А.Ткачева