АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018                                                                                                                         № 218

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района»

на 2018 год

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации целевой программы  «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2018 года № 218 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

Целевая  программа «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 15 июня 2018 года №80 «Об утверждении целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год,  изменения  в Программу вносились от 08 октября 2018 года №167.

Период реализации программы  - 2018год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

«Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» 1 этап.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2018 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2018 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 774,8793 тыс. рублей.( в том числе 5% средства местного бюджета, 95% средства краевого бюджета)

Итоговый отчет о выполнении целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год» | Всего | План | 774,8793 | 38,745 |  | 736,148 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 774,8793 | 38,745 |  | 736,148 |  |  |
|  |  | 2018 | План | 774,8793 | 38,745 |  | 736,148 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 774,8793 | 38,745 |  | 736,148 |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 774,8793 | 38,745 |  | 736,148 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 774,8793 | 38,745 |  | 736,148 |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  целевой Программы   «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия,запланированные на 2018 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2018 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2018 год: в  ходе реализации муниципальной   «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2018 году проводилось всего на сумму  774,8793 тыс. рублей, в том числе  из средств местного бюджета 38,745тыс. рублей (5%) и из средств краевого бюджета (95%) в сумме 736,148тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - электронный аукцион (Исполнитель ООО «Мэджик Трэнд», контракт №0318300001818000009-0058942-01 от 05 сентября 2018 года на сумму 774,9 тыс. рублей)

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год , проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2018 году 100,00%.

Результативность Программы в  2018 году 100%. Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2018 году 100%. Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2018 году 100%.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2018 года № 218 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

- проведение 1 этапа по освещению парка им. В.Г.Захарченко..

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2018 год 100,0% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице   № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» | Тыс. рублей | 774,893 | 774,893 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 774,893 | 774,893 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 736,1 | 736,1 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 38,7 | 38,7 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Проведение 1 этапа по освещению парка им. В.Г.Захарченко | Усл. Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Строительство (реконструкция) муниципальных электрических сетей на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» | 1 усл. ед. на сумму 774,9 тыс. рублей | 1 усл. ед. на сумму 774,9 тыс. рублей | 1,0 |

Глава

Дядьковского  сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             О.А.Ткачева