АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018                                                                                                                         № 220

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  ««Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации целевой программы  «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год  (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2018 года № 220 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

Целевая  программа «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 18 мая 2018 года №65 «Об утверждении целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год,  изменения  в Программу вносились от 05 сентября 2018 года №142.

Период реализации программы  - 2018год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней шириной: ПК 0+00 – ПК 4+00 – 5 м);

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2018 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2018 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 1243,024 тыс. рублей, в том числе 55 средства местного бюджета, 95% средства краевого бюджета.

Итоговый отчет о выполнении целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней шириной: ПК 0+00 – ПК 4+00 – 5 м)/ | Всего | План | 1243,0 | 62,2 |  | 1180,8 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 1243,0 | 62,2 |  | 1180,8 |  |  |
|  |  | 2018 | План | 1243,0 | 62,2 |  | 1180,8 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1243,0 | 62,2 |  | 1180,8 |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 1243,0 | 62,2 |  | 1180,8 |  | 100,00 |
|  |  |  | Исполнение | 1243,0 | 62,2 |  | 1180,8 |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  целевой Программы   «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2018 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2018 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2018 год: в  ходе реализации муниципальной   ««Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год     удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2018 году проводилось всего на сумму  1243,024 тыс. рублей, в том числе  из средств местного бюджета 62,2,0 тыс. рублей (5%) и из средств краевого бюджета (95%) в сумме 1180,8 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - электронный аукцион (Исполнитель ООО фирма «Регион», контракт №0318300001818000008-0058942-01 от 23 июля 2018 года на сумму 1243,0 тыс. рублей, платежное поручение №97097 от 03 сентября 2018 года)

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год     проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2018 году 100,00%.

Результативность Программы в  2018 году 100%. Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2018 году 100%. Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2018 году 100%.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2018 года № 220 |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности и результативности реализации целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год    приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

снижение роста  уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

снижение уровня  числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1тыс. населения  ;

Транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта.

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2018 год 100,0% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице   № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней шириной: ПК 0+00 – ПК 4+00 – 5 м)/ | Тыс. рублей | 1243,0 | 1243,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 1243,0 | 1243,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 1180,8 | 1180,8 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 62,2 | 62,2 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Снижение роста уровня аварийности на дорогах Дядьковского сельского поселения Кореновского района (2015г. -1 ед., 2016 год – 0ед, 2017 год -0 ед., 2018 год -0 ед); | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (2015г. -1 ед., 2016 год – 0ед, 2017 год -0 ед., 2018 год -0 ед); | Ед | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1тыс. населения по итогам 2015 года – 25, по итогам 2016 года – 0, 2017 год -0, 2018 -0); | Ед | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспорта, в 2015 году - 0 , в 2016 году- 0, 2017 год -0 , 2018 год -0; | Ед | 0 | 0 |  |  |  |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Текущий ремонт улично-дорожной сети  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2018 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской (асфальтобетонное покрытие средней шириной: ПК 0+00 – ПК 4+00 – 5 м)/ | 1 усл. ед. на сумму 1243,0 тыс. рублей | 1 усл. ед. на сумму 1243,0 тыс. рублей | 1,0 |

Глава

Дядьковского  сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             О.А.Ткачева