АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018                                                                                                                             № 90

ст. Дядьковская

Об утверждении аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме  на выполнение работ  по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от  22 июня 2018 года  № 90

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _____________ О.А.Ткачева «____» __________ 2018 г. М.П. |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(аукцион в электронной форме)

Выполнение работ  по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской

ст. Дядьковская

2018 год

ДОКУМЕНТАЦИЯАУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Содержание разделов |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | - Информационная карта |
| Раздел 2 | - Описание объекта закупки |
| Раздел 3 | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 4 | Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 5 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |
| Раздел 6 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Раздел 7 | Изменение условий контракта |
| Раздел 8 | Инструкция по заполнению заявки |
| Раздел 9 | Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе |
| Раздел 10 | Проект контракта |

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» имеют единую нумерацию;

3) электронный аукцион – аукцион в элетронной форме соответствии с положениями 44-ФЗ .

4) Заказчик- Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, адрес 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278.

| № позиции | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278 Машинцева Наталья Анатольевна |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской |
| 3 | Описание объекта закупки | Раздел 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 4 | Информация о количестве товара, объеме работ, услуг | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 5 | Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Пролетарская от ул. Низовой до ул. Кирова |
| 6 | Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | В течение 40 дней со дня заключения контракта |
| 7 | Начальная (максимальная) цена контракта | 1249271,00 |
| 8 | Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) |
| 9 | Идентификационный код закупки | 183233506365523350100100090014211244 |
| 10 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предусмотрены. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
| 11 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 12 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| 13 | Срок подачи заявок участников электронного аукциона | Начало срока подачи: указано в извещении Окончание срока подачи (дата и время): 02.07.2018 9-00 ч. |
|  | Место подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в позиции 12 настоящего Раздела документации Согласно Разделу 3 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» |
|  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе |  |
| 14 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, руб. | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 12492,71 рублей |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 4 «Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе» |
| 15 | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 124927,10 рублей. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ. Обеспечены все условия контракта |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Согласно Разделу 5 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено |
| 16 | Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе | 06.07.2018 |
| 17 | Дата проведения электронного аукциона | 09.07.2018 |
| 18 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| 19 | Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ | Не предусмотрены |
| 20 | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства | Предусмотрены |
| 21 | Преимущества, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 22 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ) | Не предусмотрены |
| 23 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 24 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 25 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 26 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| 27 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если заказчиком для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличающаяся от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 28 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | - Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 29 | Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений аукционной документации | Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом такой участник вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику/уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса разъяснения положений документации размещаются в единой информационной системе с указанием предмета запроса, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации | 26.06.2018 |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации | 30.06.2018 |
| 30 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий назначен распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 19.05.2014 г. № 42-р Машинцева Наталья Анатольевна 89282323168 |
| 31 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключении контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 44-ФЗ |
| 32 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные в позиции 31, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения 2 частей заявок, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 33 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 34 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 35 | Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9, 10 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Установлены |
| 36 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлено |
| 37 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |

РАЗДЕЛ 9 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 38 | При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: |
| --- | --- |
|  | согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара |

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 39 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| Условие предоставления документа |  | Наименование документа |
| 41 | Если позиция 22 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Не предусмотрено |
| 42 | Если позицией 18 установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предусмотрено |
| 43 | Если позицией 19 установлены преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов. |  |
| 44 | - Если позицией 24 установленыусловия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | не установлены |
| 45 | - Если позиция 35 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не предусмотрено |
| 46 | - Если позиция 37 содержит дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не предусмотрено |
| Декларируемые участником электронного аукциона сведения о его соответствии следующим требованиям |  | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| 47 | О непроведении ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-5,7,7.1, 9, 10 части 1 статьи 31 44-ФЗ |
| 48 | О неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 49 | Об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |  |
| 50 | Об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 51 | Об отсутствии между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |  |
| 52 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства в случае наличия в позиции 20 информации о предоставлении преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям(закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Декларация о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |
| 53 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациямв в случае наличия в позиции 21 информации о предоставлении преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям(закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Декларация о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 2. Описание объекта закупки

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Не предусмотрено |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не предусмотрено |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Выполнить работы в соответствии со сметной документацией, ведомостями объемов работ (Приложение 1 к текущему Разделу) Выполнение работ производится с использованием материала Подрядчика |
| 5 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий | В соответствии с действующими государственными стандартами и нормами, распространенными на территории Российской Федерации |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов составляет - 36 месяцев с момента подписания актов выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ -100%. В случае обнаружения дефектов после приемки работ – исправление дефектов производится за счет подрядчика. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество |
| 7 | Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки | Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ (прилагается) |
| 8 | Код ОКПД2 | 42.11.10.000 |
| Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ (Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ). Все используемые при оказании услуг товары (материалы) должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Предложение участника в отношении части товаров (материалов), используемых при выполнении работ, должно соответствовать следующим установленным заказчиком характеристикам и позволять идентифицировать эти товары (материалы), в том числе при приемке работ: |  |  |
| № п/п | Наименование используемого товара (материала) | Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ |
| 1 | Асфальтобетонные смеси.. | Требуется асфальтобетонная смесь, представляющая собой рационально подобранную смесь минеральных материалов (щебня\гравия и (или) песка с минеральным порошком или без него) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии. В зависимости от вязкости битума и температуры при укладке требуемая асфальтобетонная смесь должна относиться к горячим смесям (битум БНД 130/200;БНД 90/130). В зависимости от величины остаточной пористости требуемая асфальтобетонная смесь должна относиться к плотным. В зависимости от вида минеральной составляющей требуемая асфальтобетонная смесь должна быть гравийной\щебеночной. Требуемая асфальтобетонная смесь в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен является мелкозернистой. В зависимости от содержания щебня; гравия требуемая асфальтобетонная смесь должна относиться к типу Б. В зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов требуемая асфальтобетонная смесь должна быть марки II. Наибольший размер минеральных зерен должен быть до 20мм. Физико-механические свойства требуемой асфальтобетонной смеси должны соответствовать требуемой марке для II дорожно- климатической зоны. Требуется соответствие асфальтобетонной смеси государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал).. |
| 2 | Битумы | Требуются жидкие нефтяные дорожные битумы, применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве дорожных покрытий и оснований. Требуемый битум в зависимости от скорости формирования структуры должен относиться к - густеющему со средней скоростью; медленногустеющему. Марка требуемого битума в зависимости от класса и вязкости - МГ 70/130; СГ 70/130. Требуется соответствие битума государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал). |
| 3 | Эмульсия битумно- дорожная | Требуется эмульсия битумная, применяемая в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Требуемая эмульсия должна быть прямого типа. По виду эмульсия должна быть анионной или катионной. По устойчивости при перемешивании с минеральными материалами эмульсия должна относиться к – среднераспадающемуся или медленнораспадающемуся или быстрораспадающемуся классу (1-3). Обозначение эмульсии: ЭБА\ЭБК. Требуется соответствие эмульсии государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал).. |
| 4 | Бруски | Требуются бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта. Требуется соответствие брусков государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал). |
| 5 | Поковки | Требуются поковки общего назначения I-II группы из конструкционной углеродистой и (или) низколегированной и (или) легированной стали. На поверхности поковок не должно быть трещин, заковов, плен, песочин. На необрабатываемых поверхностях поковок допускаются вмятины от окалины и забоины, а также пологая вырубка или зачистка дефектов при условии, что глубина указанных дефектов не выходит за пре- делы наименьших допускаемых размеров поковок по ГОСТ 7062-79. На обрабатываемых поверхностях поковок допускаются отдельные дефекты без удаления, если глубина не превышает 75% фактического одно стороннего припуска на механическую обработку для поковок, изготовляемых ковкой \ 50% для поковок, изготовляемых штамповкой. Номинальная масса поковки 1,8 кг. Поковки подлежат испытаниям или не подлежат. Требуется соответствие поковок государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал). |
| 6 | Смесь С10 | Требуется смесь С10, применяемая для укрепления обочин автомобильных дорог. Наибольший размер зерен должен быть до 40. Требуется соответствие смеси государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал). |

Приложение №1

к описанию объекта закупки

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- РАЗДЕЛ 3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион, указан в извещении и настоящей документации.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Требования к содержанию и составу первой и второй частей заявки на участие в электронном аукционе определены статьей 66 44-ФЗ и установлены в Разделе 9 настоящей документации.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответствующие части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. В случае подачи одним участником аукциона двух и более заявок в отношении одного объекта закупки ранее поданные этим участником заявки должны быть отозваны до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

8. Документы и информация, направляемые участником электронного аукциона в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

9. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

10.Участником электронного аукциона, подавшем заявку на участие в таком аукционе, должно быть обеспечено наличие на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 44-ФЗ.

11. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 4  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки.

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств в размере, установленном в аукционной документации. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 5 СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В срок, установленный в документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом  (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации.

В сроки, установленные ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта в ином размере, нежели это указано в извещении и аукционной документации

1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б)если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки: информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

2. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта с учетом подпунктов а) или б)пункта 1 настоящего раздела.

3. Обеспечение в размере, указанном в подпункте а) или подпункте б) (если  информация, подтверждающая добросовестность участника не предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта) пункта 1 настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Часть 2.  Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (в случае, предусмотренном извещением, аукционной документацией);

9) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

3. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах должно иметь место обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

4. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положение о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник электронного аукциона должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации, или в случаях, предусмотренных в пп. а), б) пункта 1 части 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 6.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Выполнение работ  по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Ч.5 п 1 ст.22 №44-ФЗ затратный метод |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с ч10 статьи 22Федерального закона от 05.04.2013№44-ФЗ; Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.05.2014 г. №501., и составляет 1249271,00рублей |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 20.06..2018 |  |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения администрации Кореновского городского поселения;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 8.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Помимо документов и информации, содержащихся в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, Единая комиссия рассматривает документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ, направленные оператором электронной площадки:

1) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения на аккредитацию, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

6) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.

Возможное наличие ссылки в документации на завод-изготовитель товара является технико-экономическим обоснованием и не является требованием к товару. Возможные ссылки в  документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения  или наименование производителя, а также требования о соответствии отдельных материалов и оборудования техническим условиям производителя, требований (упоминаний) о применении при выполнении работ каких-либо машин (механизмов), товаров, является частью наименования примененной расценки и носит рекомендательный характер.

В соответствии с частью 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать в случаях, установленных разделом 6 документации, конкретные показатели поставляемого (используемого при оказании услуг, выполнении работ) товара.

Предложение участника в отношении объекта закупки (первая часть заявки) формируется в отношении товаров (материалов), предусмотренных в приложении к техническому заданию.

При заполнении первой части заявки, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, необходимо также представить информацию о наименовании страны происхождения товаров (материалов), используемых при выполнении работ (оказании услуг). При предоставлении такой информации, необходимо указывать, что представленное наименование является именно наименованием страны происхождения товара (например, «страна происхождения товара - …..»). Указание на регион страны, часть страны, населенный пункт, определенный географический объект без указания на наименование страны происхождения не будет являться надлежащим исполнением требований об указании в заявке наименования страны происхождения товара.

В отношении порядка подготовки первой части заявки участнику следует учесть, что при описании заказчиком используемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей. Заявка участника может быть подана в свободной форме, однако должна содержать все позиции (все товары (материалы), указанные заказчиком. Кроме того, в случае, если заказчиком характеристика используемых товаров (материалов) указана в виде таблицы, необходимо учесть, что графа (столбец) «наименование показателя, ед.измерения» изменению не подлежит.

В случае, если в документации или в ее приложениях содержится указание на товарный знак товара, материала, оборудования и т.п., читать, что данный товарный знак сопровождается словом «или эквивалент».

Предоставляемые участником закупки значения показателей и (или) сведения (предоставляемые как в табличном варианте, так и сплошным текстом) не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «менее», «более», «меньше», «больше», «свыше», «от», «до», «свыше… до…», «св….. до…»,  «или», «должен», «не должен», «должен быть», «не более», «не менее», «ниже», «выше», «ранее», «не ранее», «не ниже», «не выше», «не должна(ен) быть менее», «не должна(ен) быть более»,  «товар должен соответствовать», «может», «могут», «требуется», «допустимо», «диапазон» (в различных падежах, склонениях), символами «-», «…», «≥», «≤», «<», «>» и допускать разночтения или двусмысленное толкование, за исключением случаев, установленных настоящей инструкцией.

Участник должен указать характеристики, соответствующие предлагаемому к использованию товара (материала), учитывая следующее:

В случае если значения показателей сопровождаются математическими символами  «≥», «≤», «<», «>» участник  должен указать значение показателя с учетом общепринятого толкования таких символов: символы «≥», «≤» означают соответственно «больше или равно» и «меньше или равно»;  символы «>», «<»  означают соответственно «больше чем» и «меньше чем».

В случае если  значения показателей  сопровождаются словами «от», «не менее», «не более», «менее», «более», «уже», «шире», «не уже», «не шире», «выше», «ниже», «не выше», «до», «не ниже», «свыше», «превышать», «максимальное значение», «минимальное значение», «min», «max», «ок.», «как минимум», «должен(а) быть не менее(не более)», «должна быть не ниже», «не должен(о) быть более», «не должен(о) быть менее», «должно быть более», «должно быть менее», «должен(а) быть», «св. … до…», «от…до…», «диапазон», символами «-», «…»,  «>», «<», «≤», «≥», «±», «+», но при этом отмечены  знаком «*», то данное значение показателя не подлежит изменению и участник закупки указывает такие значения показателей со всеми символами и словами, сопровождающими  значения показателей  (знак «*» при этом не указывается). Так же, если символ «…» используется  между значениями показателя при указании различных отклонений от установленных значений, участник должен указать значение со всеми словами и символами, сопровождающими такое значение показателя.

Термины «не более», «не менее», «минимальное значение», «максимальное значение», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже» подразумевают, что значение, указанное заказчиком, включено в предел допустимых значений.

В случае, если характеристики товаров (материалов), указываемые заказчиком в таблице (в графе «значение показателя») или по тексту, обозначены в связке со словами, выделенными шрифтом «курсив» (не более, не менее, от, до, или  и пр.)  или выделенными одновременно шрифтом «курсив» и «подчеркнутый» (например, не более)  необходимо учесть, что значения указываются со всеми словами без изменения (либо с учетом примечаний, указанных в приложении к техническому заданию по таким позициям).

Термины «менее», «более», «свыше», «превышать», «выше», «ниже», «уже», «шире», сопровождаемые значения показателей, означают, что значение, указываемое участником, должно быть более (менее) указанного заказчиком.

Символы «±» и «+/-», «+», «-» применяемые при указании размеров (в т.ч. отклонений от установленных размеров) используемых товаров (материалов), при указании предельных отклонений от любых установленных значений показателей, должны трактоваться как установленные заказчиком пределы допуска по показателю и изменению не подлежат (соответствующий символ обязателен для указания при заполнении заявки).

При установлении в таблице (в графе «значение показателя») или в текстовой форме значения показателя, содержащего символ «/», считать, что все характеристики требуются заказчику. Участнику необходимо предлагать товар с таким же значением.

В случае если заказчиком в таблице (в графе «значение показателя») или в текстовой форме указано несколько взаимоисключающих наименований или характеристик товаров или марок (такие наименования или характеристики разделены символом  «;» или термином «или») участник закупки обязан выбрать одно наименование или характеристику товара.

Значение фракции сыпучих материалов (щебень, гравий), применяемых как отдельно, так и в составе смесей, где нижний предел определен заказчиком словом «св.», а верхний предел определен словом «до», указываются участником в виде диапазонного значения. При этом числовые значения участником не меняются. При указании диапазонного значения участник может применять символ «-» (т.е. без слов «св.», «до»).  Также необходимо указывать единицы измерения фракций сыпучих материалов, установленные соответствующим ГОСТ.

В случае, если требования к товару (материалу), указываемые заказчиком как в таблице, так и сплошным текстом, отражают требования к эксплуатационным характеристикам (в т.ч. к способности работать в определенных условиях), процессу использования товара (в т.ч. требования к температурному режиму,  влажности воздуха), характеристикам среды эксплуатации, условиям эксплуатации, например: в требованиях заказчика установлено: «…рассчитан на температуру рабочей среды до 450°С», или «…температура рабочей среды 40-50ºС», в заявке участника должно быть указано                            «… рассчитан на температуру рабочей среды до 450°С» или   «… температура рабочей среды 40-50ºС», то есть, в заявке участника должно быть явно отражено, что товар соответствует по такому показателю, а не предоставлен показатель, например, «рассчитан на температуру рабочей среды 10°С» или «температура рабочей среды 40ºС», что отражало бы невозможность эксплуатации товара при заявленных в документации требованиях.

В случае, если часть показателей приведена на изображении товара, участник вправе не приводить изображение, однако обязан указать все параметры и показатели, указанные на изображении товара, в соответствии с настоящей инструкцией. В случае, если заказчиком приведено несколько изображений товара и они являются взаимоисключающими, участник должен указать в заявке, какому именно изображению товар будет соответствовать.

В случае, если заказчиком в таблице или в текстовой форме (по тексту) указано несколько товаров (материалов), либо характеристик товаров,  являющихся однородными по применению и (или) определяющие многообразие вариантов исполнения, разделенные между собой символом «;» и имеющие обобщающее слово или фразу, после которого (-ой) стоит знак «:» или если заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований или характеристик товаров, разграниченными символом «\», то  участник в своей заявке должен указать одно конкретное значение (характеристику),  при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько значений.

В случае указания заказчиком (как в таблице, так и сплошным текстом) значений показателей  с использованием соединительного союза «и» или символа «,»  участник должен предложить все перечисленные заказчиком значения показателей.

При указании заказчиком (как в таблице, так и сплошным текстом) значений показателей с использованием разделительных союзов «или», «либо», участник должен указать одно конкретное значение, соответствующее выбранному товару (материалу) (за исключением случаев, установленных в приложении к техническому заданию). При этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько значений. В случае указания расчетных значений округление производится до второго знака после запятой.

В случае, если заказчиком установлено конкретное значение технического или функционального параметра (например, В20, W6, F300 и т.п.), такое значение не подлежит изменению участником закупки при подготовке первой части заявки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| - Раздел. 10 Проект контракта | - УТВЕРЖДАЮ - Глава - Дядьковского сельского поселения - Кореновского района - _____________ О.А.Ткачева - «____» __________ 2018 г. - М.П. |
| --- | --- |

(Проект)

КОНТРАКТ №____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Ст. Дядьковская                                                                        «_____»_________ 2018 г.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы  Ткачевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава  Дядьковского сельского поселения  Кореновского района, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола ____________________ от  ____________ 2018 года № _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ  по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской, (идентификационный код закупки по плану-графику 183233506365523350100100090014211244) согласно перечня объектов (Приложение №3 к настоящему контракту), по утвержденной технической документации в сроки, определенные настоящим Контрактом.

- Обязанности сторон

2.1. Муниципальный заказчик обязуется:

2.1.1 Осуществлять проверку выполнения работ по настоящему Контракту в присутствии представителя Подрядчика либо в его отсутствие при условии надлежащего уведомления, а также производить приёмку результата выполненных надлежащим образом Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, в соответствии с формами, утверждёнными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

2.1.2. В период срока действия настоящего Контракта обеспечивать беспрепятственный доступ Подрядчика и его работников, участвующих в выполнении работ, к месту их проведения.

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством используемых Подрядчиком материалов.

    - Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить все работы в соответствии с действующими ГОСТ РФ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ.

    - Обеспечить выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с Техническим заданием, ведомостью объема работ. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов и оборудования до момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненных работ.

    - Самостоятельно направлять и определять количество специалистов, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием.

    - В случае повреждения или уничтожения имущества Муниципального заказчика по вине работников Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Контракту возместить Муниципальному заказчику вред в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Безвозмездно исправить по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный сторонами.

    - Обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов.

    - Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (далее - Общий журнал работ). Подрядчик обязан представить Общий журнал работ по первому требованию Муниципального заказчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Муниципальный заказчик регулярно, не реже одного раза в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

2.2.9. Если Муниципальный заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить своё обоснованное мнение в Общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока обязан исполнить указания Муниципального заказчика, и сделать отметку об исполнении в Общем журнале работ. Сдать выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренном Контрактом.

    - Подготовить и вручить в день приемки представителю Муниципального заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3) в 3-х экземплярах.

    - Перед началом выполнения работ передать заказчику локальный сметный расчет на выполняемые по Контракту работы для утверждения с учетом индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 4 к настоящему контракту).

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет _______________________ рублей и определяется на основании утвержденной сметной документации муниципального заказчика с учетом расчета индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 4), является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и изменению с учетом инфляции, индексации и других влияющих факторов не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек.

3.2. Аванс не предусмотрен. Оплата работ производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы, в течение 15 рабочих дней со дня предоставления подписанных сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета, оформленных на основании подписанного членами приемочной комиссии и утвержденного Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.

- Порядок сдачи-приемки работ

  - Муниципальный заказчик обязан принять результаты работ, выполненные Подрядчиком за определенный Сторонами период времени, в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, когда Муниципальный заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Контракта.

  - Результаты выполненных работ принимаются приемочной комиссией Муниципального заказчика, которая в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие выполненной работы требованиям Контракта. При проверке предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям настоящего контракта Муниципальным заказчиком будет проведена экспертиза.

  - При положительном решении приемочной комиссии составляется Акт приемки выполненной работы, который подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.

  - При выявлении несоответствий в выполненной работе, препятствующих ее приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения (не более 3 рабочих дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

Подрядчик должен уведомить Муниципального заказчика в письменной форме об устранении выявленных недостатков.

  - После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня представления Подрядчиком выполненной работы. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия работ, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика.

  - При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Подрядчика об этом делается отметка в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

  - При сдаче результатов работ Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителю  Муниципального заказчика акты о приемке выполненных работ КС-2 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (форма КС-3), в количестве трех экземпляров. После подписания приемочной комиссией Акта приемки выполненной работы Муниципальный заказчик обязан подписать один экземпляр формы КС-2, КС-3 и передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня его получения.

  - Подрядчик передаёт исполнительную документацию Муниципальному заказчику за три дня до даты начала приёмки выполненных работ.

  - Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

  - Муниципальный заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 2-х дневный срок после их обнаружения, а Подрядчик в тот же срок явиться для устранения выявленных недостатков или составления 2-х стороннего акта и установления срока для устранения недостатков.

  - При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению   экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причиной связи между действиями   Подрядчика и обнаруженными недостатками.  В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

  - Выполненная работа считается принятой с момента подписания членами приемочной комиссии и утверждения Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненной работы.

  - Муниципальный заказчик вправе устранить выявленные недостатки выполненной работы собственными силами либо с привлечением третьих лиц с последующим возмещением понесенных расходов на их устранение с Подрядчика.

- Срок действия Контракта и выполнения работ

  - Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2018 года.

5.2. Календарные сроки выполнения работ: в течение 40 дней со дня заключения контракта.

5.3. Сроки выполнения работ согласованные Муниципальным заказчиком являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 3 % от цены контракта, определенном согласно Постановлению № 1042, т.е ____________ рублей.

В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.4, устанавливается в следующем размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 124927,10 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей.

6.5. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

6.6. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

6.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

- Форс-мажорные и иные условия

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, разрушения, военные действия), возникших после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 Контракта, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону в течение 5 рабочих дней.

  - В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 Контракта, исполнение обязанностей по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 7.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

8.Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантийный срок результата выполненных работ составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченных работ по объекту.

8.3. Если в период гарантийного срока результата выполненных работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создаётся комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трёх дней со дня получения письменного извещения от Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

В заявленный срок гарантии Подрядчик без каких – либо затрат со стороны Муниципального заказчика обязан устранить все возникшие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушением требований СНиП, ГОСТ при выполнении работ и применением некачественных материалов и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Муниципального заказчика.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счёт, а при установлении экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах, Подрядчик возмещает Муниципальному заказчику стоимость проведённой экспертизы.

8.5 Муниципальный заказчик вправе устранить выявленные в гарантийный срок недостатки выполненной работы собственными силами либо с привлечением третьих лиц с последующим возмещением понесенных расходов на их устранение с Подрядчика.

9. Обеспечение исполнения контракта.

9.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 124927  (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 10 копеек.

В случае если цена, предложенная в заявке участника закупки, снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта муниципальным заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму подлежащих оплате неустоек из суммы обеспечения исполнения Контракта при ее возврате Подрядчику.

9.4. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту по письменному требованию Подрядчика.

9.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, заказчиком производится возврат обеспечения исполнения контракта.

9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить  Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

10.Заключительные положения

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.4. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон, по решению су-да или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.Особые условия Контракта

11.1. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. Ни одна сторона не вправе вносить изменения без письменного согласия на то другой стороны.

11.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию сторон контракта с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного      законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополни-тельному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работы, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте.

11.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в электронной форме и подписаны электронными цифровыми подписями сторон. По соглашению сторон настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание.

2. Ведомость объема работ.

3. Перечень объектов.

4. Расчет индивидуального договорного коэффициента.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, Кореновского района Краснодарского края ИНН 2335063655 КПП 233501001 р/с 40204810600000000167 в Южном ГУ Банка России БИК 040349001 Тел. (86142) 66-2-69 Тел. (86142) 66-2-99 dyadkovsk@inbox.ru Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ______________________ О.А.Ткачева М.П.. | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________М.П. |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к контракту на выполнение работ

- от _____________ 2018 г. № МК-_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п |  | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: Ремонт ул. Пролетарской от ул. Низовой до ул. Кирова в станице Дядьковской |
| 2 |  | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Объемы работ выполнить в соответствии с ведомостью объема работ |
| 3 |  | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий | При производстве работ следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». Выполнение работ производится с использованием материала Подрядчика. Все используемые в процессе выполнения работ оборудование и материалы должны соответствовать обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, свод правил и иных актов технического регулирования. Работы выполнить с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, требований охраны окружающей среды. Выполнение работ должно соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В период производства работ осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности работающих |
| 4 |  | Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки | ОКПД 2 42.11.10.000 |
| Приложение к техническому заданию Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ (Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ). Все используемые при оказании услуг товары (материалы) должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Предложение участника в отношении части товаров (материалов), используемых при выполнении работ, должно соответствовать следующим установленным заказчиком характеристикам и позволять идентифицировать эти товары (материалы), в том числе при приемке работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование используемого товара (материала) |  | Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ |
| 1 | Асфальтобетонные смеси.. | Требуется асфальтобетонная смесь, представляющая собой рационально подобранную смесь минеральных материалов (щебня\гравия и (или) песка с минеральным порошком или без него) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии. В зависимости от вязкости битума и температуры при укладке требуемая асфальтобетонная смесь должна относиться к горячим смесям (битум БНД 130/200;БНД 90/130). В зависимости от величины остаточной пористости требуемая асфальтобетонная смесь должна относиться к плотным. В зависимости от вида минеральной составляющей требуемая асфальтобетонная смесь должна быть гравийной\щебеночной. Требуемая асфальтобетонная смесь в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен является мелкозернистой. В зависимости от содержания щебня; гравия требуемая асфальтобетонная смесь должна относиться к типу Б. В зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов требуемая асфальтобетонная смесь должна быть марки II. Наибольший размер минеральных зерен должен быть до 20мм. Физико-механические свойства требуемой асфальтобетонной смеси должны соответствовать требуемой марке для II дорожно- климатической зоны. Требуется соответствие асфальтобетонной смеси государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал).. |
| 2 |  | Битумы | Требуются жидкие нефтяные дорожные битумы, применяемые в качестве вяжущего материала при строительстве дорожных покрытий и оснований. Требуемый битум в зависимости от скорости формирования структуры должен относиться к - густеющему со средней скоростью; медленногустеющему. Марка требуемого битума в зависимости от класса и вязкости - МГ 70/130; СГ 70/130. Требуется соответствие битума государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал).. |
| 3 |  | Эмульсия битумно- дорожная | Требуется эмульсия битумная, применяемая в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Требуемая эмульсия должна быть прямого типа. По виду эмульсия должна быть анионной или катионной. По устойчивости при перемешивании с минеральными материалами эмульсия должна относиться к – среднераспадающемуся или медленнораспадающемуся или быстрораспадающемуся классу (1-3). Обозначение эмульсии: ЭБА\ЭБК. Требуется соответствие эмульсии государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал).. |
| 4 |  | Бруски | Требуются бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта. Требуется соответствие брусков государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал). |
| 5 |  | Поковки | Требуются поковки общего назначения I-II группы из конструкционной углеродистой и (или) низколегированной и (или) легированной стали. На поверхности поковок не должно быть трещин, заковов, плен, песочин. На необрабатываемых поверхностях поковок допускаются вмятины от окалины и забоины, а также пологая вырубка или зачистка дефектов при условии, что глубина указанных дефектов не выходит за пре- делы наименьших допускаемых размеров поковок по ГОСТ 7062- 79. На обрабатываемых поверхностях поковок допускаются отдельные дефекты без удаления, если глубина не превышает 75% фактического одно стороннего припуска на механическую обработку для поковок, изготовляемых ковкой \ 50% для поковок, изготовляемых штамповкой. Номинальная масса поковки 1,8 кг. Поковки подлежат испытаниям или не подлежат. Требуется соответствие поковок государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал). |
| 6 |  | Смесь С10 | Требуется смесь С10, применяемая для укрепления обочин автомобильных дорог. Наибольший размер зерен должен быть до 40. Требуется соответствие смеси государственным стандартам, регламентирующим данный товар (материал). |

Муниципальный Заказчик                                                 Подрядчик

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская , 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

- Приложение № 2

    - к контракту на выполнение работ

    - от _____________2018 г. № МК-__

Муниципальный заказчик:        				Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. |  |
| --- | --- |

        - Приложение № 3

    - к контракту на выполнение работ

    - от ____________ 2018 г. № МК-__

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

по ремонту автомобильных дорог в Дядьковском сельском поселении Кореновского района в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»:  Ремонт ул. Пролетарской от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской:

:

ул. Пролетарская от  ул. Низовой  до ул. Кирова в станице Дядьковской

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

        - Приложение № 4

    - к контракту на выполнение работ

    - от ____________ 2018 г. № МК-__

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

Предложение включается в случае проведение аукциона за право заключения контракта.