# Р Е Ш Е Н И Е

## СОВЕТА ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО   РАЙОНА

от 24.08.2011                                                                                                                        №  118

ст. Дядьковская

Об утверждении  Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы

В целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения энергосбережения  и развития системы учета,  совершенствования организации коммунального обслуживания Совет Дядьковского сельского поселения Кореновского района решил:

1. Утвердить  Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы» (прилагается);

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту, связи, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству (Соболенко).

3. Решение обнародовать в установленных местах.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания

### Глава Дядьковского

### сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА решением Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 24.08.2011 № 118 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020  годы

1. Паспорт программы комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района

на 2012-2020  годы

| Наименование Программы | муниципальная программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», генеральным планом Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Заказчик Программы | администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик Программы | администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Координатор Программы | администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнители Программы | администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района муниципальное унитарное предприятие 2 жилищно-коммунального хозяйства «Станица» |
| Цель Программы | стратегической целью Программы является развитие системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы |
| Задачи Программы Целевые индикаторы Программы | развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; снижение риска экологических проблем. Электроснабжение: введение в действие новых участков электролиний, технических подстанций, для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения. Введение в эксплуатацию новых точек уличного освещения – для равномерного освещения населенного пункта. Газоснабжение: закольцовка, введение в эксплуатацию новых участков газопровода высокого и низкого давления, что позволит улучшить социальный уровень жителей поселения Водоснабжение: снижение уровня потерь воды до 20% в год, внедрение энергосберегающих оборудования и технологий в системе водоснабжения, для обеспечения сбережения до 55%. Сбор бытовых отходов: необходима организация системы. Данное мероприятие позволит улучшить и стабилизировать экологическую обстановку на территории поселения. |
| Срок реализации Программы | 2012– 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Внебюджетные средства; Средства краевого бюджета; Средства местного бюджета. Объём финансирования мероприятий Программы в 2012-2020годах составляет 22607,2 тысяч рублей |
| Организация контроля за исполнением Программы | Совет Дядьковского сельского поселения Кореновского района |

3

2. Содержание программы

2.1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития поселения

Сложившаяся на территории Дядьковского сельского поселения

Кореновского района  ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры препятствует формированию нормальных социально-экономических условий, устойчивого развития сельского поселения.

По результатам мониторинга определены основные группы ключевых проблем системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы, на решение которых будут сконцентрированы усилия в рамках реализации Программы инфраструктурные проблемы (требует модернизации и дальнейшего развития сеть коммунальной инфраструктуры):

электроснабжение;

газоснабжение;

водоснабжение;

система сбора бытовых отходов.

Все выявленные проблемы потребуют действий в ближайшем будущем.

Программа  должна стать одним из важнейших средств активного воздействия на социально-экономическое развитие  Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а основные её мероприятия будут сосредоточены на решении наиболее важных для поселения задач.

2.2. Обоснование целесообразности решения программно-целевым методом

Несмотря на принимаемые меры в реализации различных проектов на территории Дядьковского сельского поселения  существует множество проблем в  коммунальной инфраструктуре поселения.

Прежде всего, на сегодняшний день стоит отметить отсутствие программного подхода в данной области, без применения   которого решение всего комплекса накопившихся  проблем и привлечение инвестиционных ресурсов  в экономику поселения  в полном объеме значительно затруднено.

2.3.  Характеристика и прогноз  сложившейся  проблемной ситуации в коммунальной инфраструктуре Дядьковского сельского поселения Кореновского района

2.3.1. Жилищный фонд

1640 домовладений частного сектора  находится на территории поселения. Ежегодно 1-2 домовладения вводится в эксплуатацию, либо проводится реконструкция имеющихся  домовладений, но застройщики своими силами проводят все виды работ. Специализированного предприятия,

4

оказывающего данный вид услуг, не имеется. Работы небольшого объема в данной сфере выполняют частные предприниматели, объем предоставляемых услуг соответствует,  спросу  в данной сфере. К сожалению, большая часть жителей станицы,  люди  не молодые (пенсионный и предпенсионный возраст составляет  более 40% от общей численности населения),  и как показывает опрос населения, масштабные строительные работы на имеющиеся средства никто из них проводить не собирается. Трудоспособное население - очень многие из них работают за пределами поселения. Смертность превышает рождаемость, приезжие не компенсируют естественную убыль населения.

В данной сфере  до 2020 года  прогнозируется  стабильность сложившейся ситуации (расширение не прогнозируется).

2.3.2. Электроснабжение

1500 дворов охвачено (частный сектор 91%), сеть магазинов, почта, производственные, перерабатывающие предприятия подсоединены к единой системе электроснабжения. На территории  поселения обслуживание  электрооборудования, снабжение электропитанием  производит открытое акционерное общество  «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети». Частный сектор практически полностью электрифицирован, уровень потребления электроэнергии на территории поселения  снижаться не будет. На территории поселения действующих 230 штук  фонарей уличного освещения, протяженность  высоковольтной линии 10 кВт -  58,8 км, высоковольтной линии 0,4 кВт  - 76,6 км, количество комплексных трансформаторных подстанций 39 штук.

До 2020 года  прогнозируется стабильность уровня электроснабжения жилого сектора, а в сфере уличного освещения за этот же период дальнейшее развитие и модернизация.

2.3.3. Газоснабжение

Газифицировано более 90% домовладений и производственных объектов.  Сеть газоснабжения  стоит на учете в открытом акционерном обществе  «Кореновскрайгаз».

Протяженность газопровода на территории поселения:

низкого давления 32493 м,

высокого давления 7445,55 м

надземного 1843,2  м

газоввод 1726 8м

В настоящее время, есть участки улиц (по ул. Первомайской до Выгонной (550 м),  по ул. Выгонной (от ул. Первомайской до ул. Школьной по нечетной стороне 600 м), по ул. Школьной (от Выгонной до Северной 150м),  по ул. Северной (от Школьной до Герцена 450 м), по пер. Южному (от ул. Советской в сторону ул. Чапаева 500 м), в зоне застройки (по ул. Выгонной и Чернышевского 450м) без газификации,  в перспективе требующих поэтапного решения. В соответствии с «Генеральным планом поселения» планируется развитие системы газоснабжения поселения.

5

Прогноз - уровень потребления  до 2020 года будет стабильный, сеть газоснабжения  претерпит замену устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.3.5 Теплоснабжение

На территории поселения имеется один восьмиквартирный дом, отопление которого производится силами жильцов (центрального отопления нет). Пять котельных обеспечивают теплом  собственников - больницу, школу, Дом культуры, детский сад.  Все котельные с небольшим износом, работают на газовом топливе, и их мощности соответствуют( с запасом) запросам, обслуживаемых   социальных объектов.

В перспективе  до 2020 года модернизация и (или) замена уже существующих котельных не планируется.

2.3.6. Водоснабжение

На территории Дядьковского сельского поселения 1496 домовладений подключено к единой системе водоснабжения. Предприятием, оказывающим услуги по водоснабжению, является муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица», содержащий комплекс сооружении, позволяющих осуществлять обеспечение питьевой водой населения. Протяженность  магистральных водопроводов 52,4 км. Количество артезианских скважин 4 единицы. Общая мощность 1,086 тысяч м3 в сутки. Сложившаяся на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района  ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры препятствует формированию нормальных социально-экономических условий, устойчивого развития сельского поселения. Одной

из проблем развития Дядьковского сельского поселения является неудовлетворительное обеспечение  населения питьевой водой.  Более 85% от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Низкий уровень вложений не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта водопроводных сетей и приводит к дальнейшему снижению надежности водопроводных сетей. На территории поселения наблюдается постоянное снижение численности населения, но в связи с внедрением в жизнь новой бытовой техники, новых технологий, уровень объемов водопотребления снижаться не будет. Баланс водопотребления 60 м3 в час, этот же уровень сохраниться до 2020 года. За 2010 год показатель «Валовая добыча (подъем, забор) воды из собственных источников»  составил 408,0 тысяч м3 в год.

Высокий процент износа оборудования является одной из основных причин  больших потерь воды, частых отключений (из-за порывов). Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый  ремонт таких же объектов.

Ситуация  создает  социальную напряженность.

6

2.3.7. Водоотведение

Система водоотведения поселения представляет собой, систему водоотводящих каналов,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района по мере необходимости  производит их очистку  от загрязнений по статье расходов «Благоустройство».

Прогноз в данной сфере  до 2020 года -  ситуация стабильная.

2.3.8. Система сбора бытовых отходов

Система сбора мусора требует серьезного подхода в развитии. Прогноз  - объемы и твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов  до 2020 года будут увеличиваться.

Систему сбора бытовых отходов необходимо модернизировать.

2.3.9. Состояние энергосбережения в жилищно-коммунальной отрасли

В связи с изношенностью оборудования уровень энергосбережения находиться на низком уровне. Необходимо дальнейшее внедрение  в производство энергосберегающего оборудования.

2.3.10.  Анализ системы ценообразования в ЖКХ

Тарифы на водоснабжение утверждаются Краевой региональной энергетической комиссией, тарифы на вывоз мусора принимаются Решением Совета Дядьковского сельского поселения (в соответствии с разработанными сметами на основании  соответствующих нормативов).

2.3.11. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия жилищно-коммунального хозяйства.  Анализ кадрового обеспечения жилищно-коммунальной отрасли

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица» - единственное предприятие на территории поселения,  оказывающее услуги  в сфере жилищно-коммунальной отрасли. За 2010 год расходы по организации составили 3888,5 тысяч рублей, в том числе, 25% расходы на электроэнергию (993,4 тысяч рублей), 20% на расходы  в производство (772,3 тысяч рублей), остальная часть – заработная плата,  начисления на заработную плату,  налоги и т.д.  Рентабельность предприятия по итогам 2010 года составила 3,8%.

Кадровое обеспечение предприятия вызывает обеспокоенность в перспективе,  так как  на сегодняшний день штат укомплектован полностью (21 человек), но из них 38% лица пенсионного или предпенсионного возраста, что  в дальнейшем будет требовать решения.

В целом, состояние коммунального хозяйства характеризуется сложным финансовым положением, недоразвитостью конкурентной среды.

2.3.12. Анализ и прогнозы инвестиционной  активности в жилищно-коммунальную отрасль

Как показывает опыт  последних лет очень проблематично привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль.

7

2.4. Направления решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при решении проблемы

По результатам мониторинга определены основные группы ключевых проблем системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2012-2020 годы, на решение которых необходимо сконцентрировать усилия в рамках реализации Программы инфраструктурные проблемы (требует модернизации и дальнейшего развития сеть коммунальной инфраструктуры):

Электроснабжение

Направление решения проблемы: замена физически изношенного или морально устаревшего оборудовании (линий электропередач)

Уличное освещение - необходимо введение в эксплуатацию новых точек освещения, т.к. освещение станицы сконцентрировано в центре населенного пункта;

Газоснабжение

Направление решения проблемы: в настоящее время, есть участки улиц (по ул. Первомайской до ул. Выгонной (550 м),  по ул. Выгонной (от ул. Первомайской до ул. Школьной по нечетной стороне 600 м), по ул. Школьной (от  ул. Выгонной до ул. Северной 150м),  по ул. Северной (от ул. Школьной до ул. Герцена 450 м), по переулку  Южному (от ул. Советской в сторону ул.Чапаева 500 м), в зоне застройки (по ул. Выгонной и ул. Чернышевского 450м) без газификации, для  улучшения социального уровня жизни жителей, проживающих на таких улицах станицы, необходимо дальнейшее движение в решении  вопроса;

Водоснабжение

Направление решения проблемы: сложившаяся на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района  ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры препятствует формированию нормальных социально-экономических условий, устойчивого развития сельского поселения. Одной из проблем развития Дядьковского сельского поселения является  бесперебойное  и качественное обеспечение  населения питьевой водой.  Более 85% от общей протяженности уличной водопроводной сети находиться в аварийном состоянии и нуждается в замене. Низкий уровень вложений не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта водопроводных сетей и приводит к дальнейшему снижению надежности водопроводных сетей. На территории поселения наблюдается постоянное снижение численности населения, но в связи с внедрением в жизнь новой бытовой техники, новых технологий, уровень объемов водопотребления снижаться не будет. Баланс водопотребления 60 м3 в час, этот же уровень сохраниться до 2020 года. За 2010 год показатель «Валовая добыча (подъем, забор) воды из собственных источников»  составил 408,0 тысяч м3 в год. Протяженность  магистральных водопроводов 52,4 км. Водопроводная сеть состоит на балансе муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица». Данная сфера требует серьезных капитальных

8

вложений для модернизации сетей и приведения качества воды в соответствие санитарным нормативам; снижения уровня потерь воды (фактический показатель за 2010 год - 32,31%), нельзя оставить и без внимания ресурсные проблемы (значительная степень физического и морального износа сетей и оборудования(85,0%). Количество  аварий на магистральных водопроводах  в 2010 году составило 125. Количество  пожарных гидрантов в сети 26 штук. Количество приборов учета 686 штук. На территории поселения  подключено к сети водоснабжения 1496 домовладений, таким образом, снабжено счетчиками на начало 2011 года 45,8% потребителей;

Система сбора бытовых отходов

Направление решения проблемы: в зачаточном состоянии система сбора  бытовых отходов (заключено договоров с 10%  хозяев домовладений поселения,  нет площадок  и контейнеров для сбора мусора, нет спецмашин для работы с контейнерами). Прогноз по  объемам сбора мусора – положительный (утилизация  в полном объеме на территории домовладений не возможна, свалки на территории поселения не имеется,  наблюдается рост объемов бытовых отходов  с каждым годом);

На территории поселения нет единой канализационной системы, но производится ввод новых домовладений в эксплуатацию, перестраиваются и расширяются имеющиеся домовладения, поэтому остро стоит вопрос об откачке  и удалении канализационных вод из септиков домовладений. На сегодняшний день, вопрос открыт, так как нет организации, занимающейся оказанием данного вида услуг.

Все выявленные проблемы потребуют действий в ближайшем будущем.

Программа  должна стать одним из важнейших средств активного воздействия на социально-экономическое развитие  Дядьковского сельского поселения Кореновского района, а основные её мероприятия должны быть сосредоточены на решении наиболее важных для поселения задач.

В 2010 году администрацией Дядьковского сельского поселения Кореновского района в благоустройство было вложено 2762 тысяч рублей, в том числе  на освещение затрачено 330,8 тысяч рублей; на ремонт дорог  - 1606,8 тысяч рублей; на организацию благоустройства и озеленения 770,20 тысяч рублей, в том числе  и на  ликвидацию несанкционированных свалок; организация мест захоронения 54,4 тысяч рублей.

Однако, несмотря на принимаемые меры в реализации различных проектах на территории Дядьковского сельского поселения  существует множество проблем в  коммунальной инфраструктуре поселения.

Прежде всего, стоит отметить отсутствие программного подхода в данной области, без применения   которого решение всего комплекса накопившихся  проблем и привлечение инвестиционных ресурсов  в экономику поселения значительно затрудняется.

9

2.5.  Цели и задачи Программы. Мероприятия программы. Объемы и источники финансирования Программы, в разрезе по мероприятиям. Расчет окупаемости (эффективности) затрат, направляемых на реализацию мероприятий Программы

Стратегической целью Программы является создание целой системы коммунальной инфраструктуры, позволяющей снять определенную социальную напряженность на территории поселения.

Мероприятия в Программе представлены по следующим основным направлениям:

2.5.1.  Электроснабжение

Цель –  улучшение социального уровня жизни населения.

Задача -  дальнейшее развитие уличного освещения (установка новых светильников уличного освещения,  устройство технической подстанции 10\04 кВт мощность 160кВт).

Мероприятие, этапы и сроки реализации мероприятий:

Установка новых светильников уличного освещения  мероприятие на 2017 год.

Расчет материалов:

Кабель  марки  ЩИТ2А-16мм 3100 м (двужильный) по цене 32 руб.\м=99,2 тысяч руб.

Светильник  марки  ДРЛ РТКУ 0,6 - 30 штук по цене 1346 руб.\шт.=40,4 тысяч руб.

Щит учета марки (ЩУ)1Н12ст-двухфазный – 2 штуки по цене 1009 руб.\шт.=2,0 тысяч руб.

Итого материалы: 141,6 тысяч рублей

Расчет работ по монтажу:

Монтаж, установка, на подготовленные опоры светильников уличного освещения 250, 0 тысяч рублей

Всего:  533,2 тысяч рублей (средства местного бюджета).

Мероприятие, этапы и сроки реализации мероприятий:

Устройство технической подстанции 10\04 кВт мощность 160кВт  срок  реализации мероприятия на 2020 год.

Устройство новой линии от пересечения  ул. Комсомольской и ул.Выгонной 1800 м (материалы (кабель  и т.д.) - 100 тысяч  рублей, опоры 10шт  на сумму 690 тыс. рублей, работа на сумму 710 тысяч  рублей.

Всего на сумму 1500 тысяч  рублей (другие источники - внебюджетные средства).

2.5.2. Газоснабжение

Цель - улучшение социального уровня жизни, части жителей станицы.

Задача – газификация участка ул. Южной, с заменой участка газопровода по ул. Захарченко, от шкафного газорегуляторного пункта до

10

ул. Степной; «закольцовка» по   ул. Степной от дома № 4 до ул. Советской, обустройство распределительного подземного газопровода высокого  давления по ул. Первомайской до ул.Выгонной (550 м),  по ул. Выгонной (от ул.Первомайской до ул. Школьной по нечетной стороне 600 м), по ул. Школьной (от ул.Выгонной до ул.Северной 150м),  по ул. Северной (от ул.Школьной до ул.Герцена 450 м), по пер. Южному (от ул.Советской в сторону ул.Чапаева 500 м), в зоне застройки (по ул. Выгонной и ул. Чернышевского 450м) Всего 2700 м. Установка  двух ШГРП ( шкафной газорегуляторный пункт).

обеспеченность потребителей  приборами учета до 100%.

Этапы и сроки реализации программы

| Год | Мероприятие | Стоимость меры, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1. Распределительный подземный газопровод низкого давления ул. Степной (240 м) - Разработка грунта. Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Устройство основания песчаного. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами. Уплотнение грунта 1.3. Прокладка газопровода Продавливание без разработки грунта(прокол) на длину до 30м труб диаметром до 200мм.Трубы стальные, Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм.Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода. Трубка контрольная. Ковер стальной, диаметром 219мм. Плиты железобетонные опорные. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов, условным диаметром до 80 мм. Полотенце мягкое для труб диаметром до 300 мм. Трубы стальные электросварные прямошовные изолированные. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах. Огрунтовка металлических поверхностей. Окрашивание металлических огрунтованных поверхностей эмалью. 1.4. Футляр на выходе из земли. Укладка стальных водопроводных труб. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Заделка битумом и прядью концов футляра. 1.5. Фасонные части. Установка фасонных частей. Отвод стальной. Тройник стальной. 1.6. Установка изолирующего фланцевого соединения. Приварка фланцев к стальным трубопроводам. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. Болты строительные с гайками и шайбами. Установка зонтов. 1.7. Испытания газопровода. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом. Подъем давления при испытании воздухом. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления. 1.8. Прочие работы 2. Распределительный подземный газопровод высокого давления по ул. Первомайской до ул.Выгонной (550 м), по ул. Выгонной (от ул.Первомайской до ул. Школьной по нечетной стороне 600 м), по ул. Школьной (от ул.Выгонной до ул.Северной 150м), по ул. Северной (от Школьной до Герцена 450 м), по пер. Южному (от Советской в сторону Чапаева 500 м), в зоне застройки (по ул. Выгонной и Чернышевского 450м) Всего 2700 м 2.1. Проектная документация(1 млн. рублей) 2.2. Работы, материалы по устройству газопровода( 2700 м на сумму 4750 тысяч рублей) - .1. Разработка грунта. Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Устройство основания песчаного. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами. Уплотнение грунта 2.2.2 Прокладка газопровода Продавливание без разработки грунта(прокол) на длину до 30м труб диаметром до 200мм. Трубы стальные, Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм.Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода. Трубка контрольная. Ковер стальной, диаметром 219мм. Плиты железобетонные опорные. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов, условным диаметром до 80 мм. Полотенце мягкое для труб диаметром до 300 мм. Трубы стальные электросварные прямошовные изолированные. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах. Огрунтовка металлических поверхностей. Окрашивание металлических огрунтованных поверхностей эмалью. 2.2.3 Футляр на выходе из земли. Укладка стальных водопроводных труб. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Заделка битумом и прядью концов футляра. 2.2.4 Фасонные части. Установка фасонных частей. Отвод стальной. Тройник стальной. 2.2.5 Установка изолирующего фланцевого соединения. Приварка фланцев к стальным трубопроводам. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. Болты строительные с гайками и шайбами. Установка зонтов. 2.2. 6 Испытания газопровода. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом. Подъем давления при испытании воздухом. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления. 2.2.7. Прочие работы. (Установка ШГРП (Шкафной газорегуляторный пункт) на углу ул. Герцена и ул. Советской - 1 шт., Установка ШГРП (Шкафной газорегуляторный пункт) на углу пер Южный и ул. Чапаева -1 шт. | 304,0 тысяч рублей (другие источники - внебюджетные средства) 5750,00(другие источники -внебюджетные средства) |

2.5.3. Водоснабжение:

Цель - приведение качества воды к санитарным нормативам, уменьшение стоимости  1м3 воды для населения.

Задача - снижения уровня потерь воды (фактический показатель  в 2010 году 32,31%), обновление, модернизация сети для снижения износа оборудования (износ 85,0%) (внедрение энергосберегающего оборудования), снижение количества  аварий на магистральных водопроводах, обеспеченность потребителей  приборами учета до 100%.

Этапы и сроки реализации программы:

| Год | Мероприятие | Стоимость меры, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Артскважина. Проектно-сметная документация, Госэкспертиза. | 730 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  | другие источники |  |
|  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |
|  | Отключение старых магистралей по улицам: Мира, ул. Пушкина, ул. Энгельса | 200 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  | другие источники |  |
|  |  | 180 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2013 | Отключение старых магистралей по улицам: Школьная, Белинского, Низовая | 200 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  | другие источники |  |
|  |  | 180 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка новой магистрали по улицам: Короткая. Кольцевание магистралей улицы Северная, улицы Школьная, улицы Выгонная, с обустройством двух распределительных колодцев. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артскважина. Насосная станция Пуск и обустройство. Установка энергосберегающего частотника. Водонапорная башня | 6970 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  | другие источники |  |
|  |  | 6273 | 697 |  |  |  |  |  |
| 2014 | Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с обустройством распределительного колодца | 200 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  |  |  | другие источники |
|  |  | 180 |  | 20 |  |  |  |  |
| 2015 | Реконструкция водопроводных сетей по улице Огородняя, улице Горная | 200 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  | другие источники |  |
|  |  | 180 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Обеззараживающая установка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | Реконструкция водопроводных сетей по улице Первомайская | 200 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  | другие источники |  |
|  |  | 180 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2017 | Реконструкция водопроводных сетей по улице Жестовского, улице Чернышевская | 200 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  | другие источники |  |
|  |  | 180 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3700,00 тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | краевой бюджет |  |  | местный бюджет | другие источники |  |  |
|  |  | 3330 |  |  | 370 |  |  |  |

Установка одного энергосберегающего частотника  даст экономию  по расходу электроэнергии до 15%  в год, Установка энергосберегающего глубинного насоса позволит сократить расход электроэнергии до 40% в год. При расходе электроэнергии муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица» в 2010 году в сумме 993,4 тысяч рублей (218,554 тысяч квт\час), экономия от внедрения энергосберегающего оборудования составит  в сумме 546,37 тысяч рублей (87,422 тысяч квт\час) в год.

Мероприятия  по реконструкции водопроводных сетей, позволят сократить потери воды на 20%. Подача воды в сеть в 2010 году составила 403 тысяч м3 в год, потери 32,31%, или 130 тысяч м3 в год. При прогнозируемом сокращении потерь воды  на 20%(80,6 тысяч м3 в год), экономия составит 1642,6 тысяч рублей в год (по цене за 1 м3 для потребителя – 20,38 рублей).

17

Экономический эффект  от  проведения запланированных мероприятий в системе водоснабжения

| Технические мероприятия | Удельная стоимость |  |  | Года |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 |  |
| Реконструкция и замена аварийных участков водопроводных сетей | 250 тысяч рублей\км | Объем внедрения , км\труб |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 4,42 |
|  |  | Капитальные вложения, млн. руб |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
|  |  | Экономический эффект | млн кВт\час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн м3 воды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,029 | 0,081 |
|  |  |  | млн. рублей | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,547 | 1,643 |

| Технические мероприятия | Удельная стоимость |  |  | Года |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 |  |
| Реконструкция водозаборов, модернизация насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры | 6900,00 тысяч рублей\объект | Объем внедрения, объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Капитальные вложения, млн. руб |  |  | 6,9 |  |  |  | 6,9 |
|  |  | Экономический эффект | млн кВт\час |  | 0,087 |  |  |  | 0,087 |
|  |  |  | млн м3 воды |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | млн. рублей |  | 0,397 |  |  |  | 0,397 |

18

| Технические мероприятия | Удельная стоимость |  |  | Года |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 |  |
| Установка энергосберегающего частотника | 70,00 тысяч рублей\объект | Объем внедрения, объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Капитальные вложения, млн. руб |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |
|  |  | Экономический эффект | млн кВт\час |  | 0,033 |  |  |  | 0,033 |
|  |  |  | млн м3 воды |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | млн. рублей |  | 0,149 |  |  |  | 0,149 |

| Технические мероприятия | Удельная стоимость |  |  | Года |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 |  |
| Суммарные показатели |  | Капитальные вложения, млн. руб |  | 0,2 | 7,17 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 8,17 |
|  |  | Экономический эффект | млн кВт\час |  | 0,120 |  |  |  | 0,120 |
|  |  |  | млн м3 воды | 0,013 | 0,0130 | 0,013 | 0,013 | 0,029 | 0,081 |
|  |  |  | млн. рублей | 0,274 | 0,82 | 0,274 | 0,274 | 0,547 | 2,189 |

19

Модернизация действующих и строительство новых объектов забора, транспортировки, очистки воды в целях повышения  уровня обеспечения централизованным водоснабжением и бесперебойного водоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы позволят сэкономить 2189 тысяч в год, т.е.  расчетная окупаемость - четыре года.

Положительно повлияет и установка счетчиков с  трехрежимным учетом воды («предпиковая зона», «пиковая зона», «ночное время») – экономия до 10% (2,00рубля) от стоимости 1м3 воды для населения.

2.5.4. Система сбора твердых бытовых отходов

Цель – улучшение экологического состояния окружающей среды на территории поселения.

Задача: предотвращать    образование  на территории поселения несанкционированных свалок, охват населения по заключению договоров с  хозяевами домовладений поселения довести до 100%.

Этапы и сроки реализации программы:

Экономические расчеты по вопросу приобретения мусоровоза и установки контейнеров.

| Годы | Наименование мероприятия | Количество | Цена, тысяч рублей | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2019 | Приобретение мусоровоза прессовочного | 1 | 4920,0 | 4920,0 |
|  | Лицензия, оформление документов | 1 | 300 | 300,00 |
| 2019-2020 | Обустройство площадок под контейнеры | 194 | 1,7 | 330,0 |
|  | Приобретение контейнеров | 194 | 2,5 | 492,5 |
|  | Зарплата водителя | 1 |  | 161,0 |
|  | Зарплата разнорабочего | 1 |  | 112,7 |
|  | Расход горюче-смазочных материалов на год (литров) | 2361,6 | 26,00 | 61,4 |
|  | Оплата за утилизацию мусора (м3) | 720 | 149,5 | 107,6 |
|  | итого |  |  | 6485,2 |

Расчет обустройства площадок под контейнеры:

Площадка 1,5х1,5 м (бетонная) высота 1м

песок-0,13т х700=91 рублей

цемент 1мешок 220 рублей

20

гравий- 0,18 т х700= 126,0 рублей

итого на площадку материала 437,0 рублей

Работа рабочего  600 рублей

Подвоз  400 рублей

Планирование  200 рублей

итого работа  1200,00 рублей

Всего на обустройство 1 площадки - 1700,00 рублей

Оплата труда:

Водителя  - оклад  10000,0  рублей, начисления на заработную плату 3420,0 рублей,   итого 13420,0 рублей;

Рабочего – оклад 7000,0  рублей, начисления на заработную плату 2394,0 рублей, итого 9394,0 рублей;

Всего: 22814 х12= 273768 рублей

Расчет расхода горюче-смазочных материалов:

50 км ежедневный объезд по станице 1500 км /месяц 18000,0 км/год

140 км / месяц вывоз мусора по договору на утилизацию -  1680 км/год

итого: 19680 км х12/100=2361,6 х26,00=61401,00 рублей

Расчет количества объема мусора:

При сборе мусора с 4000 человек населения  60 м3 /месяц  720 м3 /год.

Период окупаемости расходов по организации мусора:

При 100% охвате населения:

4000 человек  х 29,0 рублей=116000,0 рублей /месяц х12 месяцев  =1392000 рублей /год

Период окупаемости -4,7 лет.

2.6.5. Откачивание  и вывоз жидких бытовых отходов

Цель – улучшение экологической ситуации на территории поселения.

Задача -  развитие системы сбора жидких бытовых отходов, внедрение техники и оборудования.

Этапы и сроки реализации программы:

Экономические расчеты по вопросу приобретения ассенизационной бочки и организации сбора жидких бытовых отходов.

| Годы | Наименование мероприятия | количество | цена | Сумма, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Приобретение бочки ассенизационной вакуумной на 3м3, агрегатируется с трактором МТЗ 82 | 1 | 100 | 100(средства местного бюджета) |
|  | Лицензия, оформление документов | 1 | 300,0 | 300,0(средстваМуниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» |
|  | Зарплата тракториста в год | 1 |  | 241,6 |
|  | Расход горюче смазочных материалов на год (литров) | 8134 | 24,00 | 195,6 |
|  | Оплата за утилизацию жидких бытовых отходов (метров кубических) | 2000 | 57,2 | 114,4 |
|  | итого |  |  | 951,6 |

Оплата труда:

Тракторист- рабочий  - оклад  15000,0рублей начисления на з/плату 5130(34,2%), итого 20,1тысяч рублей в мес.х 12 мес= 241,6 тысяч рублей в год

Расчет расхода ГСМ:

8часх4,1 литров в час=32,8литровх248дней вгоду=8134лх24,00 руб\л=195,2тысяч рублей

Расчет количества объема мусора:

При сборе мусора с 4000 человек населения х0,5 м3= 2000 м3 в год.

2000м3в годх57,2(с НДС)=114,4 тысяч руб. оплата за утилизацию жидких бытовых отходов.

2000 м3 вгодх160(с НДС)=320,0 тысяч рублей  с населения за услуги

Период окупаемости расходов по организации мусора:

При 100% охвате населения: в течение 3,0 года.

22

Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в создании благоприятной среды, способствующей нормальной жизнедеятельности населения.

Программа рассчитана на 8 лет (2012 - 2020 годы), в течение которых основные усилия будут направлены на осуществление контроля за реализацией стратегии развития и программных мероприятий.

3. Перечень мероприятий программы. Направления решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при решении проблемы

Мероприятия программы:

Электроснабжение

1. Монтаж, установка, на подготовленные опоры светильников уличного освещения. Модернизация (замена) устаревших электрических линий.

Газоснабжение

1. Разработка грунта. Прокладка газопровода (высокого\низкого давления).  Испытание газопровода.

Водоснабжение

1. Артскважина. Проектно - сметная документация, получение положительного заключения государственной экспертизы. Пуск и обустройство. Установка энергосберегающего  частотника.

2. Отключение  старых магистралей по улицам: Мира, ул. Пушкина, ул. Энгельса.

3. Отключение  старых магистралей по улицам: Школьная, Белинского, Низовая

4. Прокладка новой магистрали по улицам: Короткая. Кольцевание магистралей улицы Северная, улицы Школьная, улицы Выгонная, с обустройством  двух распределительных колодцев.

5. Прокладка водопровода по улице Южная и кольцевание магистрали по улице Кооперативная, с обустройством распределительного колодца

6. Реконструкция водопроводных сетей по улице Огородняя, улице Горная.

7. Обеззараживающая установка.

8. Реконструкция водопроводных сетей по улице Первомайская.

9. Реконструкция водопроводных сетей по улице Жестовского, улице Чернышевская

Система сбора  бытовых отходов:

Твердых бытовых отходов

1. Приобретение мусоровоза прессовочного.

23

Откачивание и вывоз жидких бытовых отходов

1. Приобретение бочки  ассенизационной вакуумной на 3м3, агрегатируется  с трактором МТЗ 82.

4.   Обоснование ресурсного обеспечения  программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий в 2012-2020годах оценивается в размере 22607,2 тысяч рублей, из них средства краевого бюджета – 10797 тысяч рублей, средства местного бюджета - 3656,2 тысяч рублей. Средства других источников - 8154 тысяч рублей. Исходя из Программы, планируется расход денежных средств в сумме:

2012 год – 930 тысяч рублей (180 тысяч рублей краевые средства, 750 тысяч рублей местный бюджет);

2013 год – 7170тысяч рублей (6453 тысяч рублей краевые средства, 717 тысяч рублей местный бюджет);

2014 год –  200тысяч рублей (180 тысяч рублей краевые средства, 20 тысяч рублей местный бюджет);

2015 год – 200тысяч рублей (180 тысяч рублей краевые средства, 20 тысяч рублей местный бюджет);

2016 год – 200тысяч рублей (180 тысяч рублей краевые средства, 20 тысяч рублей местный бюджет);

2017 год – 733,2тысяч рублей (180 тысяч рублей краевые средства, 553,2 тысяч рублей местный бюджет);

2018-2019 – 5220 тысяч рублей (3444 тысяч рублей краевые средства, 1476 м тысяч рублей местный бюджет, 300 тысяч рублей средства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица»);

2020 - 7954 тысяч рублей (100 тысяч рублей местный бюджет, 300 тысяч рублей средства муниципальное унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица», 7554 тысяч рублей (1500 тысяч рублей  средства открытого акционерного общества  «Кубань электросети», 6054 тысяч  рублей средства открытого акционерного общества  «Кореновскрайгаз») - (внебюджетные средства -  прочие поступления).

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате осуществления Программы ожидается оптимизация  основных показателей, характеризующих коммунальную инфраструктуру в Дядьковском сельском поселении:

сокращение потерь воды;

бесперебойное водоснабжение;

приведение качества воды к санитарным нормативам;

уменьшение стоимости  1м3 воды для населения;

24

снижение количества  аварий на магистральных водопроводах;

энергосбережение;

улучшение экологического состояния окружающей среды;

100% отпуск воды через счетчики учета;

снижение социальной напряженности;

комплексное решение проблемы обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики, в том числе:

привлечение собственных средств участников Программы;

средств частных инвесторов;

различных форм государственной и муниципальной  поддержки, в их числе:

прямое финансирование мероприятий из местного бюджета;

участие в краевых программах по софинансированию мероприятий.

### Глава Дядьковского

### сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко